台州湾新区小额工程

招 标 文 件

QBJ2023163

招标项目：台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）土方处置工程

招 标 人： 台州湾新区城市更新运营管理有限公司（盖章）

联 系 人： 李女士     联系电话： 0576-88522617

招标代理：台州市建设咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：王珈璐      联系电话：0576-88517782

2023年8月

目     录

第一章  招标公告	4

投标人须知前附表	5

1.1 工程概况	11

1.2 资金来源和落实情况	11

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	11

1.4 投标人资格要求	11

1.5 费用承担	12

1.6 保密	12

1.7 语言文字	13

1.8 计量单位	13

1.9 踏勘现场	13

1.10 投标预备会	13

1.11 分包	13

1.12 偏离	13

2. 招标文件	13

2.1 招标文件的组成	13

2.2 招标文件的澄清	14

2.3 招标文件的修改	14

3. 投标文件	14

3.1 投标文件的组成	14

3.2 投标报价	14

3.3 投标有效期	14

3.4 投标担保	14

3.5 备选投标方案	15

3.6 投标文件的编制	15

4. 投标	15

4.1 投标文件的密封和标记	15

4.2 投标文件的递交	15

4.3 投标文件的修改与撤回	16

5. 开标	16

5.1 开标时间和地点	16

5.2 开标程序	16

6. 评标	16

6.1 评标委员会	16

6.2 评标原则	16

6.3 评标	16

7. 合同授予	16

7.1中标候选人公示	16

7.2中标通知书	17

7.3合同签订	17

8.重新招标和不再招标	17

8.1重新招标	17

9. 纪律和监督	18

9.1 对招标人的纪律要求	18

9.2 对投标人的纪律要求	18

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	18

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	18

10. 需要补充的其他内容	18

第三章 评标办法	19

评标办法前附表	19

1. 评标方法	20

2. 评审标准	20

2.1 初步评审标准	20

2.2 分值构成与评分标准	20

3. 评标程序	20

3.1 初步评审	20

3.2 详细评审	21

3.3 投标文件的澄清和补正	21

3.4 评标结果	21

评标办法附件	22

第四章合同条款及格式	23

第五章  图纸	34

第六章  技术标准和要求	35

第七章  投标文件格式	35

格式一	37

格式二：	38

格式三：	39

格式四：	40

格式五：	41

格式六：	42

# 第一章  招标公告

详见网上招标公告（台州湾新区小额工程电子交易平台：http://www.tzwztb.com；浙江省政府采购网：http:// www.zjzfcg.gov.cn）

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：台州湾新区城市更新运营管理有限公司 地址：浙江省台州市台州湾新区海虹街道开发大道东段818号梦想园区8号楼 联系人：李女士 电话：0576- 88522617 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：台州市建设咨询有限公司 地址：浙江省台州市市府大道507号台州国际商务广场1幢（北门）11楼 联系人：王珈璐 电话：0576-88517782 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）土方处置工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外） |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 自筹100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次土方区块位于台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外），对本项目招标人指定的表层渣土进行清运并场外进行消纳处理。具体内容详见招标人提供的工程量清单及编制说明。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 合同签订后1个日历天内进场施工，15个日历天内完成全部工作。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和项目负责人资格要求 | 投标人资质条件：建筑工程施工总承包三级及以上资质 项目负责人资格要求：建筑工程专业注册建造师二级及以上（建造师临时执业证书无效）。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）电子招标文件； 2）施工图纸电子文档（如有）； 3）招标控制价（如有）； |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程交易中心平台（http://gcjs.tzwztb.com)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程交易中心平台（http://gcjs.tzwztb.com/)。 |
| 2.3 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资格标和商务标三部分组成。 通过台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）在线制作。 1、资格标包括： （1）台州市建设工程诚信投标承诺书（格式见附件）； （2）项目负责人简历表（格式见附件）； （3）主要施工机械设备表（格式见附件）； （4）证书材料： ①资质证书（副本）复印件； ②项目负责人的《建造师注册证书》复印件； 注：投标人拟派项目负责人的建造师证书须采用电子证书打印件。其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 - 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明（格式见附件） - 其他证明材料（如有）。 2、商务标包括： （1）投标函（格式见附件）； 注：以上内容均需在台州湾新区小额工程电子交易平台投标工具（在线网页版）中对应处自行上传后生成，添加的内容须为清晰的电子文档，同时加盖公司电子公章。 |
| 3.2.1 | 招标控制价及最高投标限价 | 招标控制价： 3295074 元； 最高投标限价： 2965567 元（招标控制价×90%）。 投标报价不得高于最高投标限价，否则作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额： 5.9 万元人民币。 2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 （1）现金转账 ① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。 ② 投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位无息返还；中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人 (不计息)。 （2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”） ①工程保函的受益人：台州湾新区城市更新运营管理有限公司（招标人名称）； ②工程保函的有效期为1年（工程保函有效期起始时间最早为招标公告发布之日，最迟为投标截止日）； ③递交方式： 递交方式一（电子保函系统）： 通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。 注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。 递交方式二（非电子保函系统）： 投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。 递交方式：现场递交； （1）若是投标人的法定代表人递交工程保函的，应持法定代表人身份证明原件（格式见附件）及身份证原件，否则工程保函不予签收。 （2）若是投标人委托代理人递交工程保函的，应持针对本工程的法定代表人授权委托书原件（格式见附件）及身份证原件，否则工程保函不予签收。 （3）递交工程保函时所要求提供的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明中的人员须与投标文件组成中提供的人员一致，若提供的不一致则以无效标处理。 递交时间及地点： 递交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅。 递交时间：2023年09月8日09:00-09:30。 接收人：台州市建设咨询有限公司（代理机构）； 接收人联系方式：0576-88517782（代理机构联系方式）； 注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知 3.4.4”所列条款。 3、注意事项 ①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金； ②现金转账账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金； ③以现金转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付； ④若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501 ⑤以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。 4、购买工程电子保函截止时间： 09 月 7 号下午16：00前。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它 格式要求 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张必须采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 3.6.2 | 电子签章 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 3.6.3 | 投标文件份数 | 一、投标文件份数： （1）加密电子投标文件一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。 二、纸质投标文件说明: （1）本项目不要求递交纸质投标文件。 三、中标人中标后应在签订合同协议书前补交纸质投标文件 5份。（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码需与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致。） |
| 4.1.2 | 投标文件密封 及装订 | 本工程采用不见面电子招投标，不要求递交纸质投标文件。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件 递交要求 | 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买上传电子保函）后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入电子投标文件制作页面。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间与投标截止时间相同，开标地点详见本工程招标公告。（投标人代表一律不参加现场开标，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、进入台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）。 2、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、上传投标文件存在问题等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败等，视为投标人放弃投标；因招标人原因或电子交易平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 3、开评标过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 4、开标程序：先开资格标，待资格标结果公布后再开商务标。 重要事项说明： （1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 （2）如有疑问，请咨询技术服务电话，技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程电子交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。 |
| 6.3 | 评标办法 | 简易评标法（低价优先） |
| 7.1.1 | 中标候选人 | 本项目由评标委员会推荐 2 名中标候选人 |
| 7.3.1 | 工程担保 | 履约担保金额为中标合同金额的2%，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出，以转账、电汇或银行汇票方式存入招标人指定账户。 |
| 8.1 | 温馨提示 | 投标人须在递交投标保证金前在台州湾新区小额工程交易平台（www.tzwztb.com）中注册并核验通过。 |
| 9.1 | 投标制作工具USB加密锁 | 开标后，经核查若不同投标人投标工具软件 USB 加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理。 |
| 10.3 | 增值税计税方式 | 本工程采用一般计税法 |
| 11.1 | 需要补充的其他内容 | - 投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 本项目的招标代理费由中标人支付，招标代理费收费标准按《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号工程类分档累计标准80%计收）执行，招标代理费不足6000元的按6000元计。中标人在领取中标通知书前交纳招标代理费，请各投标单位报价时综合考虑。 |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人在建项目要求：

项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程投标文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

1）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

2）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）。

3）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。

如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。

（4）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

1.4.2根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人均不得有行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。

（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在台州湾新区小额工程交易中心（www.tzwztb.com），对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人通过在发布招标公告的媒体上自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在招标公告的媒体上。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1招标控制价及最高投标限价：见投标人须知前附表。

3.2.2投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括但不限于施工清运费（含燃料费、折旧费、维修费）、大型机械进出场费、配套设施费、消纳费、车辆保险费、安拆费、人工费及人员保险费、装卸费、税金、利润、管理费、招标代理费、在实际作业过程中涉及的相关成本费用、其它未列明的一切风险费用等可能发生的一切费用。投标人应根据上述因素自行综合考虑。各投标人应根据招标人提供的施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还(采用保函的不再进行退款)：

（1）中标人在提交履约担保后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在公示结束后退还；

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

（1）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（2）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（3）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

（4）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的；

（5）有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。

（6）两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格，并没收投标保证金。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

3.6.2电子签章：见投标人须知前附表。

3.6.3投标文件份数：见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人（台州湾新区小额工程电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.2.5逾期未上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.3.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需到场。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会，负责评标活动。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1 招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因 ，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219 号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查（建造师在建不作要求的除外），在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2 属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的 ，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起 3 日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起 3 日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，招标人应当确定第二中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人因违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。

7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 不高于本项目上限价，且符合附件报价表（如有）中的具体要求。 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或不同投标单位保证金汇入同一虚拟子账户。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）评标专家组认为投标人的报价明显低于成本价。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）“台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价、工期等内容与电子投标文件中投标函内容不一致的，以电子投标文件中投标函为准；

（2）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（3）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

（4）投标函中数值大写与小写不一致时，以大写为准。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标业务系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，投标人在电子招标投标业务系统进行回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面（电子招标投标业务系统中）澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件无法联系或在30分钟内未能回复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

简易评标法（低价优先）

一、资格评审

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人资格进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

二、中标候选人的确定

在所有经评审后的有效报价中，评标委员会确定投标报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人（如投标报价相同的，则由招标人抽签确定）。

# 第四章合同条款及格式

第一部分  合同协议书

发包人（甲方）：　 台州湾新区城市更新运营管理有限公司

承包人（乙方）：

为确保按时完成　台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）土方处置工程的作业任务，在保证作业质量的基础上，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国道路运输条例》及国家其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方充分协商一致，达成以下协议：

- 项目名称：台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）土方处置工程

二、项目地点：位于台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）

三、项目规模： 详见甲方提供的工程量清单及编制说明

四、工期：合同签订后1个日历天内进场施工，15个日历天内完成全部工作。

五、施工要求：在工期要求时间内对本项目甲方指定的表层渣土进行清运并由乙方场外进行消纳处理。

六、合同价款与支付：

本合同价款含税总价为人民币　 　　　 元整（大写）（¥        ），税率9%，其中不含税

金额         元，税额         元。

若国家政策调整出现税率变动，按不含税价不变调整税率的方式重新计算酬金，即：本合同约定的工程款含税总价÷（1+合同税率）×（1+最新税率）。

本合同价款采用  固定总价合同   。

本工程合同价一次性包死，结算时不做调整，合同总价包括但不限于施工清运费（含燃料费、折旧费、维修费）、大型机械进出场费、配套设施费、消纳费、车辆保险费、安拆费、人工费及人员保险费、装卸费、税金、利润、管理费、招标代理费、在实际作业过程中涉及的相关成本费用、其它未列明的一切风险费用等可能发生的一切费用。

七、竣工验收方式：

由甲方进行竣工验收。

八、承包款支付：

签订合同前乙方按合同总价的2%（即        元）向甲方提交履约担保，履约担保如采用现金或转账模式，待竣工验收合格后15个工作日内无息退还。

本项目无预付款，土方全部完工后在7个工作日内支付至合同总价的85%，完工并经甲方验收后在7个工作日内支付至结算价款的 100%。甲方每次付款前，乙方应先提供符合甲方要求的增值税发票，否则甲方支付相应顺延。

九、安全、保险、专业资格人员：

1、项目负责人：          ；联系电话：             。

2、乙方必须切实落实各项安全技术措施，确保安全施工。在作业过程中由于乙方原因而发生的人身伤亡、财产损失、机械损坏等一切责任，全部由乙方自行承担。

3、乙方必须为参加工作的所有人员办理“人身意外伤亡保险”，由于乙方原因涉及的相关责任，

全部由乙方自行承担。

4、所有机械设备必须年检“合格”，专业人员必须具备相应特种行业或专业资格证书持证上岗，由于非甲方原因涉及的相关责任，全部由乙方自行承担。

十、施工安全管理：

1、乙方应严格遵守项目安全管理有关规定，按照行业安全标准组织施工，并接受甲方的监督和管理。

2、工程施工安全协议书与本合同一并执行，乙方必须按照安全协议书承担责任和义务。若本合同施工安全管理条款，以及甲、乙双方所签订的工程施工安全协议书条款与本区域有关规定或国家行业标准存有抵触的，以本区域有关规定或国家行业标准为准。

3、乙方合同期间必须与雇佣人员签订劳务用工合同，并办理相关保险手续。

4、乙方施工现场必须按照规定设置专(兼)职安全管理人员，负责现场安全或管理。

5、乙方在施工作业过程必须制定符合国家规定的安全技术措施，规范作业。其安全技术措施涉及费用增加全部由乙方承担。

6、乙方必须按照规定给雇佣民工配备必要的劳动保护或防护用品，其费用全部由乙方承担。

7、因乙方违章作业或违法施工发生的人员、机械设备及第三者损失的，其责任和损失全部由乙方承担，触犯法律的交由司法机关处理。

十一、 双方的权利和义务：

(一)甲方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方规范作业和安全施工。

2、甲方认为乙方无力或无法继续履行合同时，有权单方面终止合同、并相应没收履约担保。

3、相关水、电设施应事先告知乙方。

4、协助乙方办理所需的各类证件。

(二)乙方的权利和义务：

1、乙方在开挖、清运期间做好安全工作，开挖范围内必须做好警示标志。

2、乙方必须为所有工作人员办理保险。

3、乙方在工作过程中必须尽职尽责，并无条件服从甲方的安排和指导。

4、由于甲方原因无法进行开挖的，待甲方调解后开挖。

5、乙方自行保管好开挖出的土石方和渣土，甲方不参与保管工作。

6、开挖施工现场必须采取湿法作业。开挖施工完成后应当对裸土地面及未清运的建筑垃圾覆盖防尘网或者防尘布。

7、城市建成区内的开挖扬尘控制。应当逐步采取全封闭作业。

8、裸土扬尘控制。非施工作业的裸露地面、空置24小时以上的土方应该使用防尘网或者防尘布覆盖或绿化，易扬尘建筑材料使用防尘网或者防尘布覆盖。

9、因开挖扬尘及噪音问题产生的相关责任由乙方承担。

十二、违约责任：

1、因乙方原因，乙方未能在规定的时间内进场或开挖、清运完成的，每延迟一日历天罚10000元，在工程款支付前以现金或转账方式缴纳给甲方，否则甲方有权除农民工工资外暂不支付工程款。延迟超过7日历天的，甲方有权解除合同，没收全部履约担保。若乙方的违约行为造成甲方损失的，乙方还应当另行赔偿甲方全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、差旅费、鉴定评估费、诉讼费、保全费、保全保险费等费用）。

2、乙方未将范围内的垃圾清运消纳完毕的，甲方有权要求第三方清运消纳，所发生的费用由乙方承担。

3、乙方实施期间如有违法等情形的，甲方有权解除合同，没收履约保证金同时承包款不予以退还。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同履行期内，因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同约定期限可相应顺延（延长期与不可抗力影响持续期相同）。

2、不可抗力事件发生后，特殊事项应在2小时内通知对方。

3、不可抗力事件以国家有关规定为准。

十五、纠纷解决方式：

双方约定，在合同履行过程产生争议时，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成时双方有权依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

十六、本合同一式   份，甲、乙双方各持   份，双方签字盖章后生效。

十七、其他

如有抛洒滴漏、车辆违章、在禁倒地点倾倒垃圾和违规填埋等行为所造成的一切后果由乙方自负。

甲方单位：      (盖章)                   乙方单位：      (盖章)

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：     法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

经 办 人：                               经  办  人：

电    话：                               电      话：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

年    月    日                          年    月    日

- 第二部分  项目廉政责任书

工程项目名称：台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）土方处置工程

工程项目地址：位于台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）

建设单位（甲方）：   台州湾新区城市更新运营管理有限公司

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书份数同合同份数。

甲方单位（公章）：　　　　　　　　         乙方单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　　　　 法定代表人（签字或盖章）：

地址：　　　　　　　　　　　　　           地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　       电话：

年　 月　 日　　　　　　　　　　　　　     年　 月　 日

- 第三部分  工程项目环境保护责任书

工程项目名称：台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）土方处置工程

工程项目地址：位于台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）

建设单位（甲方）：   台州湾新区城市更新运营管理有限公司

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的环境保护建设，认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国环境保护法》、《椒江区扬尘专项治理工作实施方案》等法律法规，并督促乙方贯彻执行。

第一条 甲乙双方的责任

为全面贯彻落实《椒江区环境高品质提升活动实施方案》文件要求，坚决打赢蓝天保卫战，加强扬尘综合治理，切实提升环境空气质量。双方应遵守以下规定：

（1）施工工地全围挡，主干道路全硬化或满铺铁板。

（2）洒水喷淋（雾）全落实，在线监控全安装。

（3）车辆进出要冲洗，废水收集再沉淀。

（4）拆迁施工湿法作业，裸土地块全覆盖。

（5）道路破损及时修，清洁车辆勤喷洒。

（6）抛洒滴漏严执法，齐抓共管促提升。

（7）物料堆放要规范，料仓出入要整洁。

（8）制作施工公示牌，信息上墙要公示。

第二条 甲方的责任

1.建筑施工、道路施工扬尘

（1）建筑工地现场应沿周边连续设置硬质围挡，市区主要路段围挡高度不得低于2.5米，一般路段不得低于1.8米，不得有间断、敞开，底边封闭严密，不得有泥浆外漏；道路施工工地现场需在工地出入口及与主要道路交叉处设置硬质围挡，围挡应立面保持干净、整洁，定时清理，保证作业人员和周围行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损。

（2）建筑施工工地现场使用的砂、石等建筑材料不得露天堆放，应用防尘网覆盖并定期洒水,细颗粒建筑材料应封闭存放。破凿桩头和基坑开挖应采用湿法作业，石材幕墙除个别板块外不得在楼层上现场开槽。现场垃圾和渣土堆放不得超过 48 小时，不能及时使用和清理的，应实施封闭或覆盖等防尘措施。工程高处的物料、建筑垃圾等，禁止凌空抛掷。施工收尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土应装袋扎口清运或用密闭容器清运。道路施工工地现场使用的砂、石等建筑材料不得露天堆放，需要防尘网覆盖，细颗粒建筑材料应封闭存放。在建城区内禁止现场搅拌混凝土和砂浆。

（3）推广使用自动冲洗、雾炮等方式及措施，确保现场无扬尘。建筑工地现场需建立洒水清扫制度，场内硬化路面专人负责定时进行打扫、洒水、保洁，不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫，确保场区干净。

（4）施工工地的出入口和现场主要道路、加工区、办公区、生活区必须进行混凝土硬化处理，硬化后的地面应清扫整洁无浮沉、积土。道路边缘应设置排水沟导流槽防止积水。硬化区域周边部分裸露部位必须绿化或采用碎石铺垫。

（5）施工现场出入口，应设置固定式车辆自动清洗设备，设置冲洗槽和沉淀池（该条主要指在桩基和挖土施工阶段），保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。明确专人负责车辆清洗，确保出场的垃圾、土石方、物料以及大型运输车辆 100%清洗干净。

（6）工程施工现场必须设置扬尘污染治理责任牌，标明扬尘污染防治措施。

（7）建筑工地地下室开挖面积大于5000平方米应安装扬尘监测设备、视频监控设备和喷雾洒水装置，要求与主管部门和生态环境部门联网。

2.道路扬尘

（1）加强施工场地周边保洁。各工地标准化建设是建筑垃圾处置核准的先行条件，工地在开工运输渣土前必须具备“四有两不”，具备防止施工污染的设施和措施，有围挡、有硬化、有冲洗设施、有保洁人员，落实车轮车身不带泥、后挡板不超高。落实应急保洁制，加强工地进出车辆冲洗，及时清扫、冲洗工地门口及周边的渣土，提高工地保洁自觉性。执法人员加大巡查力度，对于未能及时装载运输、露天堆放的渣土等易产生扬尘污染的建筑垃圾，要求施工单位对其采取严密的覆盖措施。

（2）严管渣土车辆扬尘。严格准入机制，对运输渣土企业的资质、车辆和安全进行检查审核，增强规范运输意识。要 求渣土运输车辆办理审批备案手续，指定运输线路和时间，严禁冒装渣土车、带泥车等车辆进入道路，确保密闭运输效果。对于发现的未经审批擅自处置渣土、车轮带泥行驶污染道路或“抛洒滴漏”等违法行为，严肃进行查处，从源头上减少道路扬尘污染，改善空气质量。

（3）规范建筑垃圾清运。居民装修产生的建筑垃圾，要求堆放到指定的地点，按规范清运消纳。建设工程施工中产生的建筑垃圾应按照规定要求及时清运处置，施工现场应当设置符合规定的遮挡围栏，集中堆放的土方砂石应采取覆盖，防止尘土飞扬，污染环境。对于不按规定的路线、时间清运建筑垃圾的或施工现场未设置符合规定的遮挡围栏等违法行为，依照法律、法规从严查处。

3.拆迁地块和裸土扬尘

（1）开挖施工现场必须采取湿法作业。开挖施工完成后应当对裸土地面及未清运的建筑垃圾覆盖防尘网或者防尘布。

（2）城市建成区内的开挖扬尘控制。应当逐步采取全封闭作业。

（3）裸土扬尘控制。非施工作业的裸露地面、空置24小时以上的土方应该使用防尘网或者防尘布覆盖或绿化，易扬尘建筑材料使用防尘网或者防尘布覆盖。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，尤其是有关环境保护的强制性标准和规范，并遵守规定

第四条 违约责任

乙方工作人员有违反本责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书份数同合同份数。

甲方单位（公章）：　　　　　　　　               乙方单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　　　　　     法定代表人（签字或盖章）：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　             电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　             年　月　日

- 第四部分  安全生产协议书

为在台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）土方处置工程 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的业主 台州湾新区城市更新运营管理有限公司 （以下简称“甲方”）与承包人                    （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书。

一、甲方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按最新颁布《安全生产法》的有关规定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（十一）为确保承包人安全投入，安全施工费实行总价包干，项目实施过程中，监理工程师及业主根据安全设施完成情况，经验收合格后，按专用合同条款约定支付。月计划中应说明下月安全生产措施费投入计划，经监理批复后实施。乙方必须服从甲方及监理对现场安全生产的管理。

第三条 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本协议书份数同合同份数，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

| 甲方： | 台州湾新区城市更新运营管理有限公司 （公章） |  |  | 乙方： | （公章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： |  |  |  | 法定代表人（签字或盖章）： |  |  |
| 或授权代理人（签字或盖章）： |  |  |  | 或授权代理人（签字或盖章）： |  |  |
| 联系人： |  |  |  | 联系人： |  |  |
| 地 址： |  |  |  | 地 址： |  |  |
| 电 话： |  |  |  | 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |  | 传 真： |  |  |
| 邮 编： |  |  |  | 邮 编： |  |  |

签订日期:2023年   月    日

# 第五章  图纸

（如有请自行下载）

# 第六章  技术标准和要求

1. 工程概况

1、项目名称：台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）土方处置工程

2、建设单位：台州湾新区城市更新运营管理有限公司

3、项目地点：台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）

2. 技术规范及标准

2.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

3．工程管理的要求

3.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

4．其他

- 第七章  投标文件格式

格式一

台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）土方处置工程

投标函

台州湾新区城市更新运营管理有限公司 （招标人）：

一、根据已收到的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以总报价          元（保留整数），大写金额人民币   佰   拾   万   仟   佰   拾   元，在合同签订后 1 个日历天内进场施工， 15 个日历天内完成全部工作，并按招标文件约定完成整个项目。投标总价包括但不限于施工清运费（含燃料费、折旧费、维修费）、大型机械进出场费、配套设施费、消纳费、车辆保险费、安拆费、人工费及人员保险费、装卸费、税金、利润、管理费、招标代理费、在实际作业过程中涉及的相关成本费用、其它未列明的一切风险费用等可能发生的一切费用。

二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证按投标文件的部署及时完成全部工程或服务内容，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年     月    日

格式二

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）土方处置工程（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司（如联合体投标，为联合体双方）的投标资格已按照招标文件约定的逐条自查，并如实填写。如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：       ，手机号码：        。投标文件编制人员：        ，手机号码：         。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：              投标人（盖章）：

年    月    日

格式三

- 台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）土方处置工程

- 主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

- 日期：    年   月   日

- 格式四

台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）土方处置工程

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖单位公章）：

日期：    年   月   日

格式五

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加台州湾新区城市更新运营管理有限公司（招标人）的台州市白云山中路以南、文思路东侧地块（市委党校旧址除外）土方处置工程（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

格式六

法定代表人身份证明

（参考样张）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：

身份证号码：

联系电话：

职务：

系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年       月      日