台州湾新区小额工程

招 标 文 件

（项目编号：		QBJ2024101 ）

招标项目：浙江大学医学院附属第一医院台州医院一期工程(基坑监测)

招 标 人： 台州循环经济发展有限公司（盖章）

联 系 人：__何先生__     联系电话：_0576-88908071_

招标代理： 浙江建航工程咨询有限公司 （盖章）

代理项目负责人：邵先省    联系电话：_0576-88316060_

日 期：2024年05月

# 第一章  招标公告

详见网上招标公告（台州湾新区小额工程交易平台：http://www.tzwztb.com）

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：台州循环经济发展有限公司 地址：台州湾新区甲南大道东段9号 联系人：何先生 电话：0576-88908071 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江建航工程咨询有限公司 地址：台州市经济开发区天和大厦B幢11层 联系人：邵先省、施敏婷 电话：0576-88316060、0576-88810077 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 浙江大学医学院附属第一医院台州医院一期工程(基坑监测) |
| 1.1.5 | 建设地点 | 位于台州市聚洋大道以西、海城路以南 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 财政100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标范围为招标人提供的施工图纸所包含的基坑监测工程，具体内容详见招标人提供的工程量清单及图纸。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 自招标人通知中标人进场开始，直至基坑土方回填完毕。中标人需在接到通知24小时内安排相关人员进场监测。 |
| 1.3.3 | 监测成果要求 | 符合国家相关规定，对出具的监测结果负责。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和项目负责人资格要求 | 投标人资质条件需具备以下条件之一： ①工程勘察综合类甲级资质； ②同时具有工程勘察专业类（岩土工程物探测试检测监测专业）乙级及以上资质和工程勘察专业类（工程测量专业）甲级及以上资质； 项目负责人资格要求：具有注册土木工程师（岩土）注册执业证书。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）招标控制价电子文档； 2）施工图纸电子文档； |
| 2.3 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资信标、技术标和商务标三部分组成。 通过台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）在线制作。 1、资信标（对应投标人资质条件和项目负责人资格要求提供）： （1）资信标封面（格式见附件）； （2）企业营业执照扫描件； （3）项目负责人简历表（格式见附件）； （4）主要施工机械设备表（格式见附件）； （5）台州市椒江区建设工程诚信投标承诺书（格式见附件）； （6）证书材料： ①项目负责人的《中华人民共和国注册土木工程师（岩土）注册执业证书》扫描件； ②企业资质证书扫描件或建设部四库平台、网站查询结果截图； ③有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》影印件或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）。 （7）投标人认为应提供的其他证明文件的影印件。（如有） 2、技术标（由投标人根据评标办法分章节编写）。 3、商务标： （1）商务标投标文件封面（格式见附件）； （2）投标函（格式见附件）。 注：以上内容均需在台州湾新区小额工程电子交易平台投标工具（在线网页版）中对应处自行上传，添加的内容须为清晰的电子文档，同时加盖公司电子公章。 |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 最高投标限价： 233500元。 投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额： 4500 元（人民币）。 2、投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 （1）现金转账 ① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。 ② 投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位及时返还；中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人 。 （2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”） ①工程保函的受益人：__台州循环经济发展有限公司__（招标人名称）； ②工程保函的有效期为1年； ③递交方式： 递交方式一（电子保函系统）： 通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。 注意：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号。 递交方式二（非电子保函系统）： 投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。 递交方式：现场递交。 （1）若是投标人的法定代表人递交工程保函的，应持法定代表人身份证明原件（姓名须与全国建设市场监管与诚信信息发布平台查询的相一致），否则工程保函不予签收。 （2）若是投标人委托代理人递交工程保函的，应持针对本工程的法定代表人授权委托书原件及身份证原件，否则工程保函不予签收。 （3）递交工程保函时所要求提供的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明中的人员须与投标文件组成中提供的人员一致，若提供的不一致则以无效标处理。 提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅。 提交时间：2024年06月12日09：00-09：30 接收人：_浙江建航工程咨询有限公司__（代理机构）； 接收人联系方式： 13750630032； 注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。 3、注意事项 ① 若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金； ② 现金转账账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 ③ 以现金转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付； ④ 电子保函或现金转账的缴款凭证，其扫描件（加盖公章）放进投标文件中。 ⑤ 若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501 ⑥ 以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。 4、购买工程电子保函截止时间： 06 月 11 号下午16：00前。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它 格式要求 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张必须采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 3、技术标为暗标，应按以下要求编制，否则以无效标处理： （1）技术文件采用暗标形式，不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其他任何能影射或能推断出投标人的标记、文字描述及图案； （2）技术文件采用A4幅面； （3）技术文件的名称（文件命名）不得出现投标人信息。 （4）技术文件总页数不得超过30页【封面（如有）、封底（如有）、目录（如有）除外】。 4、建议技术文件正文字体为四号宋体，行距1.5倍。 |
| 3.6.2 | 电子签章 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 3.6.3 | 投标文件份数 | 一、投标文件份数： （1）加密电子投标文件一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。 二、纸质投标文件说明: （1）本项目不要求递交纸质投标文件。 三、中标人中标后应在签订合同协议书前补交纸质投标文件 5份。（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码需与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致。） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件 递交要求 | 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买上传电子保函）后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入电子投标文件制作页面。 3、投标保证金属于投标文件组成部分，投标保证金递交要求详见本招标文件投标人须知前附表3.4.1条款。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间与投标截止时间相同，开标地点详见本工程招标公告。（投标人代表一律不参加现场开标，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、进入台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅。 2、由招标代理开启视频直播。开标时间到后由招标代理对所有投标文件进行统一解密。 3、评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审。 4、参数抽取：参数抽取由招标代理负责组织，招标人代表负责现场抽取，行政监督部门负责对抽取过程进行监督。全过程在不见面开标大厅视频直播。 5、各投标单位委托代理人或法定代表人须在开评标期间保持电话及网络畅通。对开评标过程有异议的，可通过不见面开标大厅提出异议。 注意事项： （1）因投标人网络或电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、上传投标文件存在问题等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败等，视为投标人放弃投标；因招标人原因或电子交易平台发生故障等，导致无法按时进行开评标工作的，可根据实际情况相应延迟时间。 （2）开评标过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 重要事项说明： （1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 （2）如有疑问，请咨询技术服务电话，技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程电子交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。 |
| 6.3 | 评标办法 | 简易评标法 |
| 7.1.1 | 中标候选人 | 本项目由评标委员会推荐__1_名中标候选人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额为中标合同金额的2%，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出，以转账、电汇或银行汇票方式存入招标人指定账户，合同履行完毕后30日内无息退还。 |
| 8.1 | 温馨提示 | 投标人须在递交投标保证金前在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com）中注册并核验通过。 |
| 9.1 | 投标制作工具USB加密锁 | 开标后，经核查若不同投标人投标工具软件 USB 加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理。并提交行业主管部门，由行业主管部门对投标单位按相应规定进行处理。 |
| 10.1 | 增值税计税方式 | 本工程采用一般计税法 |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人不作在建项目要求：

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。

（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.3项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com），对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人通过在发布招标公告的媒体上自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在招标公告的媒体上。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1招标控制价及最高投标限价：见投标人须知前附表。

3.2.2投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括监测人员、设备、材料、管理费、现场踏勘、资料收集整理、数据调查分析、工作大纲编制、监测、取样、试验、测试、监控、量测、技术工作收费、监测仪器设备进出场及安装费、实物工作收费、组织评审、技术鉴定费、编制相关报告、印刷、会务费、专家费、咨询费、办公及生活住所费、交通费、通讯费、与设计单位、施工单位的配合、后续服务、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切所有费用。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还(采用保函的不再进行退款)：

（1）中标人在提交履约担保后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在公示结束后退还；

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

（1）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（2）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（3）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人（台州湾新区小额工程电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.2.5逾期未上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.3.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需到场。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会，负责评标活动。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1 招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因 ，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219 号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查（建造师在建不作要求的除外），在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2 属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的 ，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起 3 日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起 3 日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人因违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。

7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定 |
|  |  | 投标文件装订 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.5项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

一、资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、项目负责人资格等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

- 技术标评审（50分）

- 1、评审步骤

在所有经评审的有效投标文件（S家）中，评标委员会成员针对投标人的技术文件进行独立评审。具体评分步骤如下：

（1）评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术文件给出评审意见。

（2）投标人技术文件的各项评审项目的最终类别按中位数法确定:

例：

| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 最终类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 三类 | 三类 | 一类 | 二类 | 二类 |

（3）评标委员会成员按技术文件评分标准，在确定的最终类别的分值范围内各自打分（小数点后保留1位），评标委员会成员对应的合计得分的平均值作为投标人技术文件的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

（4）评标委员会按投标人技术文件得分从高到低进行排名（排名不并列，若有得分相同的技术文件，由招标人代表抽签确定排名先后）。如此时S≤10时，所有经评审的有效投标人技术文件均予以通过；如此时S＞10时，排名靠后的T家（T=S×10%,T保留整数，小数点后第1位四舍五入）技术文件不予通过。技术文件不予通过的投标人予以淘汰，其投标文件不再进入下一阶段评审，投标文件作无效标处理。

2、技术文件评分标准

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 一类 | 二类 | 三类 | 缺项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目重点、难点的理解及解决措施 | 0-10 | 8.1-10.0 | 6.1-8.0 | 4.1-6.0 | 0 |
| 2 | 主要监测仪器选型的合理性、技术性能和质量的符合性及监测设备性能状况良好 | 0-10 | 8.1-10.0 | 6.1-8.0 | 4.1-6.0 | 0 |
| 3 | 监测组织方案合理性及可行性 | 0-10 | 8.1-10.0 | 6.1-8.0 | 4.1-6.0 | 0 |
| 4 | 监测报告内容及落实措施 | 0-5 | 4.1-5.0 | 3.1-4.0 | 2.1-3.0 | 0 |
| 5 | 人员组织机构是否合理、完善 | 0-5 | 4.1-5.0 | 3.1-4.0 | 2.1-3.0 | 0 |
| 6 | 监测质量与进度保障措施 | 0-5 | 4.1-5.0 | 3.1-4.0 | 2.1-3.0 | 0 |
| 7 | 监测作业的安全保障措施 | 0-5 | 4.1-5.0 | 3.1-4.0 | 2.1-3.0 | 0 |

三、商务标评审（50分）

在进入本阶段评审的投标文件中，按以下规则确定评标标底价和报价得分：

（一）评标标底价

在所有经评审的有效报价中，按有效报价的家数A确定评标基准价：

（1）若A＞9家，取剔除报价高的B家和报价低的C家后的有效报价的算术平均值作为评标基准价，其中B=A×20%、C=A×20%（B、C取整数，小数点后四舍五入，如出现多个相同报价且超过B、C本数时，则从报价相同的单位中随机抽取以凑足B、C）；

（2）若A＞5家且≤9家，取剔除1个最高价和1个最低价后的有效报价的算术平均值作为评标基准价(如最高价或最低价出现多个相同报价，则从中抽取任一数值进行剔除)；

（3）若A≤5家，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；

评标标底价=评标基准价*调整系数（评标标底价计算结果以元为单位，小数点后一位四舍五入）

调整系数＝（100-D）%，D值在0，0.5，1，1.5，2中随机抽取产生。

（二）报价得分

投标人的投标报价等于评标标底价的得50分。偏离评标标底价的按直线插入法，每高于评标标底价1个百分点的均扣1分，即商务标得分=50-│（投标报价-评标标底价）│/评标标底价×100×1；每低于标标底价1个百分点的均扣0.5分，即商务标得分=50-│（投标报价-评标标底价）│/评标标底价×100×0.5（商务标得分计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。

三、评标总得分的确定

投标人的评标总得分＝技术标得分+商务标得分。

四、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

- 技术标得分最高者；

- 投标报价低者

（3）抽签确定。

# 第四章 合同条款及格式

- 建设工程质量监测合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

发   包   人：

承   包   人：

签 订 日 期：

# 合同主要条款

发包人（全称）：台州循环经济发展有限公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院台州医院一期工程(基坑监测)

项目地点：位于台州市聚洋大道以西、海城路以南

资金来源：财政100%

二、监测范围

监测范围：包括但不限于围护墙顶部水平位移和竖向位移观测点、测斜管顶部位移监测点、测斜管(埋深22m、26.5m)、围护周边管线变形监测点、基坑边工程桩水平位移监测点、地下水位观测点(水管埋深16.0m)、立柱竖向位移监测点、围护周边道路、地表竖向位移(每组设5个观察点)及地表裂缝监测、支撑轴力监测点(预警值详见图纸)、周边建筑物沉降观测点等图纸包含的所有任务，布点详见图纸。

三、监测服务期

监测服务期：自招标人通知中标人进场开始，直至基坑土方回填完毕。中标人需在接到通知24小时内安排相关人员进场监测。

四、监测结果

符合国家有关建设工程质量监测相关规定，对出具的监测结果负责。

五、签约合同价

1、人民币（大写）                 （¥            元）；

其中增值税税率：        ；税金：人民币（大写）        （¥         元），不含税金额（大写）      （¥      元）。税金根据政策性文件规定调整。

2、合同价格形式：全费用综合单价合同

六、 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：按现行相关基坑监测规范、质量评定标准及有关规定。

七、双方一般权利和义务

1、发包人派驻的工程师

姓名：           ，联系电话：           ，职务：           ，职权：代表发包人对承包人的质量、安全、进度等进行监督，协调施工现场，配合相关部门，按有关规定办理接收手续。

2、承包人的项目负责人

姓名：           ，联系电话：           ，职务：  项目负责人  ，职权：全面负责本项目的监测工作，并在开工前将监测进度计划提交工程师，工程完工后将实际完成的监测数量送交工程师。

3、发包人责任

3.1应尊重承包人根据国家或行业有关标准进行监测工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

3.2 根据合同有关规定委托监理人向承包人提供现场及其它有关资料。

3.3 对承包人的监测方案及人员组成进行审查，对项目技术质量进行监督。

3.4 负责协调监测过程中与有关单位的配合。

3.5 按时支付承包人合同费用。

4、 承包人责任

4.1 应按照国家及行业标准、规范、规程、技术条例进行监测工作。

4.2 应按设计及合同规定的内容、时间进度要求，深化监测方案、监测措施计划和实施监测工作。基坑监测点位布置完成后，应及时通知施工、监理单位。

4.3 若因承包人工作失误或遗漏而造成监测工作中任何一项不符合相关要求，或需对项目工作中缺陷或遗漏进行补救，则承包人应在发包人要求的期限内，负责完成相关部分的补救工作，并免收损失部分的费用，造成工程重大损失或重大质量事故，承包人要承担相关责任，赔偿经济损失。

4.4 承包人应由投标文件所承诺的项目组完成本合同工作，并应确保其委派的主要技术人员、主要岗位负责人在本合同期间持续稳定地在该项目组工作。项目组的组织结构未经发包人的书面同意不得变更，发包人有权要求撤换不称职的项目组成员，与此相关的费用及任何损害赔偿和责任均由承包人自行负责。

4.5 承包人对项目工作负有全部的最终技术责任和经济责任。在本合同执行过程中，不因发包人对承包人工作的任何接触、检查、确认与批准而减轻或免除承包人的任何责任。

4.6 承包人应自行负责核实发包人提供的任何资料的准确性和可靠性。在任何情况下均不因发包人提供资料（包括但不限于工程所在区域有关的资料、地质、水文及其他资料）的瑕疵而减轻或免除承包人的责任。

4.7 承包人在现场监测工作中须服从监理人、发包人现场管理，遵守施工现场纪录。

4.8 根据发包人要求，按时完成相关工作，每次监测后当日提交监测报告至发包人、全过程咨询单位、施工总承包单位。若基坑出现报警或邻近报警值，承包人每日监测次数不少于两次，并于当日提交监测报告，监测报告中需明确提出报警点位及报警值，必要时须进行全天24时监测并实时提供监测数据。相关费用包含在总价内，不予增加。基坑监测点位首次超过报警值的，承包人需另行书面提出报警点位及报警值并于当日提交至发包人、全过程咨询单位、施工总承包单位。

4.9 严格按国家规范、标准进行监测，确保数据公正、准确；并提供监测咨询服务。

4.10 承包人交付监测报告一式 八 份，并对其准确性和可靠性负责。若发包人需要增加报告份数，承包人须无条件接受，增加的费用不另行支付。

4.11 承包人不得向第三人扩散、转让发包人提供的技术资料、文件，不得泄露发包人的商业、技术秘密；发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。

4.12 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，保护好工作现场周围的建、构筑物、地下管线（管道）、文物等。

4.13 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

4.14承包人自行解决现场办公场所。

5、其他的特殊要求及费用承担：由于承包人原因造成房屋的损坏，由承包人承担。

6、双方约定承包人应做的其他工作。

八、合同价款与支付

1、本合同价款采用  固定全费用综合单价  方式确定。承包人投标时承诺的全费用综合单价一次性包死，结算时不作任何调整，工程量按审核后的实际完成工作量结算；工程量由承包人上报计量，经监理单位现场审核后报发包人认可。

- （1）合同价款中包括的风险范围：包括现场踏勘、资料收集整理、数据调查分析、工作大纲编制、监测、取样、试验、测试、监控、量测、技术工作收费、监测仪器设备进出场及安装费、实物工作收费、组织评审、技术鉴定费、编制相关报告、印刷、会务费、专家费、咨询费、办公及生活住所费、交通费、通讯费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切所有费用。

- （2）风险费用的计算方法：承包人在投标报价时综合考虑不再另行计取。

（3）风险范围以外的合同价款调整方法：当工作量清单中无对应工作内容时，由发包人和承包人根据市场价格共同协商后确定。

（4）其他可能发生的费用：  /  。

2、监测实施过程中增加工程量按以下原则执行：

- 双方约定合同价款的其他调整因素：发包人签证认可的其他情况。

3、合同价款支付

（1）合同签订并完成监测方案编制，在承包人进场监测后15天内支付签约合同价的 20%；发包人收到承包人递交的完整的监测报告及结算报告，且监测成果报告得到相关部门认可并在结算文件生效后结清剩余所有款项。

（2）发包人在收到发票并验证通过后的15日内向承包人付款，如发票未通过发包人验证的，发包人有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，承包人的各项合同义务仍按合同约定履行。

九、履约担保

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：现金或履约保函，金额为中标价的2%，即人民币        元，须在合同签订前向甲方提交。如采用现金的，乙方必须通过其基本账户转出，在合同签订前汇至招标人指定的账户。待基坑土方回填完毕，无息退还履约保证金。如采用履约保函的，因工程延期竣工导致履约担保失效的，乙方应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则甲方将从乙方未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由乙方自行在投标报价时综合考虑。甲方在基坑四周土方回填完毕后退还履约担保。

1、 承包人应按招标文件要求提供履约保证金，发包人在基坑四周土方回填完毕后退还履约保证金（不计息）；

2、 如由于承包人原因造成工程成品破坏的、违法经营的或未按合同约定履行相应责任和规定的，发包人有权没收相应款项的履约保证金；

3、如果承包人延误监测服务期的，在履约担保金中扣除，情况严重的，加收违约赔偿。

4、如承包人在承包期间中途无故停止履约、擅自转包他人经营给发包人造成损失的，退包、或乙方原因提前终止合同的，发包人有权没收全部履约保证金，并终止承包合同，造成一切损失由乙方负责赔偿。

5、因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日前15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑。

十、项目变更

1、实际施工时，涉及到工程量的归属由发包人确定。

2、发包人有权根据项目需要增加或减少部分工程量，承包人不得拒绝监测或要求调整任何全费

用综合单价。

3、变更后项目与已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目全费用综合单价确定。变更后项目与已标价工程量项目不同或相类似项目，该清单全费用综合单价按以下（1）（2）（3）条约定调整。

（1）变更后项目与已标价工程量清单中没有适用的全费用综合单价，但有类似的工程项目全费用综合单价，承包人可参照类似工程项目全费用综合单价计算，并报发包人确定。

（2）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的全费用综合单价，由承包人按招标控制价编制依据计算全费用综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算全费用综合单价=按招标控制价编制依据计算的全费用综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的全费用综合单价，报发包人审核后确定。

（3）如无法根据上述组价方式确定新增全费用综合单价的，承包人应通过市场调查等手段提出全费用综合单价，并报发包人确定后执行。

十一、违约责任

1、由于发包人自身原因中止合同, 除应书面通知承包人外，发包人按承包人已完成的工作量比例向承包人支付相应比例的费用, 同时终止合同关系。

2、发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，监测服务期顺延，发包人还应承担滞纳金。

3、由于承包人原因中止合同, 承包人应全额返还发包人已支付的款项，并没收全部履约保证金，同时承担由此对发包人带来的其他损失。

4、承包人交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件。因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

5、如承包人在监测过程中存在弄虚作假情形，则按5000元/次扣除，基坑监测发生报警未在2小时内上报，每次扣除5000元；未按时提交基坑监测报告，每次扣除5000元。基坑监测点位首次超过报警值的，承包人未及时按要求另行书面提出报警点位及报警值并于当日提交至发包人、全过程咨询单位、施工总承包单位的，每次扣除50000元。

6、由于承包人未按要求和现行有关规范、监测标准，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。

7、双方约定的承包人其他违约责任：

（1）在现场监测工作期间，监测单位相关人员根据基坑情况及发包人要求到场；否则发包人有权终止合同，并没收全部履约保证金。

除因管理原因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形而更换之外的（提供相关部门或单位证明材料），如承包人要求更换人员，须经发包人认可，同时，项目负责人每更换一人次扣除20000元；其他岗位人员每更换一人次扣除10000元。

（2）监测仪器（设备）按投标承诺及时到位，若其中某项不能兑现，每不能兑现一项扣除1000元。

（3）承包人须编制监测日报表，表中应如实体现监测时间、施工工况等数据，并在监测完成后，4小时内出具监测数据，若未达到上述要求，每次扣除5000元。监测数据如达到或超过警戒值应立即通知有关各方，否则每次扣除5000元。

（4）基坑如发生位移、基坑周边的道路出现裂缝等情况时，基坑监测单位必须按照监理人和发包人的要求进行基坑监测，必要时须进行全天24时监测，否则每次扣除扣除5000元。

（5）本项目在实施过程中，如承包人的监测队伍素质、力量、现场管理班子、监测仪器（设备）以及现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整、充实监测队伍力量，承包人必须接受，如措施不力，作违约处理，发包人可自行终止合同。

（6）承包人应严格依法经营，严禁将工程转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（7）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

（8）检测仪器须进场报验，年检有效期不足三个月的甲方有权要求更换设备。

十二、报告、成果、文件检查验收

报告、成果、文件须符合现行的相关法律法规、设计图纸及相关部门的要求。

十三、合同文件：

（一）合同条款。

（二）中标通知书。

（三）更正补充文件。

（四）招标文件。

（五）中标人投标文件。

（六）其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

十四、其它约定事项：

1、本项目不允许分包。

2、承包人通过本项目研究所取得相关成果的知识产权归发包人所有。承包人对所有成果资料和发包人提供的所有资料负有保密的责任，未经发包人认可，承包人不得向第三方提供本合同范围内的研究成果。否则，发包人有权提起诉讼，由此引起的所有费用及损失由承包人承担。承包人对本工程的宣传报告必须经发包人同意，否则造成的损失和影响，发包人有权通过法律途径取得追偿。本合同变更、解除和终止，本条款均有效。

十五、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时由双方当事人协商解决，协商不成的依法向工程所在地人民法院起诉。

十六、保险及安全责任

1、承包人投保内容：按规定必须投保的强制性保险。

2、由承包人原因发生的安全事故由承包人全权负责。

十七、本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十八、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十九、合同生效及终止

合同订立时间：        年       月      日

合同订立地点：  台州湾新区

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人持捌份，承包人持贰份。

本合同自双方盖章、法定代表人或委托代理人签字且承包人向发包人交纳履约保证金后，合同生效；发包人、承包人履行完合同规定的义务后本合同终止。

| 发包人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字或盖章)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 承包人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字或盖章)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

1.　安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经双方共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予2000-5000元的经济处理。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理，承包人应积极配合。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国住房和城乡建设部“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59-2011）等规定的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专（兼）职安全干部，并报业主备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改，责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受业主在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理有异议的要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

十四、联系人：

发包人：（盖章）　　　　　　　　                　　　承包人：（盖章）

法定代表人(签字或盖章)：：　　　　　　　　　         定代表人(签字或盖章)：：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　                  年　月　日

2.廉政责任书

工程项目名称：浙江大学医学院附属第一医院台州医院一期工程(基坑监测)

工程项目地址：位于台州市聚洋大道以西、海城路以南

发包人（甲方）：台州循环经济发展有限公司

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为监测合同的附件，与监测合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式壹拾份，由甲方执捌份，乙方执贰份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　乙方单位：（盖章）

法定代表人(签字或盖章)：：　　　　　　　　　          法定代表人(签字或盖章)：：

或委托代理人：　　　　　　　　　               　　　 或委托代理人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　 地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　                　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

第五章    技术标准和要求

一、技术标准

符合现行国家标准、浙江省标准、有关规范、规定等。

二、总则

(1)本项目的招标人为台州循环经济发展有限公司。

(2)项目成果版权归（招标人）所有。

(3)承接本工程的单位被视为承认本任务书所有条款，并按本任务书规定的条款完成相关工作。

(4)本章所提供的相关资料仅供投标人在投标时参考，不作为编制投标书和编制项目工作的依据，投标人应谨慎引用本章内容，投标人引用本章资料引起的一切后果均由投标人承担，与招标人无关。

### 三、项目说明

（1）项目招标人：台州循环经济发展有限公司

（2）地址：位于台州市聚洋大道以西、海城路以南。

（3）项目名称：浙江大学医学院附属第一医院台州医院一期工程(基坑监测)

（4）资金来源：财政100%

（5）项目规模、特征：具体详见监测项目图纸。

（6）监测工期：自招标人通知中标人进场开始，直至基坑土方回填完毕。中标人需在接到通知24小时内安排相关人员进场监测。

（7）质量要求：符合国家相关规定，对出具的监测结果负责。

### 四、基坑监测任务（内容）与技术要求

执行标准（包括但不限于）：

《建筑物变形测量规范》（JGJ8-2016）

《建筑基坑工程检测技术规范》（GB50497-2019）

《关于加强建筑工程基坑及周边环境沉降（变形）监测管理的通知》（台建规[2013]244号）

4.1基坑监测内容：根据有关规范和设计要求，需进行以下项目监测：

监测的主要内容（包括但不限于以下内容）：

- 围护墙顶部水平位移和竖向位移观测点、测斜管顶部位移监测点、测斜管(埋深22m、26.5m)、围护周边管线变形监测点、基坑边工程桩水平位移监测点、地下水位观测点(水管埋深16.0m)、立柱竖向位移监测点、围护周边道路、地表竖向位移(每组设5个观察点)及地表裂缝监测、支撑轴力监测点(预警值详见图纸)、周边建筑物沉降观测点等任务。

4.2 基坑监测制度

4.2.1为确保地下室施工期间围护结构的安全以及周边建筑物、道路和管线的正常使用，要求在土方开挖和地下室施工期间实施全过程、动态的基坑监测；现场监测应采用仪器监测和巡视检查相结合的方法。监测单位应根据《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）和现场情况编制合理的监测方案。

4.2.2各观测项目应至少保证1天1次，如遇监测位移超过报警值或变化速率较大时，则应加密监测频率，所有观测数据当天填入记录表内，提供给相关单位。

4.2.3观测的数据应绘制成相关曲线，如位移沿深度的变化曲线、位移及沉降随时间的变化曲线等，并保证当天提供。

4.2.4基坑工程施工和使用期内，每天均应由专人进行巡视检查。检查内容根据本工程的实际情况和监测规范要求确定。

4.2.5、基坑监测报警值：

(1)围护墙（测斜管）顶部水平位移预警值35mm，或连续三天位移变形超过3mm/天。

(2)围护顶部竖向位移预警值30mm，或连续三天位移变形超过3mm/天。

(3)深层水平位移预警值40mm，或连续三天位移变形超过3mm/天。

(4)地下水位预警值：累计值超过1000mm，或连续三天水位变化超过500mm/天。

(5)立柱竖向位移预警值35mm，或连续三天位移变形超过3mm/天。

(6)支撑轴力预警值：水平支撑2800~3100KN，斜支撑200~300KN。具体详见监测图。

(7)基坑周边地表竖向位移预警值35mm，其中基坑边市政道路竖向位移预警值20mm，或连续三天位移变形超过3mm/天。

(8)基坑周边地表裂缝预警值：累计值15mm，或持续发展。

(9)雨水、污水管线位移预警值15mm，或连续三天位移变形超过2mm/天。

(10)基坑边工程桩水平位移预警值15mm，或连续三天位移变形超过3mm/天。

(11)基坑周边建筑物沉降预警值：累计值15mm，或连续三天超过2mm/天。建筑整体倾斜度累计值达到2/1000或连续三天大于0.0001H/d为建筑承重结构高度）。同时满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中对地基变形允许值的规定。

注：具体以监测项目图纸为准

4.2.6基坑监测项目、测点布置等必须符合有关规范规定和设计文件要求。

五.与本项目相关的其他要求

5.1 本工程发包范围内的工程项目，未经甲方同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

5.2 乙方应严格按已确认设计图纸和施工技术方案完成本项目，并无条件地接受甲方委托的监理单位的监督和管理。

5.3承包方在施工过程中应按业主规定的要求做好各项施工记录，交工技术资料应齐全、完整、准确并签证齐全，工程技术资料及表格应符合业主的规定。

5.4招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

5.5投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，本项目综合单价是指全费用综合单价。包括监测人员、设备、材料、管理费、现场踏勘、资料收集整理、数据调查分析、工作大纲编制、监测、取样、试验、测试、监控、量测、技术工作收费、监测仪器设备进出场及安装费、实物工作收费、组织评审、技术鉴定费、编制相关报告、印刷、会务费、专家费、咨询费、办公及生活住所费、交通费、通讯费、与设计单位、施工单位的配合、后续服务、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切所有费用。监测费以人民币元计。各投标人根据监测内容、全套施工图纸、招标文件、技术资料和相关规范规定、市场风险、监测服务期以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

5.6 投标人的报价未按要求报价的，作无效标处理。

# 第六章  投标文件格式

格式一

浙江大学医学院附属第一医院台州医院一期工程(基坑监测)

（资信/商务 标）

投

标

文

件

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）

年     月     日

格式二

浙江大学医学院附属第一医院台州医院一期工程(基坑监测)

- 投 标 函

台州循环经济发展有限公司  （招标人）：

一、根据已收到的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以总报价       元 （保留整数），大写金额人民币      拾   万     仟   佰   拾   元，承接上述项目，并按招标文件约定完成整个项目。

二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证按投标文件的部署及时完成全部工程或服务内容，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

格式三

- 浙江大学医学院附属第一医院台州医院一期工程(基坑监测)

- 投标报价明细表

| 序 号 | 监测项目 | 暂估数量 | 上限价 | 全费用综合单价 | 合价报价 =数量×全费用综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护墙顶部水平位移和竖向位移观测点 | 73点 | 500元 |  |  | 须满足工程需要 |
| 2 | 测斜管顶部位移监测点 | 26点 | 300元 |  |  | 须满足工程需要 |
| 3 | 测斜管(埋深22m、26.5m) | 26点 | 3500元 |  |  |  |
| 4 | 围护周边管线变形监测点 | 62点 | 300元 |  |  |  |
| 5 | 基坑边工程桩水平位移监测点 | 83点 | 300元 |  |  |  |
| 6 | 地下水位观测点(水管埋深16.0m) | 12孔 | 1200元 |  |  | 须满足工程需要 |
| 7 | 立柱竖向位移监测点 | 17点 | 300元 |  |  | 须满足工程需要 |
| 8 | 围护周边道路、地表竖向位移(每组设5个观察点)及地表裂缝监测 | 11组 | 400元 |  |  | 须满足工程需要，地表裂缝监测不另计 |
| 9 | 支撑轴力监测点(预警值详见图纸) | 19组 | 1200元 |  |  | 须满足工程需要 |
| 10 | 周边建筑物沉降观测点 | 16点 | 500元 |  |  |  |
|  | 总报价合计＝1+2+…+9+10 （结转至格式二投标函） 注：以元为单位，小数点后保留正数 |  | 元（保留整数） |  |  |  |

注：①投标报价清单表中除综合单价栏和合计报价栏由投标人自行填写，其余的所有内容（包括监测项目名称、数量、报价上限均不得修改、删减或增加），否则以无效标处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

格式四

浙江大学医学院附属第一医院台州医院一期工程(基坑监测)

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

格式五

浙江大学医学院附属第一医院台州医院一期工程(基坑监测)

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

格式六

台州市椒江区建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加浙江大学医学院附属第一医院台州医院一期工程(基坑监测)（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司（如联合体投标，为联合体双方）的投标资格已按照招标文件约定的逐条自查，并如实填写。如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。

主管人员：          ，手机号码：           。

投标文件编制人员：           ，手机号码：           。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

格式七

- 法定代表人授权委托书

- （参考样张）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                            （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位             （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                            （招标人）的                                      （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

授权代表联系电话：

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

注：仅用于递交工程保函时出具，须采用线下盖章。

格式八

法定代表人身份证明

（参考样张）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：

身份证号码：

联系电话：

邮箱号：

职务：             系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年       月      日

注：仅用于递交工程保函时出具，须采用线下盖章。