台州湾新区小额工程

招 标 文 件

（项目编号：QBJ2024100）

招标项目：东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程（施工阶段全过程造价控制）

招 标 人：台州市开发投资集团有限公司（盖章）

联 系 人：张先生   联系电话：0576-88217665

招标代理：浙江中永工程咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：马翔  联系电话：0576-88228183

日  期：2024年5月

目   录

第一章 招标公告	3

第二章投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1总则	11

2招标文件	13

3投标文件	13

4投标	15

5开标	15

6评标	15

7合同授予	16

8重新招标和不再招标	17

9纪律和监督	18

10需要补充的其他内容	18

第三章 评标办法	19

第四章 合同条款及格式	25

第五章最高投标限价计算书	48

第六章投标文件格式	49

# 第一章  招标公告

详见网上招标公告（台州湾新区小额工程电子交易平台，http://www.tzwztb.com）

（浙江省政府采购网，https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

# 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：台州市开发投资集团有限公司 地址：台州市府中路177号开投大厦 联系人：张先生 电话：0576-88217665 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江中永工程咨询有限公司 地址：台州市椒江区海洋广场1幢5层 联系人：马翔 电话：0576-88228183 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程（施工阶段全过程造价控制） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 本工程位于台州市台州湾新区海虹街道，西起疏港大道，东至椒金线 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 政府100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标范围为本项目实施阶段全过程造价咨询，设计变更、现场签证审核、工程款支付审核和后续服务（包括复审提供配套服务），具体以发包人委托为准。 1.工作内容： ①根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书； ②参与造价控制有关的工程会议； ③负责对施工方报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书； ④承发包方提出索赔（含工期延误造成的索赔）时，根据合同和有关法律、法规，提供咨询意见； ⑤协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向委托人提供造价控制动态分析报告及本项目造价月动态跟踪表； ⑥提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务； ⑦协助委托人办理财政或第三方咨询单位或审计单位复审资料移交，配合委托人办理竣工结算； ⑧根据国家有关法律、法规、标准规范与工程计价依据、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价； ⑨对施工方送审的结算书及结算资料初步审核。配合工程结算审核单位完成工程结算审核工作，根据委托方的需要参加相关结算审核会议； ⑩现场踏勘并做好相关资料记录、计量审核； ⑪工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定； ⑫协助委托人确定“甲供材料”、“甲定乙供材料”、“暂估价及变更材料”、“设备选购价格”，“零星签证”、“无价材料”并通过市场调查询价确定价格，并出具书面报告；当无价材料需要招标时，出具招标控制价。 2.完成委托人交办的与造价控制项目有关的其他咨询服务工作。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自全过程造价控制合同签订之日起至本工程所有工程项目（包含子项）结算审计报告出具之日终结。每阶段性委托事项配合招标人的要求完成。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足招标文件要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和项目负责人资格要求 | 1.投标人资格条件：应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格。 2.项目负责人资格条件：具备土木建筑工程专业的《中华人民共和国造价工程师注册证书》（专业以《中华人民共和国造价工程师执业资格证书》为准）或《中华人民共和国一级造价工程师注册证书》，须在投标人单位执业。 注：如证书未体现专业的以投标截止时间之日“全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：www.mohurd.gov.cn/docmaap” 中查询的结果为准） |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）施工图纸电子文档； |
| 2.3 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资信标、技术标和商务标三部分组成。 通过台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）在线制作。 一、资信标包括： （1）台州市建设工程投标人资格自查表（附件二）； （2）台州市建设工程项目负责人资格自查表（附件三）； （3）台州市建设工程诚信投标承诺书（附件四）； （4）造价人员一览表（附件五）； （5）法定代表人授权委托书（附件六-1）或法定代表人身份证明（附件六-2）； （6）证书材料： ①《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）； ②有效的营业执照或事业单位法人证书； ③项目负责人造价工程师证书（若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可只提供电子证书影印件或网页截图）。 （7）如投标保证金未采用现金、电子保函系统方式，则须提供工程保函（分为银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函）；同时附带企业基本账户支付凭证（加盖公章）。 （8）对应评标办法应提供的其他证明材料（如有）。 二、技术标包括： 技术标内容按照本招标文件“评标办法”中技术标的打分内容，由各投标人自行编制。 三、商务标包括： （1）投标函（附件一） 注：以上内容均需在台州湾新区小额工程电子交易平台投标工具（在线网页版）中对应处自行上传，添加的内容须为清晰的电子文档，同时加盖公司电子公章。 |
| 3.2.1 | 招标控制价及 最高投标限价 | 最高投标限价： 583800元。投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、金额：人民币 壹_万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元。） 2、投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 （1）现金转账 ① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。 ② 投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位及时返还;中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人。 （2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”） ①工程保函的受益人为本项目招标人； ②工程保函的有效期为1年； ③递交方式： 递交方式一（电子保函系统）： 通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。 注意：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号。 递交方式二（非电子保函系统）： 投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。 递交方式：现场递交。 （1）若是投标人的法定代表人递交工程保函的，应持法定代表人身份证明原件（姓名须与全国建设市场监管与诚信信息发布平台查询的相一致），否则工程保函不予签收。 （2）若是投标人委托代理人递交工程保函的，应持针对本工程的法定代表人授权委托书原件及身份证原件，否则工程保函不予签收。 （3）递交工程保函时所要求提供的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明中的人员须与投标文件组成中提供的人员一致，若提供的不一致则以无效标处理。 提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅。 提交时间：2024年06月11日14：00 - 14：30 接收人：浙江中永工程咨询有限公司（代理机构）； 接收人联系方式：0576-88228183； 注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。 3、注意事项 ① 若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金； ② 现金转账账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 ③ 以现金转账形式提交的投标保证金应当从投标人或其上级公司基本账户支付，购买工程保函的费用应当从投标人或其上级公司基本账户支付； ④ 若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501 ⑤ 以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。 4、购买工程电子保函截止时间： 6 月 7 号下午16：00前。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它 格式要求 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张必须采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 3、技术标为暗标，应按以下要求编制，否则以无效标处理： （1）技术标采用暗标形式，不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其他任何能影射或能推断出投标人的标记、文字描述及图案； （2）投标人投标文件所用的纸张必须采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 （3）技术标的名称（文件名）不得出现投标人信息。 （4）页数（目录除外）不得超过30页。 4、建议技术文件正文字体为四号宋体，行距1.5倍。 |
| 3.6.2 | 电子签章 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 3.6.3 | 投标文件份数 | 一、投标文件份数： （1）加密电子投标文件一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。 二、纸质投标文件说明: （1）本项目不要求递交纸质投标文件。 三、中标人中标后应在签订合同协议书前补交纸质投标文件 5份。（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码需与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致。） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件 递交要求 | 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买上传电子保函）后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入电子投标文件制作页面。 3、投标保证金属于投标文件组成部分，投标保证金递交要求详见本招标文件投标人须知前附表3.4.1条款。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间与投标截止时间相同，开标地点详见本工程招标公告。（投标人代表一律不参加现场开标，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、进入台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅。 2、由招标代理开启视频直播。开标时间到后由招标代理对所有投标文件进行统一解密。 3、评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审。 4、参数抽取：参数抽取由招标代理负责组织，招标人代表负责现场抽取，行政监督部门负责对抽取过程进行监督。全过程在不见面开标大厅视频直播。 5、各投标单位委托代理人或法定代表人须在开评标期间保持电话及网络畅通。对开评标过程有异议的，可通过不见面开标大厅提出异议。 注意事项： （1）因投标人网络或电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、上传投标文件存在问题等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败等，视为投标人放弃投标；因招标人原因或电子交易平台发生故障等，导致无法按时进行开评标工作的，可根据实际情况相应延迟时间。 （2）开评标过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 重要事项说明： （1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 （2）如有疑问，请咨询技术服务电话，技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程电子交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 7.1.1 | 中标候选人 | 本项目由评标委员会推荐1名中标候选人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额为中标合同金额的2%，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出，以转账、电汇或银行汇票方式存入招标人指定账户。 |
| 8.1 | 温馨提示 | 投标人须在递交投标保证金前在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com）中注册并核验通过。 |
| 9.1 | 其他 | 开标后，经核查若不同投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，按无效标处理。并提交行业主管部门，由行业主管部门对投标单位按相应规定进行处理。 |
| 10.1 | 增值税计税方式 | 本工程采用一般计税法 |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人在建项目要求：/

1.4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括投标人、项目负责人）；

（11）根据转发最高人民检察院国家发展改革委《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》的通知（浙检发预字[2015]5号）规定，投标人（包括法定代表人、项目负责人）其一有行贿犯罪记录的【由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准】；

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标控制价（如有）；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com），对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人通过在发布招标公告的媒体上自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，建议自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1招标控制价及最高投标限价：见投标人须知前附表。

3.2.2投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、工伤保险费和税金。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还(采用保函的不再进行退款)：

（1）中标人在提交履约担保后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在公示结束后退还；

3.4.4有下列情形之一的，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

（3）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报的；

（4）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人违反《台州市工程建设投标保函管理规定》（台公管办[2022]2 号）文件规定的。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2电子投标文件制作工具（网页版）制作的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。

4. 投标

4.1投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人（台州湾新区小额工程电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.2.5逾期未上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.2.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需到现场。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会，负责评标活动。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审，推荐前附表规定名数的中标候选人。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4商务标审查

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核,看其是否有表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

① “台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

② 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

③ 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章。

6.5投标文件的澄清和补正

6.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

6.5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

6.5.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明时，各投标单位委托代理人或法定代表人必须在开评标期间保持电话及网络畅通。投标单位委托代理人或法定代表人所留联系方式在30分钟内无法联系上或未回复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

#### 6.6评标结果

6.6.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定推荐中标候选人。

6.6.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1 招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因 ，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219 号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查（建造师在建不作要求的除外），在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2 属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的 ，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起 3 日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起 3 日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，招标人应当确定第二中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人因违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。

7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订施工合同。

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经原项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 不高于本项目上限价，且符合附件报价表（如有）中的具体要求。 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或不同投标单位保证金汇入同一虚拟子账户。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）评标专家组认为投标人的报价明显低于成本价。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

（3）投标函中数值大写与小写不一致时，以大写为准。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标业务系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，投标人在电子招标投标业务系统进行回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面（电子招标投标业务系统中）澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件无法联系或在30分钟内未能回复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

# 评标办法（综合评估法）

本工程项目的评标办法采用综合评估法。评标委员会依据投标人提供的相关证书、文件等证明材料和下列评分标准进行评审。

评标委员会先对各投标人的资格进行详细评审，如不符合要求，作无效标处理不再进入下一阶段评审。

- 资信标评审标准（7分）

1、投标人的信用评价分（2分）

信用等级AAAAA的，得2.0分；AAAA的，得1.5分；AAA的，得1.0分；信用等级低于AAA或未参评的，不得分。投标人信用等级情况以评标专家评标当天经浙江造价网http://www.zjzj.net造价咨询企业动态信用等级的评审结果为准。

2、投标人良好行为得分（2分）

2.1. 投标人自2019年1月1日以来(以获奖文件或荣誉证书上的时间为准)获得地市级及以上建设行政主管部门或建筑业相关行业协会颁发的工程造价咨询方面的荣誉，每个得0.5分，最多得1分，提供相应的获奖文件或荣誉证书材料，无证明材料的，得0分。

2.2.投标人自 2019年1月1日以来(以获奖文件或荣誉证书上的时间为准)获得财政部门或下属的预结算业务审核部门或政府审计部门面向工程造价咨询企业颁发的荣誉，每有1项得1分，最高得1分。提供相应的获奖文件或荣誉证书材料，无证明材料的，得0分。

注：2.1和2.2的荣誉指获得“优秀”或“先进”或“十强中介机构企业”等称号或荣誉的企业。

3、投标人业绩（2分）：

投标人从2019年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承接过单个项目合同额25万元及以上市政类工程全过程造价控制咨询（全过程造价咨询、全过程咨询、全过程跟踪审计均认可）业绩的每个得1分，业绩累计最高得2分。无业绩的或业绩提供材料不符合要求的，得0分。不接受以联合体形式承接的业绩。

注：业绩须同时提供以下证明材料：

（1）合同。

（2）如合同中无法体现投标人单位名称或项目特征的还需提供业绩项目业主证明材料（由原项目业主盖章出具）。

4、项目负责人良好行为得分（1分）

项目负责人具有建筑类高级工程师及以上职称的得1分，最高得1分。

注：须提供相应的职称证书，如电子证书的，可只提供电子证书，未提供的，得0分。

资信标得分=投标人的信用评价分+投标人良好行为得分+投标人业绩+项目负责人良好行为得分

二、技术标评审标准（38分）

1、确定类别

评标委员会成员针对投标人的技术标内容进行独立评审。视其科学性、针对性、可行性、先进性对投标人的技术标划分类别，同时，给出评审意见并对评审意见承担个人责任。

2、投标人的技术标最终类别按中位数法（即对评标委员会给出的类别排序，取中间类别）确定:

例：

| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 最终类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | 二类 |

2、技术标评分

评标委员会成员在确定最终类别的分值范围内分别打分（小数点后保留1位小数），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）。

评分标准：

| 类别 评审内容 | 一类 （好） | 二类 （一般） | 三类 （差） | 缺项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 咨询服务大纲内容是否全面、合理 | 6.0～4.8 | 4.8～3.4 | 3.4～2.0 | 0 |
| 对承包方报送工程造价的审核方案，跟踪服务的具体响应措施 | 6.0～4.8 | 4.8～3.4 | 3.4～2.0 | 0 |
| 造价咨询成果质量控制要点，过程中把控风险以及对后续复审的应对措施 | 6.0～4.8 | 4.8～3.4 | 3.4～2.0 | 0 |
| 相关人员组织分工情况及人员驻场承诺及响应承诺 | 6.0～4.8 | 4.8～3.4 | 3.4～2.0 | 0 |
| 服务于此项目的便利性、响应的及时性及后续服务承诺 | 5.0～4.3 | 4.3～3.5 | 3.5～2.4 | 0 |
| 针对本项目造价咨询过程中可能出现争议、索赔等问题及政府审计的管控措施及解决办法 | 5.0～4.3 | 4.3～3.5 | 3.5～2.4 | 0 |
| 廉政措施 | 4.0～3.3 | 3.3～2.5 | 2.5～1.4 | 0 |

三、商务标评审标准（55分）

（一）评标标底价的确定（以元为单位，保留整数, 小数点后第1位四舍五入）。

评标标底价=风险控制价×（1+D%）。

D为上浮率，由招标人在以下21个数值中随机抽取确定：0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0。

（二）风险控制价的确定（以元为单位，保留整数, 小数点后第1位四舍五入）。

风险控制价＝最高投标限价×80% ；

（三）投标报价得分（55分）(小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）

1．投标人的投标报价得分满分为55分，当投标人的投标报价存在以下情形时，则按相应情形分别予以扣分：

（1）投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣0.8分，扣分分值＝〔（投标报价－评标标底价）/评标标底价〕×100×0.8；

（2）投标报价每低于评标标底价一个百分点的扣0.4分，扣分分值＝〔（评标标底价－投标报价）/评标标底价〕×100×0.4；

（3）投标报价每低于风险控制价一个百分点的再扣1.0分，扣分分值＝〔(风险控制价－投标报价)/ 风险控制价〕×100×1.0；

2．投标人的投标报价得分＝55－以上情形扣分总和。（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）

四、评标总得分（满分为100分，最后结果保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）

投标人的评标总得分＝资信标得分+技术标得分+商务标得分。

五、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）资信标得分高者；

（二）技术标得分高者；

（三）投标报价低者；

（四）抽签确定。

# 第四章  合同条款及格式

全过程造价控制合同文本采用《建设工程造价咨询合同》（示范文本）（GF—2015—0212）。

编号

建设工程造价咨询合同

（全过程咨询造价）

工程名称 东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程（施工阶段全过

程造价控制）

委托人       台州市开发投资集团有限公司

咨询人

第一部分　协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

  - 工程名称：东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程。

  - 工程地点：本工程位于台州市台州湾新区海虹街道，西起疏港大道，东至椒金线。

  - 工程规模：本工程全长1737 米，红线宽度50 米，为城市主干路，设计行车速度为60km/h。建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电力管道工程、智慧灯杆及绿化工程等。

  - 投资金额： 21369.65万元 。

  - 资金来源：政府  100  %。

  - 建设工期或周期： 18个月。

  - 其他： /。

- 二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：

本项目实施阶段全过程造价咨询，设计变更、现场签证审核、工程款支付审核和后续服务（包括复审提供配套服务），具体以发包人委托为准。

- 1.工作内容：

- ①根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书；

- ②参与造价控制有关的工程会议；

- ③负责对施工方报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；

- ④承发包方提出索赔（含工期延误造成的索赔）时，根据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；

- ⑤协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向委托人提供造价控制动态分析报告及本项目造价月动态跟踪表；

- ⑥提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

- ⑦协助委托人办理财政或第三方咨询单位或审计单位复审资料移交，配合委托人办理竣工结算；

- ⑧根据国家有关法律、法规、标准规范与工程计价依据、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价；

- ⑨对施工方送审的结算书及结算资料初步审核。配合工程结算审核单位完成工程结算审核工作，根据委托方的需要参加相关结算审核会议；

- ⑩现场踏勘并做好相关资料记录、计量审核；

- ⑪工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定；

- ⑫协助委托人确定“甲供材料”、“甲定乙供材料”、“暂估价及变更材料”、“设备选购价格”，“零星签证”、“无价材料”并通过市场调查询价确定价格，并出具书面报告；当无价材料需要招标时，出具招标控制价。

- 2.完成委托人交办的与造价控制项目有关的其他咨询服务工作。

- 三、服务期限

自全过程造价控制合同签订之日起至本工程所有工程项目（包含子项）结算审计报告出具之日终结。每阶段性委托事项配合招标人的要求完成。

- 四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：

符合《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》规定，达到《浙江省建设工程造价咨询质量导则（试行）》要求，满足合同约定的标准。

五、酬金或计取方式

- 签约合同价：           	（大写）（¥	              ），税率 6 %，其中不含税金额         元，税额         元。

- 若国家政策调整出现税率变动，按不含税价不变调整税率的方式重新计算酬金，即：本合同约定的含税总价÷（1+合同税率）×（1+最新税率）。

- 造价咨询费率为      %（造价咨询费率=签约合同价/21369.65万元×100%（百分号前小数点后保留2位，第3位四舍五入），按造价咨询费率一次性包干，不做调整。

- 造价咨询费根据工程实际进度，按实支付。造价咨询费结算价=经结算审定后（以委托的第三方审定为准）合计的建安工程造价×造价咨询费率。

- 合同价范围内包括项目实施所需的所有的咨询、调查、资料收集、人工、通讯、交通、差旅、餐饮、资料打印、材料、验收、保险、税费、专家评审费（如有）、项目驻场费用、相关配合工作、不可预知费用开销及相应的风险金等为本项目提供正常服务所发生的费用 ， 以及其它投标人应承担的一切工作所发生的费用均包括在投标报价中， 未列入报价的费用将被视为投标人优惠，招标人均不予支付。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- 中标通知书或委托书（如果有）；

- 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

- 专用条件及附录；

- 通用条件；

- 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

- 七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 八、合同订立

- 订立时间： 	年 	月 	日。

- 订立地点： 	。

- 九、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

- 十、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，其中委托人执     份，咨询人执     份。

委 托 人： 	（盖章）	咨 询 人： 	（盖章）

法定代表人或其授权的		法定代表人或其授权的

代 理 人 ： 	（ 签 字 ）	代 理 人 ： 	（ 签 字 ）

组织机构代码：		组织机构代码：

纳税人识别码：	纳税人识别码：

住	所：	住	所：

账	号：	账	号：

开户银行：	开户银行：

邮政编码：	邮政编码：

电	话：	电	话：

传	真：	传	真：

电子信箱：	电子信箱：

第二部分　通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义： 1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作， 委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录 C 的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实 性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录 D 中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调， 为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同 7 日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前 7 日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3 日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录 C 中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保 管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过 14 天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。

双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书， 支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后 7 日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在 28 天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3任何一方提出解除合同的，应提前 30 天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除， 其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解

如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地 点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第三部分  专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2语言

本合同文件使用中文。

1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：按通用条件。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:                   。

1.4.1工程造价控制及咨询依据

（1）国家、省有关法律、法规、条例和规章。

（2）国家及有关部门颁布的工程造价控制及咨询技术标准、规程、规范和工程质量验收标准。

（3）上级主管部门批准的设计文件和批文。

（4）经审查的施工图纸、设计变更、会议纪要、有关签证及相关资料和说明。

（5）工程施工承包合同及有关文件、附件、补充协议等。

（6）工程招、投标文件、询标纪要等。

（7）施工组织设计（或施工方案）、市场价格行情等。

（8）委托方与施工单位之间往来的补遗、信函等。

（9）其它文件和资料。

2.委托人的义务

2.1提供资料：

委托人按照约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：           。

2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：           。

2.4委托人代表

委托人代表为：           	，其权限范围：签复咨询人提起的有关咨询联系单、咨询成果确认单、现场勘查记录、确认咨询人发生的差旅费及相关费用、签订合同等。

2.5答复

委托人同意在 十五个工作日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

2.6委托人有以下权利：

1）有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2）委托人有权监督、检查咨询人的实际工作，有权对咨询人的工作和文件成果提出合理的质疑和修改意见。但委托人修改意见的执行并不能成为咨询人允除工作质量责任的理由。

3）当委托人有理由认定审计专业人员不按审计合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，或审计专业人员业务水平不能满足实际需要的，委托人有权要求更换审计专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员要求

3.1.1项目咨询团队的主要人员资格条件及人数要求：

（1）项目负责人：1人，具备土木建筑工程专业的《中华人民共和国造价工程师注册证书》（专业以《中华人民共和国造价工程师执业资格证书》为准）或《中华人民共和国一级造价工程师注册证书》，须在咨询人单位执业。

（2）项目组团队成员至少 5人（不包括项目负责人），其中3人要求已取得《中华人民共和国造价工程师注册证书》或《中华人民共和国一级造价工程师注册证书》（要求土建专业2人，安装专业1人，专业以《中华人民共和国造价工程师执业资格证书》为准）（各专业不得兼任，），另外2人要求已取得《中华人民共和国二级（及以上）造价工程师注册证书》。（各专业不得兼任）；本项目要求至少1人驻场，驻场人员须为造价专业人员，人员驻场要求为每周驻场天数不得少于1天，根据业主要求及时到场。驻场天数达不到要求的，按1000元/天在最近一期的咨询费支付时扣回。

（3）根据项目实际情况和委托人要求及时派遣相关专业人员，相关专业人员到工地响应时间不超过2小时，响应时间达不到要求的，按1000元/次在最近一期的咨询费支付时扣回。。

（4）项目咨询团队名单见附表，项目负责人及造价服务人员未经委托人同意不得随意更换变动，因客观情况确需更换的，应征得委托人同意拟派人员的执业资格注册单位须与咨询人名称相一致。

3.1.2项目负责人为：                	，身份证号码：                     ，

执业证书：                     ，执业注册号：                      。

项目负责人为履行本合同的权限为：

（1）内部审批工程造价控制及咨询的方案、审核工程量清单和工程造价的变更，向委托方提出内部书面意见或建议。

（2）经委托方同意，撤换不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的本项目部工程造价控制及咨询人员。

（3）遵守政府和行业主管部门有关工程造价的法规、规范、标准和指导规程，执行企业规章制度。

（4）负责项目造价咨询的组织实施、专业间协调和质量管理工作，对项目组成员的执业行为进行管理。

（5）负责办理咨询项目合同的草拟，接收和验核委托人提供的资料。

（6）制定咨询项目实施方案。

（7）动态掌握咨询项目实施状况，负责督促检查各咨询子项和各专业的进度，研究解决存在的问题。

（8）对咨询项目的咨询质量负责，监督专业审核人员/校核人员进行质量校核，负责对项目初步成果进行复核。

（9）编写咨询成果报告及总说明、总目录，确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要。

（10）负责审核意见的送达，办理相关资料归还和移交手续，与委托人结算咨询费。

（11）对涉及造价（或索赔）的工程资料进行内部审核，并向业主提供咨询成果，并签字。

（12）提供与造价控制及咨询相关的人工、材料、机械、设备等造价信息；协助委托人确定“甲供材料”、“甲定乙供材料”、 “暂估价及变更材料”、“设备选购价格”，“零星签证”、“无价材料”并通过市场调查、询价、考察（若有）确定价格范围，明确甲供材料取费的规定，并出具书面报告；

（13）参加涉及造价（索赔）的监理例会、图审会议、设计交底、参与召开有关造价、变更、预算、结算内部审核协调会议，参与市场调查、询价、考察工作。

- 咨询人项目部各专业咨询人员的责任和权力：

（1）参与工程造价控制及咨询的组织设计和咨询方案的编制。

（2）负责本人专业的工程量和工程造价的变更，提出书面意见，交给本项目负责人。

（3）依据业务要求，执行控制规划和实施细则，遵守行业标准与原则，对所承担的业务质量和进度负责。

（4）根据项目实施细则要求，开展本职工作，选用正确的业务数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠。

（5）对实施的各项工作进行自控，成果文件经校核后，负责进行修改。

（6）完成工作内容及时整理，收集齐全咨询资料，交项目负责人或专人办理归档和移交归档手续。

（7）参加工程监理例会、有关工程造价的协调会议等。

（8）规范执业行为，遵守职业道德。

（9）对各专业涉及造价的工程资料开展内部审核、负责组织询价、市场调查，对相关变更、调查询价等留影记录。

（10）向委托人报送完成合同中的工程量清单、招标控制价编制业务工作情况。

（11）在合同期限内，实现预算编制目标，公正维护各方的合法权益。遵守法律、法规，执行计价规则和标准定额，做到公正、准确地提供工程造价编制成果。出具规范的造价咨询报告。

（12）不得泄露与该工程预算编制业务有关的保密数据资料。

（13）向甲方反馈预算编制项目的情况，反馈周期由委托人确定。

（14）预算编制期间如需补充资料应经委托人确认，否则其补充资料无效。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：拟委派的项目负责人及项目工作组人员（包括驻场人员）一经确认，未经委托人同意不得随意更换，因客观情况确需更换的，应征得委托人同意，且更换后的人员不得低于原人员所具有的资格；未经委托人同意更换项目负责人的扣除每人次5万元的违约金，更换项目组人员（包括驻场人员）的扣除每人次1万元的违约金，此项罚款在最近一期的咨询费服务费支付时扣回。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：按通用条款。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：根据咨询项目实施具体情况由咨询人项目负责人向委托人书面发函提出。

咨询人向委托人提供的资料还包括：由咨询人项目负责人依据项目实施情况确认需要提供的资料。

3.2.2 咨询人权利义务

咨询人的义务

（1）组织建立工程造价控制及咨询机构，委派项目负责人，并授予其行使本工程造价控制及咨询合同范围内处理咨询业务的全部权力。

（2）未经委托方同意，受托方不得调换项目负责人和已派驻现场的造价控制及咨询服务人员。

（3）根据国家有关法律、法规、规定、工程建设批文、合同、规范、验收标准等对工程进行工程造价控制及咨询。

（4）参加施工图纸交底及设计图纸会审，计算施工图工程量，并提交计算底稿及软件资料。

（5）审核签证联系单，确定工程量，并提交计算底稿及软件资料。

（6）根据委托方要求及时向委托方报送进度款审核意见书、工程量及造价汇总表。

（7）咨询班子人员组成须结合本工程实际配备齐全，所配备的主要专业造价咨询服务人员要符合招标文件要求。

（8）咨询项目部内部应配备具有大型公建项目造价咨询服务丰富经验的专家或顾问，对工程全过程造价控制的实施进行专业技术支持和指导。专家或顾问应参与咨询规划、咨询细则的编制，参与各单体建筑物的复杂情况的工程造价控制及咨询。

（9）根据设计图纸、施工合同、变更单及相关的招标文件，提供委托方变更后的招标控制价审核及软件资料。

（10）做好本工程全过程工程造价控制及咨询工作中资料收集、整理、汇编、归档等的工作，确保资料完整。

（11）严格遵守与本工程有关的法律、法规和规章，保证委托方免于承担由于受托方违反上述法律、法规和规章而引起的的任何责任。

（12）在履行合同期间及本项目完成后，应对委托方提供的所有资料、咨询工作内容具有保密义务，未经委托方事先许可认可，不得对除委托方以外的第三方披露。

（13）根据不同施工阶段的需要，参加有关工程会议（按委托方要求参加有关工程造价的协调会议等），并根据委托方提供的施工单位与监理方之间的有关工程造价的往来资料以及市场信息，及时向委托方提供咨询意见，须将所有审计、咨询服务内容作书面记录保存在案，以便委托方查阅。

（14）若因受托方过失，造成委托方经济损失的，受托方应进行赔偿，详见4.2.2条款。

（15）中标后咨询人团队电脑、打印机、造价软件、住宿日常用品等均包含在总价内，由咨询团队自行负责落实。

咨询人权利

（1）受托方在跟踪造价控制及咨询过程中，如委托方提供的资料不明确时可向委托方提出书面报告。

（2）受托方在跟踪造价控制及咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

（3）受托方在造价控制及咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

团队其他要求

（1）项目负责人必须参加涉及造价变更的监理例会、图纸会审、设计交底，组织召开的预算、结算内部审核会议，参与招标文件讨论（品牌提供）。

（2）专业咨询人员根据进度、审核要求参加参加涉及造价变更的监理例会、图纸会审、设计交底，组织召开的预算、结算内部审核会议；

（3）上述人员委托人要求到位在岗的必须在相应时间及规定时间在岗、在会、到位，有事请假的必须经业主同意，否则视为缺岗。

3.2.3咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：详见下表。

（1）全过程工程造价咨询意见完成时间：

| 序号 | 造价咨询内容 | 成果完成时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般造价咨询内容（月度工程款支付审核）、出具一般、零星预算、询价、市场调查、考察（含施工工艺、材料、方案等变更）内部审核咨询成果意见 | 5个工作日 | 根据委托人需要提供以下资料： 1.提供纸质成果及电子稿、份数按需提供 2.提供详细的造价编制或材料供应商的询价记录文件材料，满足上会的决策需要 |
| 2 | 较复杂工程变更审核 | 7个工作日 | 必要时施工方、委托人予以配合，需上级主管部门审批，特殊情况经与委托人协商，可以延长到15个日历天。 |

注：如委托方有特殊时间节点要求，以委托方要求时间节点为准，在委托方要求的时间内提供相应的成果报告。

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后5个工作日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：施工合同及相关协议等约定。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：协商确认。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：因委托人、施工单位等非咨询人原因造成咨询成果报告无法出具的，委托人应当支付咨询人该项工作的已完成工作量的90%的酬金。酬金计算方式由委托人与咨询人协商。相关事实发生或明确后的十个工作日内将以上款项一次性支付。

4.1.3委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：       /        。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：（1）委托人提供完整资料的前提下，咨询人应按照合同约定的工作内容和工作时间完成本合同规定的各项造价咨询工作，相关人员未按要求到位在会的，组织召开例会、专题例会或其他业主单位要求需要全过程造价咨询项目负责人或手续办理人员参加的，任何一方均需按要求及时参会，若未参加的，委托人有权按5000元／人次的从当期咨询费中扣除。

（2）如果因咨询人原因发生以下情况将以每项事项对咨询单位处以合同价的1%处罚（不同事项可累计，同一事项不累计）

①因咨询人原因，预算编制误差率不得超过5%【误差率是指中标单位出具正式咨询报告后，由预算编制审核主管部门或其它审核单位复审（如需要），误差率=复审的核减额/中标单位编制的预算造价×100%】。

若存在上述事项，则上述处罚在最后一笔费用支付时予以扣除，扣除比例详见4.2.2条款。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：合同履行期内，双方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务。因咨询人的单方过失造成经济损失，应当向委托人进行赔偿，赔偿费用不超过合同价的20%。

5.支付

5.1支付货币币种为：人民币。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期三日前，向委托人提交有效增值税专用发票，作为支付申请。

5.3支付酬金

| 支付次数 | 支付时间及条件 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 本合同签订生效后 | 全过程造价咨询费合同价的10% |  |
| 第二次付款 | 工程完成投资额达到5000万元 | 全过程造价咨询费合同价的20% |  |
| 第三次付款 | 工程完成投资额达到10000万元 | 全过程造价咨询费合同价的30% |  |
| 第四次付款 | 工程竣工验收合格后 | 全过程造价咨询费合同价的30% |  |
| 第五次付款 | 项目总承包结算经财政或第三方审定后 | 付清全过程造价咨询费余款 |  |

全过程工程咨询费由受托人提出付款申请并开具增值税专用发票，委托人审核完毕后，15个工作日内付清。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.2 因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：不予调整。

6.1.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：按工程计量款增加额（或减少额）×造价咨询费率。

6.2合同解除

6.2.2 双方约定解除合同的条件还包括：/。

6.2.4 因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：协商确认。

7.争议解决

7.2调解

如果双方不能在10个工作日内解决本合同争议，可以将其提交建设行业主管部门进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请台州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向本合同签订地人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

咨询人进行考察发生的费用由咨询人自行承担。

差旅费及相关费用的支付：     /      。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：     /      。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：按通用条款。

咨询人申明的保密事项和期限：按通用条款。

第三人申明的保密事项和期限：按通用条款。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在两个工作日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：              ，送达地点：                 ，电子邮箱：              。

咨询人指定的送达接收人：              ，送达地点：                 ，电子邮箱：              。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：以相关主管部门颁发的文件为准。

9.补充条款

9.1咨询人应结合本项目的实际情况，及时深入现场查看，掌握项目的一线资料，为造价咨询创造有利条件。

9.2咨询人有义务参与本项目有关的会议，并从造价咨询角度提出专业建议，从根本上避免甚至杜绝不合规或不合法现象的发生。

9.3咨询人应根据委托人的要求，定期或不定期地提供专项造价咨询报告或综合造价咨询报告。咨询人同时应保管好各种造价咨询资料，根据委托人的要求，逐步将造价咨询资料移交给委托人。

9.4咨询人未经委托人或其授权代表书面同意，不得将本合同各阶段形成的工作成果、文件资料及委托人和设计公司提供的图纸，资料泄露或交与任何第三者或其它项目使用。

9.5咨询人必须自行完成本项目的所有造价咨询服务工作，未经委托人同意和本合同规定，咨询人不得委托、转包和分包给任何第三方。咨询人确因需要委托有关专业顾问完成本属咨询人的服务职责和义务时，应经委托人书面同意，并且受托的专业顾问资格需经委托人书面认可。咨询人对转委托的工作负责。

9.8无论因任何原因而终止合同，咨询人应将所有由咨询人拥有或控制而与委托人有关资料和文件移交给委托人或任何由委托人重新委托的工程造价结算审核顾问，且咨询人应提供合作及协助，以使本项目的顺利交接。

9.9造价咨询完成，咨询人负责造价咨询档案的归档和立卷工作，并对委托人移交的资料安全、完整性负责。咨询人在造价咨询档案的归档和立卷完成后，应及时把所有资料移交给业主。

9.10咨询人应加强对项目组人员（含项目组负责人）的管理与教育，并加强造价咨询工作成果质量检查，提高造价咨询工作服务质量。督促所属人员按合同规定履约，严格遵守廉洁自律规定。咨询人应指定一名企业副总经理以上负责人与委托人保持联系，合同服务期限内至少一次书面征询委托人意见，作为考核项目组人员履职能力依据。

9.11造价咨询报告的出具

9.11.1咨询人应根据委托人的要求出具阶段性造价咨询报告：每月（期）按时提交工程计量支付造价咨询月（期）报，并做好相应的变更审核及中期计量审核台帐。

9.11.2咨询人每次出具的专项造价咨询报告或其他造价咨询报告一式7份，其中：向委托人提供5份，

向委托人提供的报告由委托人分发、使用。恰当使用审核报告是委托人的责任，如出现使用不当的情况与咨询人无关。咨询人存档 2份。

9.11.3在出具造价咨询报告前应与委托人充分沟通，对外提供造价咨询报告时，应征得委托人同意。

9.12合同违约和赔偿

9.12.1咨询人对委托人所提出的问题不能及时核对和答复、不能按时进场造价咨询或咨询人未能及时提交合格的造价咨询报告：未能按照本合同所附造价咨询方案约定安排现场造价咨询人员：在委托人提供完整的送审资料后不能按约定出具各类意见、报告的；未能按照委托人要求进行深入现场踏勘的，发生以上事项后咨询人无正当理由，并经委托人书面通知整改却未能纠正的，委托人有权采取通报咨询人上级行业主管部门、每次扣1万元以内违约金等措施。累计三次以上，委托人有权单方面解除协议，咨询人承担全部违约责任。由此给委托人造成的相应经济损失，全部由咨询人负责赔偿。

9.12.2非咨询人原因导致合同终止，委托人需支付咨询人合同终止前已从本合同工作时间内应获的合理服务费。由于委托人或第三者的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以至增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。

9.12.3．发生不可预见及不可抗力之因素如战争、地震、洪水、政治变局和委托人投资资金暂停等致使合同不能履行或不能全部履行时，委托人与咨询人双方协商解决，不受合同违约和责任赔偿条款制约，委托人需付咨询人于合同终止之前从事合同之责任应获的合理服务费。

9.12.4非委托人原因，咨询人违反本合同条款时，委托人有权终止合同并提前十天书面通知并支付咨询人正确履行义务而完成部分或全部工作的服务酬金。因咨询人未能履行合同所承担的全过程造价咨询工作责任，委托人有权在咨询人造价咨询费用中扣除相应的金额。

9.13其他

9.13.1.未经对方的书面同意，双方均不得转让合同约定的权利和义务。

9.13.2咨询人所有人员必须严守职业道德，廉洁执业，遵守“廉洁承诺书”，如咨询人所属人员违反“廉洁承诺书”条款内容导致委托人遭受损失，咨询人应对委托人的损失承担赔偿责任。

9.13.3在本协议履行期间及履行完成以后，咨询人应对委托人提供的所有相关合同、图纸、结算资料以及相关全部信息承担保密义务，未经委托人书面批准同意，不得向任何第三方复制、告知、传播或以其他方式泄密。也不得未经委托人书面批准同意接收相关新闻媒体采访。如咨询人违反保密约定导致委托人及项目相关方（包括监理、施工单位、监测单位、检测单位等）遭受损失，咨询人应对委托人及项目相关方的损失承担赔偿责任。

9.13.4 其它双方协商事宜：

委托人提供咨询人蓝图、电子图及相关合同复印件一份，合同原件咨询人与委托人共同使用一份。

9.14施工全过程阶段委托人对咨询人的考评标准：

（1）受托人在签订工程造价控制及咨询服务合同时，须向委托方递交 1 万元的履约保证金。在本项目所有施工项目结算报告出具后，无违约行为，一次性退还（不计息）。

（2）受托人如有下列情况之一者，委托人有权解除合同并罚没履约保证金，给委托人造成损失的，受托人还应赔偿全部损失：

①收受施工、材料设备供应等单位的财物与请吃、旅游等形式的不当利益；

②未遵守保密条款；

③擅自转让合同约定的权利和义务；

④参与可能与委托方利益相冲突的任何活动；

⑤应委托人要求更换的不称职审计人员的人数超过（6）人次；

⑥未按投标承诺执行并完成咨询业务。

施工阶段全过程工程造价控制及咨询的控制目标和控制工作要求

应认真履行工程造价控制及咨询职责，并应协助委托人做好施工阶段全过程工程造价的事前管理、事中管理、事后管理。

积极配合委托人的法定审计（含委托人上级各部门的审计）工作，并及时提交各项所需资料。具体要求如下（但不仅限于）：

（1）必须根据委托人要求在限定的时间内出具详细的书面审核意见，审核意见书上须有项目负责人、审计人员的签字并加盖单位公章。

（4）委托人有权对审核结果提交第三方复核。本次招标的造价控制及咨询工作为施工阶段（建安工程（含装修）与总图工程）全过程造价控制及咨询工作。其中，委托人可视中标人在施工阶段（建安工程与总图工程）全过程造价控制及咨询工作中的表现，委托人有权单方面解除合同，并不补偿任何费用。

（5）中标人应按照客观、独立、公正的原则实施审计工作，依法维护委托人的合法权益，不得收受施工单位等其他单位赠送的礼品及财物，如发现有收受财物现象的，委托人可直接解除合同，并追究受托方的违约责任。

（6）未经委托人同意不得向第三方透漏具体审计项目的内容，不得泄漏被审计单位（项目）的商业秘密，否则委托人可直接解除合同，并追究中标人的违约责任。

（7）在执行本项目工作期间，因中标人或其审计人员过失造成委托人经济损失的，中标人应进行赔偿。

（8）项目组人员组成须结合本工程实际配备齐全，所配备的主要专业造价审计服务人员应符合招标文件要求（投标人须在投标文件中有明确的承诺）。

（9）在执行本项目工作期间，未经委托人书面同意，中标人不能随意更换项目负责人和审计人员。

委托人有权要求中标人在限定时间内更换不称职的审计人员，若因此更换的人次在6次以上的，委托人有权直接解除合同。

（10）要求项目负责人及造价工程师身体健康，能够适应工程现场工作。

第四部分  廉政责任书

工程项目名称：东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程（施工阶段全过程造价控制）

工程地点：本工程位于台州市台州湾新区海虹街道，西起疏港大道，东至椒金线

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________预报业监理工程师（总监不得兼任）：市政_____________________________________________________________________________________________________________建设单位（甲方）：台州市开发投资集团有限公司

全过程造价咨询单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范全过程造价咨询委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、全过程造价咨询和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等

（六）不准通过快递、送文件等形式，直接或间接赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

第三条　乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及相关法规，认真履行职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不准接受全过程造价咨询单位的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本责任书第三条责任行为中任何一条规定的，每次扣除违约金人民币1000元。

（四）廉政处罚：受托人应公正行使应尽职责，督促受托人团队人员严格遵守职业道德，如受托人团队人员违反《廉政责任书》中的乙方责任条款，委托人有权要求其更换项目人员并罚除受托人合同价的３%～５%；情节严重，给委托人造成损失的，委托人有权终止合同，受托人并依法承担赔偿责任。

（五）如发现受托人有与施工方（或生产厂家）共同谋取利益，偷工减料、弄虚作假、以次代好的现象，委托人有权让受托人暂停工作，查明情况后，根据情节轻重每次扣除违约金为受托人合同价的3%。如造成委托人损失的，赔偿损失。

（六）如受托人有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则受托人向委托人支付合同价10%的违约金。

第五条　本责任书作为全过程造价咨询合同的附件，与全过程造价咨询合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人（签章）：			      法定代表人（签章）：

# 第五章  最高投标限价计算书

东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程（施工阶段全过程造价控制）

最高投标限价计算书

（一）计算依据

参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84 号）。

（二）费用计算

根据本工程设计内容，建安工程费约21369.65万元。

本项目基准收费＝施工阶段全过程造价控制费用-招标控制价编制费用=127.45万元- 44.05万元=83.4万元

（三）费用计算结果

根据本项目结合市场优惠情况本次最高投标限价按基准收费的的 70 ％计取，为83.4万元*70%=58.38万元

# 第六章  投标文件格式

附件一：

东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程（施工阶段全过程造价控制）

- 投标函

台州市开发投资集团有限公司：

一、根据已收到的东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程（施工阶段全过程造价控制）的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以总报价人民币    拾   万   仟   佰   拾    元，￥：      元（保留整数），承担上述项目的全过程造价咨询。

服务期：自全过程造价控制合同签订之日起至本工程所有工程项目（包含子项）结算审计报告出具之日终结。每阶段性委托事项配合招标人的要求完成。

质量要求：满足招标文件要求。

二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证人员部署及时到位，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年  月  日

附件二：

- 东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程（施工阶段全过程造价控制）

- 台州市建设工程投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标 要求 | 自查 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 1.4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 1.4.3（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 | 1.4.3（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 1.4.3（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 1.4.3（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务的 | 1.4.3（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 | 1.4.3（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 | 1.4.3（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 | 1.4.3（8） | 否 |  |
| 10 | 是否被责令停业 | 1.4.3（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.3（10） | 否 |  |
| 12 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.3（11） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                       年    月    日

附件三：

- 东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程（施工阶段全过程造价控制）

- 台州市建设工程项目负责人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标项目负责人资格是否符合 | 1.4.1（2） | 是 |  |
| 2 | 项目负责人是否同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 | 1.4.2 | 否 |  |
| 3 | 投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.3（10） | 否 |  |
| 4 | 投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.3（11） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：          项目负责人（签字并加盖注册执业印章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件四：

- 台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程（施工阶段全过程造价控制）（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；

四、不存在串通投标行为；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：        手机：

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

- 附件五：

东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程（施工阶段全过程造价控制）

造价人员一览表

| 职务 | 姓名 | 岗位证书号码 | 身份证号 | 须提供的证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 《中华人民共和国造价工程师注册证书》或《中华人民共和国一级造价工程师注册证书》 | 必须配备 |
| …… |  |  |  |  |  |

注意：由投标人根据招标文件要求及工程实际情况自行配备。本表格可自行扩展。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件六-1：

- 法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我      （姓名）系                   （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加 台州市开发投资集团有限公司 （招标人）的东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程（施工阶段全过程造价控制） （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：              性别：          年龄：

电子邮箱：

联系电话：

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

附件六-2：

法定代表人身份证明

（参考样张）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：

身份证号码：

联系电话：

职务：              系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年       月      日

附件七：

东海大道（疏港大道-椒金线）道路工程（施工阶段全过程造价控制）

业绩证明文件

（工程名称），由             （投标人名称）负责本项目的   全过程造价咨询   工作，项目特征为           。

特此证明。

招标人（盖章 ）

年   月    日