台州植物园景观绿化养护项目

采 购 文 件

项目编号：QBJ2024109

采购人：台州市绿心建设发展有限公司（盖章）

联 系 人：王先生

联系电话：15057688577

招标代理：台州中亿工程管理有限公司（盖章）

联 系 人：戴先生、徐女士

联系电话：0576-88832068

日    期：2024年6月

目  录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章 招标需求	7

第三章 投标人须知	13

第四章 评标办法及评分标准	37

第五章 合同格式	41

第六章 投标文件格式附件	53

- 第一章  公开招标采购公告

参照有关规定，受采购人委托，现就台州植物园景观绿化养护项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标：

一、项目编号：QBJ2024109

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 标项号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 最高投标限价 | 合同期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州植物园景观绿化养护项目 | 1 | 项 | 3年总价共5819613元，1939871元/年 | 3年（合同每年签订一次，采购人将视中标人在合同服务期内的工作表现，且在未出现重大失误的前提下，续签每一年的合同，采购人对本条具有最终决定权） |  |

五、投标人的资格要求

（一）本项目的特定资格要求：项目负责人要求：具有园林绿化相关专业中级及以上职称证书且提供在本单位缴纳的投标截止月前三个月内任意一个月的社保证明。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）信用记录：未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目投标，不得再参与本项目投标。

六、获取招标文件

（一）时间：项目发布之日起至开标截止时间

（二）方式：网上下载-台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)

七、提交投标文件

（一）截止时间（开标时间）：2024年6月28日9点30分（北京时间）

（二）投标网址：台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）

八、发布公告

（一）公告网址：台州湾新区小额工程电子交易平台”（http://www.tzwztb.com）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）

（二）公告期限：本公告期限自发布之日起五个工作日

九、注册报名

投标人需登录台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)进行注册后报名。

▲十、投标保证金：

1.投标保证金金额不低于：38000元人民币。

2.投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

（1）现金转账

① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。

②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位无息返还;中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人 。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人： 台州市绿心建设发展有限公司（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交。

提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅

提交时间：2024年6月28日09：00-09：30

接收人：台州中亿工程管理有限公司（代理机构）

接收人联系方式：18967688501

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。

3、注意事项

① 若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

② 现金转账账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。

③以现金转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付；

④ 若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501

⑤ 以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

4、购买工程电子保函截止时间： 2024年6月27日下午16点前

十一、联系方式

（一）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

名 称：台州市绿心建设发展有限公司

地 址：台州市经济开发区康平路15号

联系人：王先生

联系电话：15057688577

（二）采购组织机构

名 称：台州中亿工程管理有限公司

地 址：台州市椒江区亿嘉路华中大厦1-701

项目联系人：徐女士

联系电话：0576-88832068

受理联系人：戴先生

联系电话：13736686963

（三）同级政府采购监管机构

名 称：台州湾新区行政审批与投资服务局

地 址：台州市甲南大道东段9号

联系人：徐先生

联系电话：0576-88538849

（四）台州湾新区小额工程电子交易平台

联系人：蔡先生、王女士

联系电话：13454667697、13757680207

台州中亿工程管理有限公司

2024年06月

- 招标需求

一、招标项目一览表

本次招标项目，具体内容如下表：

| 标项号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 最高投标限价 | 合同期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州植物园景观绿化养护项目 | 1 | 项 | 3年总价共5819613元，1939871元/年 | - 3年（合同每年签订一次，采购人将视中标人在合同服务期内的工作表现，且在未出现重大失误的前提下，续签每一年的合同，采购人对本条具有最终决定权） |  |

二、技术服务要求

▲1．养护范围：养护范围：台州植物园内绿化养护，养护面积共277124.48平方米（不含特色花海及临时空地面积），其中一级养护（一级养护质量及相关标准详见本章附件）区域范围为：月季园及各类藤本灌木月季、梯田花海、紫薇园、杜鹃园、五彩花池、樱桃大棚（1675.66平方米）、樱花园、北侧（东、西）两门入口花境及停车场、西门植物墙、珍稀植物园（台州植物园珍稀濒危植物名录详见附件）、大草坪（含大坝、大路边）约3万㎡、梅花园、盆景园、沿路两侧景观及宿根观赏草区等根据采购人要求需要精细养护的区域，其余区域为二级养护（二级养护质量标准及相关标准详见本章附件）区域。

▲2．养护内容：

本次养护内容包括但不限于：专类植物养护、草皮养护，花境养护，地被养护、病虫害防治、零星植物调整、植物铭牌的维护管理、景观水体、养护设施日常维修、绿地保洁、垃圾清运处置等。

本项目具体养护服务内容如下：

（1）各类植物养护[含去除枯死植株、松土、杂草清除、施肥、浇水和保湿、植物（树木、绿篱、草坪等）修剪【含一年一次的黑麦草籽补播（含草籽材料），面积约3.5万平方（实际面积以现场为准）】、木支撑与绑扎、树木扶正、排水(畦)沟清理]；

（2）病虫害防治和监测；

（3）植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等）；

（4）植物调整：含植物补植（因不可抗力造成的死苗除外，如台风等）、零星   的植物移植、种植和调配；

（5）花展的布置、配合及养护（花展每年至少举行4次，如菊花展等其他花展，主材另计）；

（6）花坛花境的养护（包括但不限于花境花品种更换，四季花籽补播，主材另计）；

（7）植物铭牌的维护管理；

（8）地被覆盖；

（9）养护产生的垃圾收集及清运；

（10）水生植物区域养护（含冬季枯枝、杂草的清理及保洁）；

（11）养护植物的看管；

（12）养护档案的记录及保存；

（13）养护区域保洁[除园路，广场铺装，构建筑物及甲方指定的其他非保洁区域外]；

（14）灾害天气的应急处理（如抗旱、抗台、抗雪、防汛、防冻等）(包括但不限于防台钢管的支撑等），以免造成采购人的损失。

（15）每天及时做好花坛花境中的枯枝、烂叶、残花的清理工作。

（16）重大接待任务或节假日等活动的应急补种（主材另计）及植物养护等工作。

（17）保证五彩花池、西门植物墙、东西门入口花境、异形花盆、大坝盆栽及彩虹桥的时花，全年达到观赏效果,所涉及的时花养护及更换等所产生的相关费用均由中标供应商承担。

（18）白蚁防治，按照防治要求每年不得低于2次（具体防治计划需经采购人确认），防治过程形成书面报告（含影像资料等）并向采购人报告，确保不出现白蚁危害，若未按要求实行防治或达不到防治效果的，扣除5万元/次。

养护期间，若发生非采购人和非自然因素（因不可抗力造成的原因除外，如台风等），或因中标供应商养护管理不善造成绿地内各类苗木的死亡（包括人为践踏造成的），均由中标供应商负责补缺和修缮，费用由中标供应商负责。因疏植而发生的多余苗木，其产权归采购人所有。

中标供应商需加强养护范围内的全面巡查频率，要求每天不少于两次并做好巡查情况记录上报。巡视中发现区域内有违章搭建及无证占绿、乱种植、车辆乱停放、破绿钓鱼等现象，中标供应商必须当场予以制止并恢复原样，必要时报相关职能部门处理。

备注：如发生不包含在上述养护内容和范围内的情况，根据采购人指派，按浙江省“2018”园林定额有关规定或双方协商、合同确定，另列清单，按实计算。

3、人员配置要求

（1）关键岗位人员配备（总人数不少于3人，具体如下）：

1）项目负责人：1人；

2）技术负责人：1人；

3）园艺负责人：至少1人；

备注：上述人员中至少一人每天配备巡更记录仪巡查整个园区。

- 非关键岗位人员配备（含绿化、花卉、草坪、盆景、植保等技术工，具体如下）：

冬季（每年的12月、1月、2月）养护人员不少于15人；其余季节不少于20人；

备注：非关键岗位人员中至少1人具备电工证。

中标供应商根据项目情况配足养护工作人员，投标文件中须列清所有人员清单、资质、工作经验等相关资料；并依此作为全年养护用工标准，中标供应商必须根据养护季节及实际需要合理安排、调配养护用工，在绿化生长旺季必须增加养护人员，确保修剪、除草、浇水等工作有序、到位。

- 到位人员出勤率考核要求

- 中标供应商应确保人员的稳定性，其中关键岗位人员在养护期内一般不得变动，特殊情况报经采购人批准后方可变动。

①未经采购人批准而擅自变动的：项目负责人从当期应付服务费中扣减20万元/人次；其余关键岗位人员从当期应付服务费中扣减10万元/人次。中标供应商擅自变动后被采购人发现勒令其改正而限期内未改正的采购人有权单方解除合同，给采购人导致损失的，采购人有权向其索赔。

②采购人认为需要调整、更换人员的，中标供应商须无条件服从，采购人对此时人员的更换不予扣款。

2）出勤率(按当月实到天数除以30天计算，恶劣天气除外)要求：中标供应商应建立人员考勤制度，在保证其投标时承诺的人员配置、岗位要求、排班计划标准不降低的前提下进一步结合现场实际情况细化下一月份作业计划并事前向采购人报备，采购人将负责对人员的出勤情况进行查验。本项目对人员出勤率要求为：关键岗位人员出勤率不得低于70%，未达到前述出勤率要求的，除考核扣分(含扣款)外，每天缺勤一人次从当期应付服务费中扣减1000元；养护人员数量不得低于合同要求，每天到岗（视天气情况，不适宜进行养护作业的，经采购人同意的除外），除考核扣分(含扣款)外，每天缺勤一人次从当期应付服务费中扣减300元。

3）其他

①项目负责人必须按时参加由采购人召开的各种必须参加的考核等会议；特殊情况不能参加的，其本人必须提前履行书面请假手续，经同意后，方可委托其他人代替参加。若项目负责人不到位给采购人造成损失的，采购人有权从当期服务费中扣除20000 元作为对其造成损失时处罚，同时中标供应商还应承担给采购人造成的损失。

②采购人有权要求更换其不称职的项目负责人并从当期服务费中扣除20000 元作为对其认为不称职的项目负责人的处罚，项目负责人试用期为三个月，三个月后采购人将集合采购人职能科室及现场相关管理人员采取无记名投票方式对项目负责人进行考核，票数超过投票人数五分之四方可继续任用，否则需中标供应商在规定期限内更换称职的项目负责人，更换的项目负责人同样采取上述考核方式。

③中标供应商如需更换项目负责人，新任项目负责人的资格及业绩不得低于原项目负责人标准且应至少提前5天以书面形式通知采购人，并征得同意后，新任项目负责人方可到岗行使各项职权，履行前任的义务。

- 其他要求

- 1）采购人将对中标供应商履行岗位情况实施考勤管理。

- 项目负责人的任命、更换必须经采购人书面认可。不得随意调整、更换部门经理及以上管理干部，如有调整或更换，应提前告知采购人，并征求采购人意见。

- 中标供应商招聘的养护人员不得有采购人认为明显不适宜本项目工作的不良行为或倾向。

- 中标供应商应定期对员工进行岗位培训，不断提高员工服务技能；从业人员有较强的服务、责任、保密意识以及稳定性。

- 所有养护人员在岗时统一着装，佩戴工作牌(样式需由采购人指定，更换人员后要第一时间到采购人报备重新制作工作牌)。

- 所有人员的工资标准及加班工资等应符合《劳动法》和当年度《关于调整台州市职工最低工资标准的通知》文件规定，采购人一经发现有权从应付中标供应商的服务费中扣除并代为补偿且有权按考核标准予以惩罚。

- 所有人员均无违法、犯罪记录，无精神病史。

- 中标供应商须为每一位项目实施人员购买从业人员意外保险，要加强安全管理， 履约期间，如若发生工作人员工伤或遇工作人员人身伤亡事故，均由中标供应商负责，与采购人无关。

- 中标供应商需加强养护范围内的全面巡查频率，要求每天不少于两次并做好巡查情况记录上报。巡视中发现区域内有违章搭建及无证占绿、乱种植、车辆乱停放、破绿钓鱼等现象，中标供应商必须当场予以制止并恢复原样，必要时报相关职能部门处理。

- 车辆、机械设备配置情况：

投标人中标后需配备洒水车（总质量15吨及以上）不少于1辆、登高车不少于1辆、割草机不少于5台、农药喷洒机（总容量150L及以上）不少于2台、水泵不少于2台，绿篱机不少于2台等专业车辆、设备，其他设备由中标供应商自行根据项目实际情况足额配备，以上车辆和设备可自有或租赁并提供凭证，并须专业人员进行驾驶操作，安排专人对车辆进行保养维修及管理，确保养护工作顺利进行。

▲5、养护质量和考核

养护质量

（1）中标供应商的养护质量，必须达到台州市园林绿化养护管理质量标准等级养护及相关标准（详见本章附件）并符合本项目养护及考核要求。

（2）双方对养护质量有争议，双方同意由具备相应资质，能对养护质量鉴定的机构进行鉴定，最终解释权归采购人。

所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

养护考核

（1）中标供应商应认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及采购人代表人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受采购人的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

（2）采购人可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，采购人可要求中标供应商采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因中标供应商原因达不到约定标准，由中标供应商承担由于采取补救措施而产生的一切费用。

（3）检查和考核的时间、标准、奖惩措施，双方约定如下：（根据台州植物园实际情况，按《台州植物园植物养护管理考核细则（试行）》执行，详见本章附件)  。

（4）因养护不当造成的绿化树木、花卉死亡或损坏由中标供应商无偿补种修复。若中标供应商认为造成绿化树木、花卉死亡或者损坏的责任不在中标供应商，由中标供应商承担举证责任。

▲6、其他要求

（1）中标供应商自行承担绿化养护作业所必需的机械设备、农药、养护所需的材料、日常绿化养护作业所必需的劳动工具（锄头、钩刀、铲、剪刀、钳、撬棍、杠杆、蹬撬、羊角等）、劳保用品、工作服、巡更记录仪、一次性易耗品如垃圾袋等费用，同时中标供应商的作业人员调配车辆须自行配备。

（2）中标供应商的养护作业人员应遵守采购人的规章制度；文明施工，及时清理施工现场，做到完工后立即清场。作业垃圾（杂草、枯木等）及废弃物一律由中标供应商自行处置。清走的垃圾不允许乱倒，如因垃圾乱倒、工作态度差等原因造成信访或媒体曝光，给采购人带来严重影响的，中标供应商须自行承担一切后果，采购人也可考虑单方面终止采购合同。清除垃圾所需车辆由中标供应商自行安排，清场所产生的一切费用由中标供应商承担。

（3）中标供应商应合理安排进驻采购人责任区域人员的工作计划和时间，因中标供应商的人员发生劳动争议影响或有可能影响到本项目的履行，中标供应商应及时作出调整，确保本项目正常履行。

（4）中标供应商须严格按照各项作业规范指派具有相应技能的从业人员提供服务，并组织安全生产教育和技术培训。合同期内，中标供应商的作业人员出现的工伤及伤亡事故（包含上下班期间），其责任和由此产生的费用由中标供应商自行承担，采购人概不负责。

（5）中标供应商的养护人员在工作中出现重大责任事故，因中标供应商原因（中标人以外的原因除外）造成他人人身伤害或重大财产损失（5000元以上）或严重损害采购人声誉的，中标供应商除承担由此造成的一切责任外，采购人有权扣除当月合同应付服务费且有权单方面解除合同，中标供应商自行承担由此造成的任何损失。

（6）中标供应商负责范围内的绿化养护服务质量接受采购人监督，对提出的问题，中标供应商须及时处理；中标供应商提出的合理要求及建议，采购人予以支持。

（7）涉及重大活动或其他原因，采购人代表认为确有必要暂停养护工作或调整养护方案时，应当以书面形式要求中标供应商养护人员调整养护时间或更改养护措施。中标供应商应遵从采购人要求，因该项调整导致的费用已包含在合同价中，不再另行计取。

（8）进场时间由采购人提前书面通知中标供应商，中标供应商须在收到采购人需求通知后3个工作日内进场交接，养护服务费及服务时间在交接完毕并经采购人确认后开始起算。派遣到岗的人员应提前做好安全培训、岗位技能培训、素质培训等上岗前各项培训，配备本岗位要求的工作服装，并将岗位人员名单、培训资料及台账报采购人及时备案，若派到岗人员不符合采购人项目工作要求的，中标供应商需在三天内整改，并重新派遣符合要求的人员到岗。

▲三、商务要求

1、合同期限：3年（合同每年签订一次，采购人将视中标供应商在合同服务期内的工作表现，且在未出现重大失误的前提下，续签每一年的合同，采购人对本条具有最终决定权）。

2、服务地点：台州植物园内。

3、合同价款与支付：具体详见采购合同

4、履约保证金：合同价的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（采用保函的，应保证其有效期在合同期限结束前持续有效）。

附件一                   园林绿化养护管理质量标准

一级养护质量标准

1、绿化养护技术措施完善，管理得当，绿化充分，植物配置合理。

2、园林植物

2.1 生长势好。生长超过该树种该规格的平均生长量(平均生长量待以后调查确定)。新建绿地各种植物2年内达到正常形态。

2.2 叶、枝、干健壮：①叶色正常，叶大而肥厚；②在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿、虫网、基本无灰尘；③被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下(含5％，下同)。④无明显枯枝、死枝、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；⑤无蛀干害虫的活卵活虫；⑥介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(含1头，下同)，较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下，株数都在2％以下；⑦树冠完整，分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

2.3 行道树无缺株。

2.4 草坪覆盖率应基本达到99％；草坪内杂草控制在5％以内；生长茂盛，颜色正常，不枯黄；每年修剪次数：暖地型6次以上，冷地型15次以上；无病虫害。

3、行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4、绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)：重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

5、假山、亭、廊、园路、牌饰、井盖和电器设施等园林设施完整，保持整洁，及时维护和油饰。

6、无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干基本无钉栓刻画现象；树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。

二级养护质量标准

1、绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到黄土不露天。

2、园林植物

2.1生长势正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。新建绿地各种植物3年内达到正常形态。

2.2叶、枝、干正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2％以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在10％以下。④无明显枯枝、死枝；⑤有蛀干害虫的株数在2％以下；⑥介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4％以下；⑦树冠基本完整，主侧枝分布均称，树冠通风透光。

2.3行道树缺株在l％以下，并适时补种。

2.4草坪覆盖率达95％以上；草坪内杂草控制在10％以内；生长和颜色正常，不枯黄；每年修剪次数：暖地型4次以上，冷地型10次以上；基本无病虫害。

3、行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4、绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。

5、假山、亭、廊、园路、牌饰、井盖和电器设施等园林设施完整，基本保持整洁，及时维护和油饰。

6、无较严重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理、绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

- 其他相关标准

- 一、草花时花养护标准

1、布置效果

1.1按设计精心养护，有全年用花计划，做到四季有花。

1.2株型、花期整齐，花色艳丽，花量饱满，轮廓清晰，整齐美观，布置效果良好。草花覆盖率达98%以上；草花株行距适宜，无明显黄土裸露现象，保证良好的观赏效果，一年更换五次。

中标供应商在养护过程中发现死株或接到采购人通知后，对时花进行更换，时花更换品种按原有品种、颜色进行更换，不得破坏原造型，需长期保持造型，种植覆盖率达100%且不得露土，报价时综合考虑上述因素，风险包干。

2、草花质量

2.1花卉生长健壮，抗病力强，无明显病虫害，无枯黄叶，根系完好，无严重损伤。

2.2开花及时，盛花期符合观赏要求。禁用无花苗和已过盛花期的花苗。

2.3无倒伏、无残缺，无枯枝残花，无杂草垃圾。

3、设施维护标准

3.1花坛、花钵等园林设施应保持清洁完好。

4土肥标准

4.1更换草花时，必须深耕细耙，要去除土层20cm内的石块、草屑、残茎和落叶等杂物，苗床高度不得高于侧石或花钵边缘，并施足基肥。严禁肥料污染花、叶，景点、重要路段的绿地禁用有异味的肥料。

4.2根据天气情况和草花生长习性，及时抗旱浇水、抗涝排水，无干黄、死亡现象。

5病虫害防治标准

5.1做好病虫害的防治工作，经常检查、及时防治，无明显病虫害，不影响时花观赏效果。

6卫生标准

6.1应及时清除杂草，及时清除残花败叶。

7管理标准

7.1草花管理制度全面落实，台账档案资料完整、详尽；巡查人员、养护人员到岗到位，实行日常巡查；工作人员统一着装，执牌上岗。

7.2绿地基本完整，无违章侵占、破坏现象；无明显堆物、堆料、搭棚；无违法建设、无违规设摊项目。

7.3秩序良好，无停放车辆、进入车辆现象；无乱堆乱放、晾晒衣物现象。

- 二、花坛、花境

- 1花坛养护应符合下列规定：

1.1须全年保持良好的花卉观赏效果，花谢后应及时给予清除更换，花坛内无明显缺株倒伏和干枯的花苗。

1.2花坛换花前须深耕细耙，去除土层 30cm 内的石块、草屑、残茎和落叶等杂物，保持花坛土层低于花坛边缘 3～5cm，并施足基肥。

1.3花卉生长旺期应适当追肥，施肥量根据花卉种类而定。施肥后应用清水喷淋，严禁肥料污染花和叶。

1.4残花和枯叶应及时剪除，缺株及时补种。

1.5花坛的防护设施应保持清洁完好。

- 2花境养护应符合下列规定：

2.1花境须全年保持良好的景观效果，无明显缺株、倒伏和干枯的花苗。

2.2花境植物须经常修剪以保持最佳观赏效果，修剪残花枯叶，控制生长过旺植株的高度和冠幅，使植物之间不互相交错。花后及时修剪，须摘心的品种，应及时进行多次摘心。木本花卉应及时修枝、整形；球宿根花卉应及时翻种更新；易倒伏的花卉应立支柱绑扎。

2.3冬施有机肥、生长季节花前花后追肥，夏季高温季节不宜施肥。

2.4应及时松土和浇水，在持续高温的情况下须浇水抗旱，浇水前须松土，保证水份渗下。

2.5应及时处理局部裸地，对于一些冬季或夏季休眠的品种，短期裸地应在上面覆盖一些树皮、陶粒。

2.6应及时防控各类病虫害，及时清除杂草。

三、应急处置

1、防暑降温：高温时段每日浇水不少于两次。

2、防雪抗冻：做好物资储备及植物的防冻害保护措施，及时做好根冠防冻捆扎，复暖后及时去除。

3、防涝抗台：做好应急支撑、沙袋、抽水泵等物资储备，完整到位

四、病虫害防治标准

1、防治方式：提倡生物防治，以尊重自然生态为原则，以防为主，适量适时，及时予以开展药物防治。

2、每天巡查：每天巡查到位，发现病虫害及时处置，效果在92%以上，确保对园林景观无影响。

五、管理标准

1、日常管理：绿地管理制度较完善并全面落实；各类计划、总结、任务、巡查、记录完整齐备、形成台账档案资料；月度养护工作会议检查日常巡查、周计划和周总结、月计划和月总结、病虫害防治计划和总结、施肥计划和总结等。合格率达92%以上。巡查人员、养护人员到岗到位，切实实行每日巡查；工作人员统一着装，执牌上岗；按实际情况，配置必要的秩序管理员。

2、养护操作管理：养护人员要提高安全防范意识，严格按照相关操作规程，进行规范、文明、安全作业，特别是道路绿化作业，行道树修剪等的高空作业、园林机械的安全使用、农药的安全使用、安全用电用水及园林绿化防火等。例行的安全生产检查，合格率达到100%；各养护单位每年组织园林绿化养护、病虫害防治、大乔木修剪等相关专业技术培训不少于3次。

附件二         台州植物（雕塑）园植物养护管理考核办法（试行）

为加强台州植物（雕塑）园植物养护管理，提高植物养护质量，根据有关文件，结合本园实际情况，制订本办法。

- 考核范围

台州植物（雕塑）园内所有植物的养护管理工作适合本办法进行考核。

- 考核要求

由台州市绿心建设发展有限公司牵头会同植物园相关部门负责植物养护管理的日常验收考核工作。考核人员应遵循公开、公平和公正的原则，按照《台州植物（雕塑）园植物养护管理考核细则》（附件），认真、严格进行考核，确保考核工作扎实有效。

- 考核分项

考核项目分为5类，即管理人员考核（项目负责人、技术负责人、园艺负责人）、养护人员考核、养护质量考核、甲供设施维护考核和记录存档考核。

- 考核办法

采取定期检查与随机抽查相结合的方式。随机检查是指不定期对养护单位的养护管理情况进行抽样检查。定期检查是指每月度由台州市绿心建设发展有限公司组织，所在区域主管负责人参加，对园区内养护单位的养护质量进行定期检查。

每月考核不少于一次，公布当月考核成绩，并将考核结果以书面形式通知各相关部门和养管单位。

- 考核评分

1. 考核实行百分制。当月养护考核80分以上为合格；80分以下为不合格。考核合格与否，作为奖罚的依据。

2.如一年内连续两个月或一年内累计三个月考核不合格，采购人有权单方解除合同。

3.有下列行为之一的，考核扣分加倍：

3.1 存在问题不及时整改的；

3.2 一个月内连续发现相似问题的；

3.3 发现养护植物被养护人员偷盗行为；

3.4 未经许可，偷用台州植物园养护设施设备的；

4. 考核扣款

4.1中标供应商月考核成绩在95分以上(含95 分)的，全额支付当月服务费用；

4.2中标供应商月考核成绩在95—90分(含 90分)之间的，当月应支付金额=基本服务费用+ (实际得分÷100 )×考核费用；

4.3中标供应商月考核成绩在80—90分(含80分)之间的，当月应支付金额=基本服务费用+[1-2×(100-实际得分) ÷100] ×考核费用；

4.4中标供应商月考核成绩在80分以下的，按考核不合格处理，当月支付金额仅为当月的基本服务费用。

4.5虽考核合格但在养护期内累计3次不整改采购人书面发放的整改单中的整改意见的，自第3次开始，每次加计扣除整改单发放所在月份应付合同服务费的20%，作为其违约处罚，直至整改完成为止，情节严重的按考核不合格处理；

4.6在养护月内被游客或其他非新闻媒体机构投诉超过2次的，扣除当月合同应付服务费的30%，作为其违约处罚，情节严重的按考核不合格处理；

4.7在养护月内由于养护单位原因造成游客重大伤害事故（由此引起的法律责任由服务商自行承担，与采购人无涉）、社会影响恶劣等被媒体曝光的，全额扣除当月合同应付服务费，且采购人有权解除合同。

六、考核反馈与整改

1、每次考核后，台州市绿心建设发展有限公司将以书面形式将考核结果告知养护单位项目部，并抄送养护单位。

2、当月养护考核后，台州市绿心建设发展有限公司将未达标的内容以整改单形式下发养护单位，养护单位在2日内必须做出书面整改回复。

附：《台州植物（雕塑）园植物养护管理考核细则》

台州植物园绿化养护考核打分表

| 考核标段： | 时间： | 考核人: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 满分 | 扣分 |  | 说明 |
| 1、管理人员考核（总计10分） |  |  |  |  |  |
| 1.1项目经理考核（总计6分） |  |  |  |  |  |
| 1.1.1每月制定养护工作计划，在每月的25日以书面形式上报；（1分）（迟报一天扣0.5分；节假日和特殊原因除外），无故不提交养护计划，当月考核不合格。 |  | 6 |  |  |  |
| 1.1.2按照提交的养护月计划实施养护工作；（1分）【未按照计划进行的工作，每一项扣0.5分，扣完为止。】 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3对突发任务能进行合理的安排，积极配合，按时完成；（1分）【未能按时完成扣0.5分；不配合，不作为扣（1分）】 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4未能及时处理检查中发现的问题或未及时上报发现的问题。（1分） |  |  |  |  |  |
| 1.1.5对养护存在的问题不能及时自我整改，如被甲方和第三方检查不合格，（1分） |  |  |  |  |  |
| 1.1.6未按合同约定落实养护所需的设备设施、养护作业的工具、车辆等，导致出现未达标情况，（1分） |  |  |  |  |  |
| 1.2管理人员（项目经理、技术负责人、园艺负责人）出勤率（总计4分） |  |  |  |  |  |
| 1.2.1每月到岗均不得少于21天，发现每人每少一天，扣1分； |  | 4 |  |  |  |
| 1.2.2巡查质量（巡查到位，及时发现问题），按照绿地养护标准，未及时发现问题的，限期未整改，每次扣0.5分 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3养护抽查时，合同约定的管理人员连续发现3次均不在现场的，视为养护考核不合格。 |  |  |  |  |  |
| 2.养护人员考核（总计8分） |  |  |  |  |  |
| 2.1出勤率 （计4分） |  |  |  |  |  |
| 2.1.1合同规定的养护人员数量未达到，每少一人扣0.5分； |  | 4 |  |  |  |
| 2.1.2养护抽查时，合同约定的养护人员数量连续发现2次缺少超过4人（含4人），视为养护考核不合格。 |  |  |  |  |  |
| 2.2文明程度（计4分） |  |  |  |  |  |
| 2.2.1出现在园区内翻垃圾箱收集废品的行为，每发现一次扣0.5分； |  | 4 |  |  |  |
| 2.2.2出现在工作时间内在园内睡觉的行为，每发现一次扣0.5分； |  |  |  |  |  |
| 2.2.3未统一着装，每发现一次扣0.5分； |  |  |  |  |  |
| 2.2.4机械作业时，未按安全规范操作，每发现一次扣0.5分； |  |  |  |  |  |
| 2.2.5养护作业结束后，工具和机械胡乱摆放在现场，每发现一次扣0.5分； |  |  |  |  |  |
| 2.2.6作业车辆未停放在指定地点，每发现一次扣0.5分； |  |  |  |  |  |
| 2.2.7养护区域内发现有垃圾未清理或清理干净的，每发现一次扣0.5分； |  |  |  |  |  |
| 得分小计 |  | 18 |  |  |  |
| 3.养护质量（总计79分） |  |  |  |  |  |
| 3.1乔灌木（计15分） |  |  |  |  |  |
| 3.1.1乔灌木总体景观效果0-3分。（3分） |  | 15 |  |  |  |
| 3.1.2有明显的枯枝，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.1.3主干有明显萌蘖枝，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.1.4树穴内有明显积水，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.1.5树穴内出现杂草，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.1.6原有乔木支撑松动、断裂，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.1.7片植灌木空秃超过1平方米，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.1.8乔木每年进行一次疏芽理枝，保证通风透光，修剪后有明显短桩留存，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.1.9花灌木在花后2周内进行修剪，不及时修剪，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.1.10树坛覆土过深或根部有裸露情况，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.1.11植物有缺水现象，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.1.12攀援植物牵引无序，疏密不当，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.1.13整形绿篱修剪不及时，高低参差不齐，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.2地被、花境、异形花盆及大坝盆栽（计11分） |  |  |  |  |  |
| 3.2.1总体景观效果0-2分（2分）； |  | 11 |  |  |  |
| 3.2.2出现明显空秃超过1平方米，有明显的黄叶，枯叶（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.2.3出现明显残花超过1平方米，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.2.4有超过地被高度的杂草，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.2.5发生明显的病虫害危害症状，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.2.6地被种植区域积水明显，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.2.7花境中有植物生长过密或侵占相邻植物，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.2.8花境中有植物倒伏，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.2.9植物铭牌表面不干净，歪斜，缺损，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.2.10植物有缺水现象，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.3草坪（计8分） |  |  |  |  |  |
| 3.3.1草坪生长高度超出8厘米，（1分）； |  | 8 |  |  |  |
| 3.3.2视觉杂草明显（发生量10%），（2分）； |  |  |  |  |  |
| 3.3.3出现明显积水，不及时排除，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.3.4出现明显病虫害危害症状，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.3.5出现明显空秃的现象，修补不及时的（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.3.6修剪过低造成草坪发黄，遗留草屑；（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.3.7浇灌不足造成草坪密度、颜色不均，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.4花坛（计5分） |  |  |  |  |  |
| 3.4.1出现明显空秃，（1分）； |  | 5 |  |  |  |
| 3.4.2出现明显杂草、明显的残花、黄叶，死亡植株未及时清理；（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.4.3发生明显病虫害危害症状，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.4.4开花率低于90%，生长一致性差，（1分）； |  |  |  |  |  |
| 3.4.5植物有缺水现象，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.5珍稀植物园（计9分） |  |  |  |  |  |
| 3.5.1植物的修剪须按照绿心公司的要求进行，出现乱修剪现象，（1分） |  | 9 |  |  |  |
| 3.5.2未对死亡的植物及时向绿心公司汇报，并进行拍照和记录，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.5.3因养护不当造成，造成植株死亡，每发现一株，扣1分（4分） |  |  |  |  |  |
| 3.5.4发生明显病虫害危害症状，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.5.5植物有缺水现象，长势差（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.5.6出现明显积水，不及时排除，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.6樱桃大棚（8分） |  |  |  |  |  |
| 3.6.1视天气情况，未及时打开、关闭遮阳网和通风系统，（1分） |  | 8 |  |  |  |
| 3.6.2发生明显病虫害危害症状，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.6.3植物有缺水现象，长势差（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.6.4未及时按照绿心公司及专家的要求修剪、授粉、疏果培育、施肥、打药等，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.6.5发现养护人员偷摘、偷吃，每发现一次扣0.5分（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.6.6果树成熟出现裂果、霉病等大量不良症状，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.6.7樱桃果实圆润饱满、口感清甜，若未达到视情况扣0-2分（2分） |  |  |  |  |  |
| 3.7月季、梅花、紫薇、盆景及樱花等专类园（8分） |  | 8 |  |  |  |
| 3.7.1发生明显病虫害危害症状，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.7.2植物有缺水现象，长势差（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.7.3花后未及时修剪、施肥。（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.7.4未按植株习性胡乱修剪造成花量减少或不开花，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.7.5开花后未对残花、残叶及时修剪清理，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.7.6总体景观效果0-3分。（3分） |  |  |  |  |  |
| 3.8宿根观赏草区、西门植物墙、梯田花海、五彩花池及沿路景观区（9分） |  | 9 |  |  |  |
| 3.8.1总体景观效果0-3分。（3分） |  |  |  |  |  |
| 3.8.2出现明显积水，不及时排除，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.8.3花后未及时修剪、施肥，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.8.4出现明显空秃，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.8.5出现明显死株，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.8.6枯萎、缺水，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.8.7时花未及时更换，（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.9植物存活率（计2分） |  |  |  |  |  |
| 3.9.1大树成活率95%以上，未达标，（1分）； |  | 2 |  |  |  |
| 3.9.2外来苗木成活率90%以上，未达标，（1分）。 |  |  |  |  |  |
| 3.10有害生物防治（含白蚁防）（计4分） |  |  |  |  |  |
| 3.10.1配备固定的打药人员；（1分） |  | 4 |  |  |  |
| 3.10.2严格按照最佳防治时间节点开展有害生物防治作业；（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.10.3防治所需的设备和工具配备完整；（1分） |  |  |  |  |  |
| 3.10.4有害生物防治率达到绿心公司的要求，景观恢复明显；（1分） |  |  |  |  |  |
| 得分小计 |  | 79 |  |  |  |
| 4.甲供设施维护除赔偿外，考核扣分如下（1分） |  |  |  |  |  |
| 4.1 因使用不当，导致浇灌接口损坏，未能及时维修，（0.5分） |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 对养护区域内其它已安装、现有的设备设施（如水泵等）进行维护，未能及时发现并上报或维修的（0.5分） |  |  |  |  |  |
| 得分小计 |  |  |  |  |  |
| 5. 记录存档（总计4分） |  |  |  |  |  |
| 5.1未按规定要求，建立台帐，记录数据不完整，主要养护信息不明确，视情况，（0.5分） |  | 2 |  |  |  |
| 5.2未按要求记录数字资料，视情况，（0.5分） |  |  |  |  |  |
| 5.3月度工作总结及养护计划未及时报送，（0.5分）。 |  |  |  |  |  |
| 5.4数字档案信息未按要求及时更新、汇总、提交，（0.5分） |  |  |  |  |  |
| 总得分 |  | 100 |  |  |  |
| 得分: |  |  |  |  |  |
| 考核人（签字）： |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |

注：（1）表格内各考核项目扣分分值为最高限值，具体按实际养护情况酌情打分。

（2）考核方有权根据实际管理需要，对该工作考核打分表进行修改、调整，并拥有最终解释权。

- 第三章  投标人须知

- 前 附 表

| - 序 号 | - 事 项 | - 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否允许联合体 | 否 |
| 2 | 是否允许分包 | 否 |
| 3 | 答疑会或 现场踏勘 | 无 |
| 4 | 投标文件的制作和投标 | 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1)台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2)投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳投标保证金（或购买上传电子保函或上传非电子保函）后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。 |
| 5 | 投标与开标 注意事项 | 1、本项目实行电子投标，投标人自行承担投标一切费用。 2、标前准备：投标人在开标前确保成为台州湾新区小额工程电子交易平台正式注册用户，并完成CA数字证书办理（办理流程详见平台官网附件：CA签章申领操作流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 |
| 6 | 信用信息 查询渠道 | 信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn） |
| 7 | 质疑渠道 | 以书面形式向采购人、采购代理机构递交质疑函。 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 主要性能参数 | / |
| 10 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 11 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构。 |
| 12 | 投标报价及费用： | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费15000元，由中标人支付给采购代理机构。 |

总  则

本招标文件参照国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由投标人承担。

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

- （七）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的, 中标人须处以中标金额1%的罚款，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

（一）招标文件由招标文件目录所列内容组成。

（二）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人获取招标文件后，若有问题需要质疑，应当自获取之日起（公告期满后获取招标文件的，以公告期满日为准）7日内，通过台州湾新区小额工程交易中心平台（http://www.tzwztb.com)向招标人（招标代理）提出，招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程交易中心平台（http://www.tzwztb.com)。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式要求采购单位澄清。采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在招标公告的媒体上发布澄清或者修改文件。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格标、资信技术标、商务标三部份组成。

▲1.资格标组成

（1）投标声明书（详见附件格式）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交；详见附件格式）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函（详见附件格式）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（详见附件格式）；

（6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（详见附件格式）；

（7）投标供应商提交无失信记录承诺函（详见附件格式）；

（8）项目负责人的职称证书扫描件及本单位缴纳的投标截止月前三个月内任意一个月的社保证明。

2、资信技术标

（1）商务及技术需求响应表等（如有，详见附件格式）；

（2）其余内容根据评标办法自拟（如有，详见附件格式）；

（3）投标人认为需要提供的其它文件和资料（如有）；

3、商务标

（1）投标函（开标一览表，下同）（详见附件格式）；

（2）报价明细表（详见附件格式）；

（二）投标报价

▲此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

- 投标报价是履行合同的最终价格，包括人员费用、养护费用、设备设施等费用、虫害防治费（含白蚁）、草籽和特定区域时花费用、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。总报价以人民币元计。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

3、▲相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的签署

1.投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

2.投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.投标文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.本工程采用电子投标，无需纸质投标文件；

2.投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3.在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。

4.在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。投标人已现场签到但未解密的，等同于撤回。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资信技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人或授权委托人盖章或签字、未在指定页面盖公章，不符合要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明（未提供法定代表人授权委托书，法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提供）或与法定代表人授权委托人身份不符的或；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（5）投标有效期、服务时间等条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）电子投标文件未按时完成解密；

（8）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价高于最高投标限价的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

3.被拒绝的投标文件为无效。

4、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

四、开标

（一）开标

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：http://www.tzwztb.com/live/ 。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构工作人员主持，主持人宣布开标会开始，介绍参加开标会的相关人员。

2、投标人进行在线解密（解密时间为开标时间后30分钟内）。

3、评标委员会依法对资格文件进行审查，资格文件审查完成后，主持人宣告资格文件评审无效投标人名称及理由，评标委员会对资信技术文件进行评审。

4、资信技术文件评审完成后，主持人宣告资信技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经资信技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及资信技术文件得分情况。

5、开启各投标人商务文件。

6、当场制作并打印开标记录表，由记录人、监督人当场签字确认。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标商务得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1）、开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件等自身原因，导致投标文件未在规定时间内上传，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别。因ca锁使用错误引发的问题，由投标人自己负责。

（3）如有疑问，请咨询平台技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。

（三） 异常情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（四）开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

（五）投标人不足3家，不得开标。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的技术资信得分和商务报价得分。

（4）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表为准。

2、投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，评标委员会认定投标明显缺乏竞争的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向各中标人发出中标通知书。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与各中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和各中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向各中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

八、询问、质疑与投诉

（一）询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“采购公告”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

1.报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，通过书面形式一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（公告期满后获取招标文件的，以公告期满日为准）7日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任（捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（三）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

- 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价分30分、资信技术分70分两部分。

投标人评标综合得分=报价分+资信技术分

二、评标内容及标准

（一）资信技术评审（70分）

资信技术分按照评标委员会成员的独立评分结果取平均值，为投标人的资信技术得分。（评委评分结果保留一位小数，每项平均值小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 1、投标人具有质量管理体系认证的得1分； 2、投标人具有环境管理体系认证的得1分； 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证的得1分； 注：提供证书影印件并加盖公章，未提供或提供不符的不得分。 | 3 |
| 2 | 拟派的关键岗位人员（除项目负责人） | （1）技术负责人：具有园林绿化相关高级职称得2分，园林绿化相关中级职称得1分； （2）园艺负责人： 1）获得市级及以上园林绿化景观等相关奖项的得1分（在奖项中作为相关负责人的角色）； 2）具备园艺类相关证书的得2分； 注：提供人员相关证书或奖项的扫描件及本单位缴纳的投标截止月前三个月内任意一个月的社保证明扫描件,未提供或未按要求提供不得分。 | 5 |
| 3 | 拟派的非关键岗位人员 | （1）具有园林绿化相关高级职称得2分，园林绿化相关中级职称得1分，具有园艺类相关人员证书的得1分；本项最高得4分； （2）配备养护所需的各类专业技术人员（含盆景、绿化、花卉、草坪、植保等技术工），每提供一个相关证书得0.5分，本项最高得2分。 备注：1.提供相关证书以及本单位缴纳的投标截止月前三个月内任意一个月的社保证明扫描件,未提供或未按要求提供不得分。2.同一人不得重复计分。 | 6 |
| 4 | 类似项目业绩 | 投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担类似绿化养护面积30000㎡及以上的业绩.每提供一个得1分，最高3分。 注：须提供相关合同扫描件（需体现相关面积规模的或相关证明材料的），未提供或未按要求提供不得分。 | 3 |
| 5 | 拟投入车辆配置情况 | 根据投标人拟投入本项目车辆情况进行打分： 1、洒水车（15吨及以上）在1辆的基础上，每增加一辆得2分，最高得2分； 备注：提供车辆的照片、行驶证、购买发票（或租赁协议）未提供或未按要求提供的不得分。 | 2 |
|  | 拟投入机械设备情况 | 根据投标人拟投入本项目机械设备情况进行打分： 1、割草机在5台的基础上，每增加1台的得0.5分，最高得1.5分； 2、水泵在2台的基础上，每增加一台得0.5分，本项最高得1分； 3、绿篱机在2台的基础上，每增加一台得0.5分，本项最高得1分； 4、农药喷洒机（总容量150L及以上）在2台的基础上，每增加一台得0.5分，本项最高得1.5分； 5、根据投标人拟投入本项目的其他机械设备（除上述机械设备外）进行综合评审（0-3分），本项最高得3分； 备注：提供机械设备的照片及购买发票（或租赁协议），未提供或未按要求提供的不得分。 | 8 |
| 6 | 项目分析 | 根据投标人对本项目需求的理解、实施过程中的重难点问题分析及解决措施等进行打分： 1.内容完整全面、科学合理、针对性强的得2-3分； 2.内容略有欠缺，但基本合理可行的得1-1.9分； 3.内容粗略、层次模糊、针对性较差的得0-0.9分； | 3 |
| 7 | 白蚁防治方案 | 根据投标人对本项目的白蚁防治方案进行打分； 1、提出的方案全面具体、针对性强、可行且科学合理的1-2分； 2、提出的方案、具体措施针对性一般或有所欠缺的得0-0.9分； | 2 |
| 8 | 本项目的绿化养护方案 | 根据投标人提供的全年绿化养护工作计划（月度、季度、年度），包括养护目标、作业时间安排、养护人员及设备安排、工作现场记录、植物养护、防治等进行打分： 1.内容完整全面、科学合理、针对性强的得2-3分； 2.内容略有欠缺，但基本合理可行的得1-1.9分； 3.内容粗略、层次模糊、针对性较差的得0-0.9分； | 3 |
|  |  | 根据下列特色园区、区块等提出的养护方案（根据植物习性，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、排水等工作安排及时间节点控制）进行分别打分： 1.樱桃大棚区（3分） （1）提出的方案、具体措施全面合理且针对性强的得1.6-3分； （2）提出的方案、具体措施针对性一般或有所欠缺的得0-1.5分； 2、月季、梅花、紫薇、盆景及樱花等专类园（3分） （1）提出的方案、具体措施全面合理且针对性强的得1.6-3分； （2）提出的方案、具体措施针对性一般或有所欠缺的得0-1.5分； 3、珍稀植物园（3分） （1）提出的方案、具体措施全面合理且针对性强的得1.6-3分； （2）提出的方案、具体措施针对性一般或有所欠缺的得0-1.5分； 4、北侧（东、西）两门入口花境及停车场（3分） （1）提出的方案、具体措施全面合理且针对性强的得1.6-3分； （2）提出的方案、具体措施针对性一般或有所欠缺的得0-1.5分； 5、宿根观赏草区、西门植物墙、梯田花海、五彩花池及沿路景观区、草坪、地被、花境、异形花盆、大坝盆栽等（3分） （1）提出的方案、具体措施全面合理且针对性强的得1.6-3分； （2）提出的方案、具体措施针对性一般或有所欠缺的得0-1.5分； 6、对花展布置、配合及养护提出的具体方案进行综合打分（如菊花展的布置，配合及养护）（2分） （1）提出的方案、具体措施全面合理且针对性强的得1-2分； （2）提出的方案、具体措施针对性一般或有所欠缺的得0-0.9分； | 17 |
|  |  | 根据投标人提供的保洁作业、垃圾清运及环境消杀作业等技术措施进行打分： 1.内容完整全面、科学合理、针对性强的得2.1-3分； 2.内容略有欠缺，但基本合理可行的得1.1-2分； 3.内容粗略、层次模糊、针对性较差的得0-1分； | 3 |
| 9 | 管理措施 | 根据投标人提供的绿化维护管理（包括岗位管理、日常管理、巡检管理、档案管理等）进行打分： 1.内容完整全面、科学合理、针对性强的得2.1-3分； 2.内容略有欠缺，但基本合理可行的得1.1-2分； 3.内容粗略、层次模糊、针对性较差的得0-1分； | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的质量管理（包括质量目标、质控制度及保证措施等）进行打分： 1.内容完整全面、科学合理、针对性强的得2.1-3分； 2.内容略有欠缺，但基本合理可行的得1.1-2分； 3.内容粗略、层次模糊、针对性较差的得0-1分； | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的现场安全文明施工措施进行打分： 1.内容完整全面、科学合理、针对性强的得2.1-3分； 2.内容略有欠缺，但基本合理可行的得1.1-2分； 3.内容粗略、层次模糊、针对性较差的得0-1分； | 3 |
| 10 | 应急任务的处理措施 | 根据投标人在投标文件中应对防台防汛、抗寒抗旱、突击检查、重点保障等应急处置方案进行综合打分。 1.内容完整全面、科学合理、针对性强的得2.1-3分； 2.内容略有欠缺，但基本合理可行的得1.1-2分； 3.内容粗略、层次模糊、针对性较差的得0-1分； | 3 |
| 11 | 服务保障 | 根据投标人提供的服务方案（包括服务场所设置、响应到场时间、后勤保障、服务承诺、纠纷协调措施等）进行打分： 1.内容完整全面、科学合理、针对性强的得2-3分； 2.内容略有欠缺，但基本合理可行的得1-1.9分； 3.内容粗略、层次模糊、针对性较差的得0-0.9分； | 3 |

（二）报价分（30分）

1、评标标底价

在所有经评审的有效报价中，取所有有效报价的算术平均值作为评标标底价（计算结果以元为单位，小数点后一位四舍五入）；

2、报价得分

投标人的投标报价等于评标标底价的得30分。偏离评标标底价的按直线插入法，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣0.7分，即商务标得分=30-│（投标报价-评标标底价）│/评标标底价×100×0.7（商务标得分计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。

三、总得分的统计及中标候选人的确定。

评标总得分的确定：

投标人的总得分＝资信技术文件得分＋报价文件得分。

中标候选人的确定：

评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为第一中标候选人，评审总得分次高的供应商为第二中标候选人。若出现总得分相同时，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）投标报价低者；

（二）资信技术标得分高者；

（三）抽签确定。

- 第五章 合同格式

（仅参考）

第一部分  合同条款

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

为明确甲乙双方的权利义务，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        事宜协商一致，订立本合同。

第一条  招标内容（详见招标需求）

第二条  双方一般权利和义务

1．甲方代表

（1）甲方指定      为甲方代表，代表甲方履行本合同义务。

（2）除甲方代表外，其他人员均无权向乙方发出任何指令。除双方另有约定外，甲方代表亦不得委托他人代行职权。

（3）乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表的指令应以书面发出，否则无效。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，甲方代表在收到乙方报告后 48 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担。

（4）甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方代表未能按合同约定履行义务给乙方造成的损失由甲方承担。

（5）在合同履行过程中，确有必要时，甲方可更换甲方代表。如需更换甲方代表，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任甲方代表继续行使合同约定的职权，履行约定的义务。

2．乙方代表

（1）乙方任命项目负责人      为乙方代表，乙方代表联系电话为：        ，代表乙方履行本合同义务。

（2）乙方依据合同发出的通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

（3）乙方代表按照本合同的约定及甲方代表依据合同发出的指令组织养护工作。在情况紧急且无法与甲方代表联系时，乙方代表应当采取保证人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向甲方代表提交报告。责任在甲方的，由甲方承担由此发生的追加合同价款；责任在乙方的，由乙方承担费用，并赔偿甲方损失。

（4）乙方如需要更换乙方代表，应以书面形式报甲方同意后，提前7天以书面形式通知甲方。后任乙方代表继续行使合同约定的职权，履行约定的义务。

（5）乙方代表不称职时，甲方可以与乙方协商，建议撤换；收到甲方要求撤换乙方代表的通知时，乙方须按甲方要求，以称职人员替代。

3．甲方义务

（1）将养护工程区域内的树木、草坪、花卉、绿篱、水生植物、水体、园林设施及其它需要养护的设施，列明范围或清单，双方进行现场确认。

（2）提供养护范围内的园林景观设计图纸、以及养护场地内的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确性负责。

（3）提供养护所需要的用水、用电，以保证养护期间的需要。除双方另有约定外，购买及安装计量表具的费用由甲方承担，养护期间的水、电使用费用由乙方承担。

（4）除双方另有约定外，车辆及大型机械设备的存放问题，由乙方自行解决。

（5）组织召开养护作业要求交底会。

（6）在乙方开展养护工作时，协调乙方与政府部门、相关单位和人员（包括养护范围内的游客）的关系。

（7）在养护期间，若主管单位通知停电、停水，甲方应及时将停电、停水通知送交乙方，乙方应自行采取停电、停水期间的养护措施。甲方收悉停电、停水通知后未及时通知乙方的，由此造成养护范围内的植物或养殖物死亡，其损失由甲方承担。除此之外的停电、停水或其它异常事件，造成损失由责任方承担。

（8）按照本合同约定，检查、考核乙方的工作。甲方应组织相关人员进行考核打分。

（9）按合同约定向乙方支付养护费用。

（10）人员考核不达标的，甲方有权要求更换人员，更换到位的相关人员资格等级不得低于原人员。

（11）甲方应做的其他工作：   ／     。

4．乙方义务

（1）根据本合同约定，在合同签订后    天内，制定养护期内相应的总体绿化养护管理方案，报请甲方代表审核批准，作为实施依据。甲方代表收到乙方方案后，应于    天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。

（2）建立完善的养护班组，上报不同区块专项负责人，责任落实到个人，制定养护岗位职责以及各岗位规范、操作规程、养护制度（包括节假日值班制度、防汛防台期间的值班制度和应急抢险工作制度）。根据合同约定，配备技术管理人员和养护操作人员，并将岗位规范、操作规程、管理制度及工作人员的名单交甲方审批备案。

（3）根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，根据甲方要求及时做好养护区域的局部调整，保证绿化观赏的整体性，并向甲方提供年、季、季度养护管理方案及相应进度统计表。

（4）负责区域内各类植物养护及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应及时向甲方汇报并立即进行补缺、恢复。

（5）开展养护工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工；对外开放的养护区域，处理好养护工作与游客的关系。绿化垃圾须堆放于甲方指定位置，除双方另有约定外，垃圾由乙方负责清理外运。

（6）接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

（7）负责养护工作人员的劳动保护和人身安全。除双方另有约定外，养护工作人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。

（8）建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送甲方备案。养护管理期满，将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方。

（9）出勤率(按当月实到天数除以30天计算，恶劣天气除外)要求：乙方应建立人员考勤制度，在保证其投标时承诺的人员配置、岗位要求、排班计划标准不降低的前提下进一步结合现场实际情况细化下一月份作业计划并事前向甲方报备，甲方将负责对人员的出勤情况进行查验。本项目对人员出勤率要求为：关键岗位人员出勤率不得低于70%，未达到前述出勤率要求的，除考核扣分(含扣款)外，每天缺勤一人次从当期应付服务费中扣减1000元；养护人员数量不得低于合同要求，每天到岗（视天气情况，不适宜进行养护作业的，经采购人同意的除外），除考核扣分(含扣款)外，每天缺勤一人次从当期应付服务费中扣减300元。

（10）乙方应做的其他工作：

第三条  养护方案及调整

1．乙方必须按甲方代表确认的养护管理方案和养护计划组织养护，接受甲方代表对养护质量的检查、监督和考核。

2．涉及重大活动或其他原因，甲方代表认为确有必要暂停养护工作或调整养护方案时，应当以书面形式要求乙方养护人员调整养护时间或更改养护措施。乙方应遵从甲方要求，因该项调整导致的费用已包含在合同价中，结算不做调整。

3．未经甲方事前书面许可，乙方不得自行调整养护时间或更改养护措施。

第四条  安全防护及事故处理

1．一般要求

（1）乙方在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

（2）乙方应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

（3）甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行养护工作。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

2．安全防范

（1）乙方在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施。除双方另有约定外，安全防护费用由乙方自行承担。

（2）乙方应保证养护范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时提请甲方予以修理或更换。对养护范围内的树林、水体或其他可能造成人员伤亡的场所，乙方应提请甲方设置禁止吸烟、禁止火种、禁止游泳等安全警告铭牌。

（3）乙方对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。乙方喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报甲方批准，按甲方批准的时间和路线进行喷洒。瓜果类植物在挂果期间不得喷洒药剂，以防发生意外。残留药剂和容器，乙方应按规定妥善收集和处理。乙方未按规定使用药剂，造成的责任由乙方自行承担。

3．环境保护

（1）养护期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运。污水、废水未处理达标前，不得直接排入河道或其它公共设施，以免造成污染。

（2）乙方应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。

（3）养护期间，在枯水季节，乙方应按合同约定的范围和内容，清理水体淤泥，挖出的淤泥应堆放于甲方指定位置。

4．事故处理

（1）养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（2）如导致甲方对外代为赔偿的，甲方可向乙方全额追偿，或在价款中进行抵扣。

（3）甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第五条  合同价款与支付

1．合同价款及调整

（1）本合同金额为（大写）：___________________元/年（￥_______________元/年）人民币。全费用综合单价（¥         元/平方米/年）一次性包干，不作调整。全费用综合单价是履行合同的最终价格，包括人工费、虫害防治（含白蚁）、草籽和特定区域时花费用、设备器具、材料费、劳务、管理费用、各类保险、各类加班费、夜班费、交通费、餐费、利润、税金、合同包含的所有风险责任以及招标文件约定工作内容所包含的一切费用等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。如涉及到养护面积增加或减少，面积按实调整，绿化费用按照全费用综合单价按实结算。

（2）合同价款的计算如下:

| 养护内容 | 面积(M2) | 全费用综合单价 （元/平方米/年） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

2．合同价款的支付方式

双方约定，本合同养护价款支付方式如下：

养护期间，养护费用结算方式为：养护期内，结合日常养护情况，采取定期检查与随机抽查相结合的方式，实行每月考核， 计算汇总后按季度（每3个月，下同）申请支付，甲方在收到款项申请7个工作日内结算并支付养护费用。其中合同服务内容内在建工程建成后需养护的，自甲乙双方正式移交之日开始养护，养护的全费用综合单价不变，面积按实计量，按实、按月考核结果结算。

3．月养护费用的结算与养护质量挂钩，具体如下：

（1）月养护考核分数，取所有考核人员打分的平均分作为最后分数。

（2）乙方月考核成绩在95分以上(含95 分)的，全额支付当月服务费用；

乙方月考核成绩在95—90分(含 90分)之间的，当月应支付金额=基本服务费用+ (实际得分÷100 )×考核费用；

乙方月考核成绩在80—90分(含80分)之间的，当月应支付金额=基本服务费用+[1-2×(100-实际得分) ÷100] ×考核费用；

乙方月考核成绩在80分以下的，按考核不合格处理，当月支付金额仅为当月的基本服务费用。

如一年内连续两个月或一年内累计三个月考核不合格，甲方有权单方解除合同。

4.有下列行为之一的，考核扣分加倍：

（1）存在问题不及时整改的；

（2）一个月内连续发现相似问题的；

（3）发现养护植物被养护人员偷盗行为；

（4）未经许可，偷用台州植物园养护设施设备的；

5．按照本合同第五条第1款确定的增减合同价款，应与养护进度款同期调整支付。

第六条  养护施工所需机械、材料、器具设备

1．乙方自行准备的机械、材料、器具设备

（1）除双方另有约定外，乙方应自行配置养护管理所需要的交通工具以及其他养护所需机械、材料、器具设备。乙方配置的养护所需机械、材料、器具设备的清单如下：详见投标文件。

（2）乙方应当对投入使用的机械、材料、器具设备的质量负责。乙方在机械、材料、器具设备送达养护场地前24小时通知甲方代表清点。乙方投入使用的机械、材料、器具设备的数量、规格和品质达不到合同约定标准时，须承担违约责任。

（3）乙方应保证其提供的机械、材料、器具设备符合安全标准。在乙方使用前，应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用。检验或试验费用，除双方另有约定外，由乙方承担。

（4）甲方发现乙方提供或使用不符合约定的机械、材料、器具设备时，乙方应当按照甲方的要求负责采取更换、重做等补救措施，并自行承担相应费用。

（5）乙方需要使用代用机械、材料、器具设备时，应经甲方代表认可后才能使用。由此增减的合同价款，除非双方另有约定，增加的合同价款由乙方自行承担，减少的合同价款须从合同总价中核减。

（6）甲方应提供办公场所、工具间等设施，养护用水、电，费用由乙方承担。

2．甲方提供的养护用材料、设备

（1）双方约定，本合同履行期间，下列材料、设备由甲方提供：

a．甲方提供材料、设备的名录：/ 。

b．甲方提供材料、设备的时间： 合同生效后1个月内  。

（2）甲方提供材料、设备的，在所供材料、设备送达养护场地前24小时通知乙方，由乙方派人与甲方共同清点。

（3）甲方提供的材料、设备，乙方派人参加清点后由乙方妥善保管。因乙方原因发生丢失或损坏的，由乙方负责赔偿。甲方未通知乙方清点的，乙方不负责材料、设备的保管，丢失或损坏的责任由甲方承担。

（4）因甲方提供的材料、设备不合格，导致的损失由甲方承担。

（5）因特殊原因本应由甲方提供的材料、设备若需乙方自行购置的，由甲方按实支付费用给乙方。

第七条  违约责任

1．甲方违约责任

（1）甲方未按合同约定，逾期支付养护款，应每天按照逾期付款金额的 ／  %向乙方支付违约金。甲方逾期付款超过 ／  天后，乙方可停止养护工作，造成的损失由甲方承担。

（2）甲方未按合同约定提供相关图纸、资料及养护所需用水、电的接驳点，应承担以下违约责任： ／   。

（3）因甲方原因，造成养护范围内的植物或养殖物死亡，其损失由甲方承担。

（4）甲方应承担的其他违约责任：  ／   。

2．乙方违约责任

（1）因乙方原因，养护质量未达到合同约定的养护标准，乙方应采取补救措施，并赔偿甲方损失。

（2）未经甲方同意，乙方擅自更改、调整养护方案，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

（3）未经甲方同意，乙方擅自将承包的养护项目进行分包或转包给他人，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

（4）未经甲方同意，乙方无正当理由拒绝更换乙方代表及主要养护工作人员，若乙方擅自更换乙方代表，除合同另有约定外，给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。

（5）乙方应承担的其他违约责任：合同期满或解除合同后在移交验收时，以双方现场交付的苗木种类、规格、数量为准，若每种植物数量低于约定的成活率（甲乙双方的移交清单中明确有缺陷、死亡的苗木除外），视作移交不合格，乙方必须按照相应的植物规格、品种进行补种工作；若乙方不进行补种工作，甲方将按照需补种植物的规格所对应的台州市建设工程造价信息园林苗木专刊（最新期为准）价格，无信息价参照的对应本工程竣工结算的价格，扣除相应违约费用。

第八条  合同解除

1.合同自然终止时，双方合同解除；

2.甲方未按约定付款经乙方多次催缴后未果的，乙方有权解除合同并有权向甲方索要其应得养护款及合理损失费（损失费按应得养护款的日万分之三计算）；

3.乙方出现下述情况时，甲方除按合同约定扣除乙方应得养护款外还有权解除合同，同时乙方给甲方造成损失的，甲方有权要求索赔（当季5%养护款）：

（1）乙方如一年内连续两个月或一年内累计三个月考核不合格；

（2）在养护月内由于乙方原因造成游客重大伤害事故（由此引起的法律责任由服务商自行承担，与甲方无涉）、社会影响恶劣等被媒体曝光的；

（3）出现乙方触犯国家法律，被司法机关调查的情况；

（4）出现乙方的作业人员和管理人员在台州植物园内触犯国家法律被司法机关调查的情况；

（5）出现乙方在作业过程中出现重大安全事故，被相关部门调查的情况；

（6）乙方委派的项目负责人未经甲方批准擅自更换的，甲方有权解除合同。

（7）其他。

第九条  其他约定

1.经甲乙双方协商，可续签一年合同，续签时，如果养护面积有增减时，面积按实测量进行调整。

2.本合同终止时，乙方应及时移交所养护的植物，因乙方原因造成未能及时移交的责任由乙方承担，除延期期间的植物养护由乙方免费养护外还需按每天2000元的标准计算违约金；因甲方造成的原因由甲方承担，延期期间养护费用按原合同单价结合延长的养护期执行。

3.合同履行过程中，双方可根据有关法律、行政法规规定，结合养护项目的实际情况，经协商一致后订立补充协议。补充协议视为本合同的组成部分。

第十条 合同争议的解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请项目所在地人民法院起诉。

第十一条  附则

本项目乙方的养护人员要求及台州植物园植物养护管理考核办法均为本合同的组成部分。

本合同正本 贰  份，具有同等效力，由甲方、乙方分别保存 壹  份。

本合同副本     份，甲方     份，乙方    份。

甲      方：（公章）                     乙       方：（公章）

住      所：                             住      所：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电      话：                             电      话：

传      真：                             传      真：

纳税人识别号：                           纳税人识别号：

开户银行：                               开户银行：

帐      号：                             帐      号：

邮政编码：                               邮政编码：

合同订立时间：     年    月    日     合同订立地点：

第二部分  廉政责任书

项目名称：

项目地址：

采购人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

为加强本项目的廉政建设，规范项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式八份。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

年 月 日                                    年 月 日

甲方监督单位（盖章）                       乙方监督单位（盖章）

年 月 日                                      年 月 日

- 第六章  投标文件格式附件

台州植物园景观绿化养护项目

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称 ：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

（1）投标声明书（详见附件格式）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交；详见附件格式）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函（详见附件格式）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（详见附件格式）；

（6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（详见附件格式）；

（7）投标供应商提交无失信记录承诺函（详见附件格式）；

（8）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证书或证明资料扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

附件1

投标声明书

台州中亿工程管理有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人（或营业执照中单位负责人），我公司自愿参加贵方组织的台州植物园景观绿化养护项目（项目编号为       ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无在处罚期限内的任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，除响应文件中明确拒绝外，接受招标文件中的全部条件，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日期：   年   月   日

附件2

授权委托书

台州中亿工程管理有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	         项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人（盖章）：

投标供应商全称（公章）：                    日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

备注：手机号码和电子邮箱必须准确填写，开评标过程中须保持手机号码和电子邮箱畅通，随时进行项目开标情况通报及回执。

附件3

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

××（代理机构/采购代理机构名称）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日期：   年   月   日

附件4

投标供应商没有失信记录承诺函

××（代理机构/采购代理机构名称）：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日期：   年   月   日

附件5

具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函

××（代理机构/采购代理机构名称）：

我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日期：   年   月   日

（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。）

附件6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

××（代理机构/采购代理机构名称）：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日期：   年   月   日

台州植物园景观绿化养护项目

项目编号：

投

标

文

件

（资信技术文件）

投标人全称 ：

地    址：

时    间：

资信技术文件目录

（1）商务及技术需求响应表等（如有，详见附件）；

（2）供应商基本情况表（如有，详见附件）；

（3）其余内容根据评标办法自拟（详见附件）；

招标需求中要求提供的相关证明材料及根据评标办法提供的证明材料均需在投标文件中提供扫描件。

- 附件7

- 客观分自评表

| 序号 | 自评内容 |  | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：以上自评应诚实填写，最终得分以评标专家评定为准。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日        期：

附件8

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日期：   年   月   日

附件9

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.须提供合同扫描件，其中合同扫描件可只提供首页、含金额页、内容页、盖章页并加盖投标人公章；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日        期：

附件10

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

项目名称及编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 社保月份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 园艺负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.按评标办法提供。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日        期：

附件11

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 序号 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注： 1、如未提供或未填写均视为完全相应采购需求内容。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日        期：

台州植物园景观绿化养护项目

项目编号：

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

报价文件目录

- 投标函；（详见附件格式）

- 报价明细表；（详见附件格式）

附件12

台州植物园景观绿化养护项目

投标函

（采购人）：

- 根据已收到的本项目招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，以总报价      元/年，大写金额人民币    佰    拾    万   仟   佰   拾   元/年。承接上述项目，并按招标文件约定完成整个项目。

二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证按投标文件的部署及时完成全部服务内容，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日        期：

附件13

报价明细表

| 序号 | 养护内容 | 面积（平方米） | 全费用综合单价 （元/平方米/年） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州植物园景观绿化养护项目 | 277124.48 |  |  |
| 报价（结转至附件12投标函） |  |  |  | （元/年） |

要求：

1. 本表为《投标函》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，招标人人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价应与“投标函”中的投标总报价相一致，不一致时，以投标函为准。

3.全费用综合单价最高不超过7元/平方米/年，超过此报价的做无效标处理。

4.全费用综合单价一次性包干，不作调整。

5.全费用综合单价是履行合同的最终价格，包括劳务、养护、虫害防治费（含白蚁）、草籽和特定区域时花费用、管理费用、各类保险、各类加班费、夜班费、交通费、餐费、利润、税金、合同包含的所有风险责任、招标代理费以及采购文件约定工作内容所包含的一切费用等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

6.本项目按1年进行报价 ，总报价不得超过1939871元/年，超过此报价的做无效标处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日        期：