台州湾新区小额工程

招 标 文 件

项目编号：	QBJ2024174

招标项目：台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察

招 标 人：台州东达资源利用有限公司（盖章）

联 系 人：林先生    联系电话：0576-88909830

招标代理：台州市建设咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：郑登辉    联系电话：0576-88687783

2024年08月

目     录

第一章  招标公告	1

第二章 投标人须知	2

投标人须知前附表	2

1. 总则	8

1.1 工程概况	8

1.2 资金来源和落实情况	8

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	8

1.4 投标人资格要求	8

1.5 费用承担	9

1.6 保密	9

1.7 语言文字	9

1.8 计量单位	9

1.9 踏勘现场	9

1.10 投标预备会	9

1.11 分包	10

1.12 偏离	10

2. 招标文件	10

2.1 招标文件的组成	10

2.2 招标文件的澄清	10

2.3 招标文件的修改	10

3. 投标文件	11

3.1 投标文件的组成	11

3.2 投标报价	11

3.3 投标有效期	11

3.4 投标担保	11

3.5 备选投标方案	12

3.6 投标文件的编制	12

4. 投标	12

4.1 投标文件的递交	12

4.2投标截止期	12

4.3 投标文件的修改与撤回	12

5. 开标	12

5.1 开标时间和地点	12

5.2 开标程序	13

6. 评标	13

6.1 评标委员会	13

6.2 评标原则	13

6.3 评标	13

7. 合同授予	13

7.1中标候选人公示	13

7.2中标通知书	13

7.3合同签订	14

8.重新招标和不再招标	14

8.1重新招标	14

8.2 不再招标	14

9. 纪律和监督	14

9.1 对招标人的纪律要求	14

9.2 对投标人的纪律要求	14

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	14

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	14

9.5 投诉	14

10. 需要补充的其他内容	15

第三章 评标办法	16

评标办法前附表	16

1. 评标方法	17

2. 评审标准	17

2.1 初步评审标准	17

2.2 分值构成与评分标准	17

3. 评标程序	17

3.1 初步评审	17

3.2 详细评审	18

3.3 投标文件的澄清和补正	18

3.4 评标结果	18

评标办法附件	19

第四章  合同条款	20

第五章  技术标准及工作要求	31

第六章  投标文件格式	32

# 第一章  招标公告

详见网上招标公告（台州湾新区小额工程交易中心http://www.tzwztb.com/)

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 工程概况 | 工程名称：台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：台州东达资源利用有限公司 地址：台州市甲南大道东段9号 联系人：林先生 电话：0576-88909830 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：台州市建设咨询有限公司 地址：台州市市府大道国际商务广场1幢11楼 联系人：郑登辉 电话：0576-88517782 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 台州湾新区 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 财政100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（区块一至区块六项目）道路填渣方量的详细勘察，编制提供完整的石渣勘察及方量计算报告。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 自所有机耕道路施工完成后进场测量，50天内完成测量并提供相应报告及计算书。 |
| 1.3.3 | 成果要求 | 符合国家相关规定，对出具的测量结果负责。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件及项目负责人资格要求 | - 投标人资质条件需具备以下条件之一： ①工程勘察综合类甲级资质； ②同时具有工程勘察专业类（岩土工程专业）乙级及以上资质和工程勘察专业类（工程测量专业）乙级及以上资质。 ③同时具有岩石工程物探测试检测监测乙级及以上资质、岩土工程勘察乙级及以上资质和工程勘察专业类（工程测量专业）乙级及以上资质。 （2）项目负责人：具有注册土木工程师（岩土）注册执业证书。 |
| 1.4.4 | 是否接受联合体投标 | 本项目接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料：图纸电子文档；电子招标文件。 |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过书面形式要求招标人作出解释、澄清或者向招标人提出书面质疑。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程交易中心平台（http://gcjs.tzwztb.com/)。 |
| 3.1.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资格标、技术标和商务标三部分组成，投标人通过台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）在线制作。 1、资格标包括： （1）台州市建设工程投标人资格自查表（格式见附件）； （2）台州市建设工程项目负责人资格自查表（格式见附件）； （3）台州市建设工程诚信投标承诺书（格式见附件）； （4）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明（格式见附件）； （5）证书材料： ①有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》影印件或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）； ②资质证书（副本）影印件； ③项目负责人的《中华人民共和国注册土木工程师（岩土）注册执业证书》影印件。 （6）项目负责人简历表（格式见附件）； （7）项目实施人员一览表（格式见附件）； （8）联合体协议书（仅指联合体投标单位，格式见附件）。 2、技术标（由投标人根据评标办法分章节编写） 3、商务标包括： （1）投标函（格式见附件）。 （2）投标报价明细表（格式见附件）； 注：以上内容均需在台州湾新区小额工程电子交易平台投标工具（在线网页版）中对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档，同时加盖公司电子公章。 |
| 3.1.2 | 投标文件份数 | 一、投标文件份数： （1）加密电子投标文件一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。 二、纸质投标文件说明: （1）本项目不要求递交纸质投标文件。 三、中标人中标后应在签订合同协议书前补交纸质投标文件 5份。（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码徐与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致。） |
| 3.1.3 | 投标文件格式要求 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标文件所用的纸张必须采用A4幅面，图表可根据需要作适当扩展。 3、技术标为暗标，应按以下要求编制，否则以无效标处理： （1）技术文件采用暗标形式，不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其他任何能影射或能推断出投标人的标记、文字描述及图案； （2）技术文件采用A4幅面； （3）技术文件的名称（文件命名）不得出现投标人信息。 （4）技术文件总页数不得超过30页【封面（如有）、封底（如有）、目录（如有）除外】。 4、建议技术文件正文字体为四号宋体，行距1.5倍。 |
| 3.2.1 | 投标报价 要求 | 全费用综合单价报价法，投标人根据规划图、招标文件及相关规范规定，结合自身综合实力自主报价。 投标总报价上限为994529元。 报价要求详见上限价及投标报价汇总表。 投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、投标担保金额：19000元（人民币）（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元）。 2、投标担保缴纳方式（任选一种）：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 （1）现金转账 ① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标担保收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。 ② 投标人缴纳的投标担保必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位及时返还；中标人的投标担保由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人。 （2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”） ①工程保函的受益人：__台州东达资源利用有限公司_（招标人名称）； ②工程保函的有效期为1年（工程保函有效期起始时间最早为招标公告发布之日，最迟为投标截止日）； ③递交方式： 递交方式一（电子保函系统）： 通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。 注意：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标担保失败的，所有后果由投标人自行承担。 递交方式二（非电子保函系统）： 投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。 递交方式：现场递交。 提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅。 提交时间：投标截止时间前半小时内。 接收人：__台州市建设咨询有限公司__（代理机构）。 接收人联系方式：郑先生0576-88517783__。 注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知 3.4.4”所列条款。 3、注意事项 ① 若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标担保； ② 现金转账账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 ③ 以现金转账形式提交的投标担保应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付； ④ 若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501 ⑤ 以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。 4、购买工程电子保函截止时间：各投标人至少须在投标截止时间前1个工作日申购电子保函。付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.2 | 电子签章 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点与要求 | 本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com//）； 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买上传电子保函）后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入电子投标文件制作页面。 |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间与投标截止时间相同，开标地点详见本工程招标公告。（投标人代表一律不参加现场开标，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、进入台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）。 2、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、上传投标文件存在问题等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败等，视为投标人放弃投标；因招标人原因或电子交易平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 3、开评标过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 重要事项说明： （1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 （2）如有疑问，请咨询技术服务电话，技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程电子交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 7.1.1 | 中标候选人 | 本项目由评标委员会推荐2名中标候选人 |
| 7.3.1 | 工程担保 | 履约担保金额为中标合同金额的2%，在合同签订前向招标人缴纳。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |

备注：前附表内容与正文内容不一致的，应以前附表的规定为准。

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据有关法律、法规、规章和地方性规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人在建项目不作要求；

（4）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（12）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的；

（13）项目负责人、项目组成员证书上的企业名称是否与投标人不一致,附有证明材料的除外。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体协议书可采用线下盖章再扫描上传的方式。

（2）开标会议应由联合体的牵头人参加。

（3）除联合体协议书采用线下盖章外，投标文件格式注明盖章的，均应由联合体牵头人按要求使用CA锁加盖公章和法人代表章。

（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（6）提交投标文件及缴纳投标保证金应由联合体的牵头人完成。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）招标控制价（如有）；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在招标公告的媒体上对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览本项目发布招标公告的媒体。

投标人通过登录台州湾新区小额工程交易中心（http://gcjs.tzwztb.com)平台进行报名，并获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布之日起3日内，登录台州湾新区小额工程交易中心平台（http://gcjs.tzwztb.com)以不署名的形式在“投标答疑专区”提疑。招标人将在台州湾新区小额工程交易中心（http://gcjs.tzwztb.com)平台以电子文件形式给予答复。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表4.2.1款规定）至少24小时前，在招标公告的媒体上发布澄清或者修改文件。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.1.2投标文件的份数：见投标人须知前附表。

3.1.3投标文件的格式要求：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价要求：见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应先撤回已上传的电子投标文件，修改后重新生成电子投标文件并上传。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。在延长的投标有效期内，本须知3.4.3款 和3.4.4款仍然适用。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）待项目公示期结束后退还；

3.4.4投标人有下列情形的，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

（3）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报的；

（4）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（5）投标人违反《台州市工程建设投标保函管理规定》（台公管办[2022]2 号）文件规定的。

（6）两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格，并没收投标保证金。

3.4.5 项目存在异议或投诉情形的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人（台州湾新区小额工程交易中心平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

4.2投标截止期

4.2.1投标截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.3.2在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。投标人已现场签到但未解密的，等同于撤回。

4.3.3投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。

5.2 开标程序

按前附表5.2要求。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

开标结束后，开始评标。评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当自收到评标报告3日内将评标委员会推荐的中标候选人在发布招标公告的媒体上进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人，中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以电子文件形式通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1自《建设工程中标通知书》发出之日起7日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.2招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，可以向行业主管部门提出申请，经行业招投标管理领导小组批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.1.3项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 不高于本项目上限价，且符合附件报价表（如有）中的具体要求。 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或不同投标单位保证金汇入同一虚拟子账户。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）评标专家组认为投标人的报价明显低于成本价。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）“台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价、工期等内容与电子投标文件中投标函内容不一致的，以电子投标文件中投标函为准。投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准。

（2）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（3）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在30分钟内不能确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

（4）投标函中数值大写与小写不一致时，以大写为准。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标业务系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，投标人在电子招标投标业务系统进行回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面（电子招标投标业务系统中）澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件无法联系或在30分钟内未能回复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

评标办法

一、资格评审

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人、项目负责人的资格内容进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

二、技术标评审（20分）：

评标委员会针对投标人技术标（以暗标形式）进行综合分析，经集体充分讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会分别打分（保留一位小数），再取平均分作为该项的分数（保留二位小数，小数点后第三位四舍五入，对某一类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定，以下除已注明外均同）。

| 类 别 评比内容 | 一类（好） | 二类（较好） | 三类（一般） | 四类（差） | 缺项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简要分析台州湾新区三山涂南区块地质条件，谈一谈石渣测量工作的重点、难点。 | 5.0-4.6 | 4.5-4.1 | 4.0-3.6 | 3.5-3.1 | 0 |
| 作为勘察单位如何开展石渣测量作业，如何提高石渣测量成果质量。 | 5.0-4.6 | 4.5-4.1 | 4.0-3.6 | 3.5-3.1 | 0 |
| 核定实际完成工程量的方法是否可行，其准确性的保证措施是否有力。 | 5.0-4.6 | 4.5-4.1 | 4.0-3.6 | 3.5-3.1 | 0 |
| 服务此项目的便利性及响应的及时性。 | 5.0-4.6 | 4.5-4.1 | 4.0-3.6 | 3.5-3.1 | 0 |

以上4项内容分值的合计即为投标人的技术标得分。

三、商务标评定分值（80分）（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

（一）评标标底价的确定（计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。

评标标底价=最高投标限价×（1-D%）。

D为下浮率，由招标人在以下11个数值中随机抽取确定：5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0。

（二）风险控制价的确定（计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。

风险控制价＝最高投标限价×90% ；

（三）投标报价得分（80分）(计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）

（1）投标人的投标报价得分满分为80分，当投标人的投标报价存在以下情形时，则按相应情形分别予以扣分：

①投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣0.5分，扣分分值＝〔（投标报价－评标标底价）/评标标底价〕×100×0.5；

②投标报价每低于评标标底价一个百分点的扣0.25分，扣分分值＝〔（评标标底价－投标报价）/评标标底价〕×100×0.25；

③投标报价每低于风险控制价一个百分点的再扣0.5分，扣分分值＝〔(风险控制价－投标报价)/ 风险控制价〕×100×0.5；

（2）投标人的投标报价得分＝80－以上情形扣分总和。（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）投标报价低者；

（二）技术标得分高者；

（三）抽签确定。

中标候选人公示结束后确定第一中标候选人为中标人。中标候选人公示期间第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反相关规定造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人；如第二中标候选人存在上述同样情形的,本次招标失败，重新组织招标。除中标候选人外的其他投标人资格无效的，则评标结果不作调整。

第四章 合同条款

- 合同文本采用《建设工程勘察合同》（示范文本GF-2000-0203）

- 建设工程勘察合同

（GF-2000-0203）

工程名称：台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察

工程地点：

合同编号：

勘察证书等级：

发包人：    台州东达资源利用有限公司

勘察人：

签订日期：

- 中华人民共和国建设部

- 监制

- 国家工商行政管理局

发包人：台州东达资源利用有限公司

勘察人：

根据2024年  月   日开标的台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察的中标结果，甲方委托乙方对石渣的方量进行勘察测量，并出具勘察测量报告和计算书。

- 第一条

- 一、工程概况

为做好工程的石渣量的结算工作，对台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（区块一至区块六项目）的机耕道路和临时便道采用钻探+物探相结合的方法进行石渣勘察测量，具体工作方法包括钻探、麻花钻、地质雷达、高密度电法（二维）等，掌握石渣分布特征，计算石渣方量。本次勘察目的是计算石渣层的回填工程量。

- 二、勘察目的和依据

勘察目的：本次采用钻探+物探相结合的方法对人工回填形成的台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（区块一至区块六项目）的机耕路和临时便道的石渣进行勘察测量，确定台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目的机耕路纵、横向范围的石渣层厚度、截面形状及底界标高，计算石渣方量，编制提供完整的石渣勘察及方量计算报告。

勘察依据：（1）国家标准《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；

（2）国家标准《工程测量通用规范》（GB55018-2021）；

（3）国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）；

（4）国家标准《工程测量标准》（GB50026-2020）；

（5）国家标准《岩土工程勘察安全标准》（GB/T 50585-2019）；

（6）国家标准《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）；

（7）行业标准《公路工程地质勘察规范》（JTG C20－2011）；

（8）行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；

（9）行业标准《公路工程物探规程》（JTG/T C22-2020）；

（10）浙江省标准《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/T1065-2019）；

（11）浙江省标准《岩土工程勘察文件编制标准》（DBJ10-5-98）；

（12）行业标准《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）；

（13）行业标准《电阻率剖面法技术规程》（DZ/T 0073-2016）；

（14）发包人提供的钻探布孔图；

（15）其它现行有关国家规范或国家标准。

- 三、勘察具体要求

1、石渣勘察测量采用钻探+物探相结合的方法对人工回填形成的台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（区块一至区块六项目）的机耕路和临时便道进行测量。钻孔纵向间距40-50m（建议4m、6m宽机耕路机械钻孔沿道路中心线布置，10m宽临时便道机械钻孔沿道路两侧交错布置，钻孔布设间距建议为40～50m。10m宽临时便道每隔120～150m间距横断面布置3个钻孔，详见钻探布控图）；物探采用二维高密度电法及地质雷达方法，沿道路中心线各布置纵断面物探测线一条、沿垂直于道路走向布置横断面物探测线若干，横断面测线间距20-25m；各道路纵断面物探测线均采用地质雷达方法，各道路横断面均采用高密度电法。

1.4工程勘察任务委托文号、日期：

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

1.5.1采用钻探、麻花钻、地质雷达、高密度电法（二维）等工作方法，提供满足结算要求的台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（区块一至区块六项目）的机耕路和临时便道完整的石渣勘察及方量计算报告。

1.5.2勘察探测前需根据本工程的特点、目的编制勘察探测施工方案，方案需建设单位认可。

1.5.3勘察探测后需出具成果报告，成果报告的格式需建设单位认可。

1.5.4成果报告中需列明石渣工程量的计算过程和结果。

1.5.5高密度电法（二维）每条的横测线长度工程量按勘察报告中石渣两侧的最外边线水平直线距离计取。

1.5.6本次成果资料提交包含：

A.勘察报告文字说明：包含工程概况、勘察目的与要求、勘察依据、勘察方法和完成的勘察工作量、工程地质层组特征、填渣方量计算；

B.勘察报告附表：填渣方量计算一览表、勘探孔成果一览表；

C.勘察报告附图：勘探孔平面布置图、物探测线平面布置图、地质横断面图、地质纵断面图等。

1.6承包方式：包工包料

1.7预计勘察工作量：工作量布置应满足设计要求及相关规范。

第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供工程勘察工作范围的平面布置图。

2.2提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料12份，电子文件（光盘或U盘）2份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1收到发包人的开工通知起3个工作日内勘察人须进场开始勘察工作。

4.1.2本工程的勘察工作在所有机耕路施工完成后进场测量，在50天内提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.3勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书的时间为准，如遇特殊情况（勘察变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察费合同价为         元（大写         元人民币），即勘察人中标总价。全费用综合单价按勘察人投标承诺一次性包死，结算时不作任何调整，工程量按审核后的实际完成工作量结算。

本项目采用全费用综合单价，包括实物工作费、技术工作费、机械进出场费、机械安拆费、设备进出场费、设备安拆费、放测孔费、施工过程中产生的水电费、勘察所需的附件、脚手架搭设、安全文明措施、清除勘察过程中产生的垃圾、人员临时住宿及餐饮、增值税发票（6%）、出具成果报告、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切所有费用。石渣测量费以人民币“元”计。

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 暂估工程量 | 全费用综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械钻探勘察费 | m |  |  |
| 2 | 麻花钻勘察费 | m |  |  |
| 3 | 地质雷达法探测费 | m |  |  |
| 4 | 高密度电法（二维）探测费 | m |  |  |

4.2.2付费方式：

勘察单位提交石渣勘察及方量计算报告后支付完成工程量的80%。在工程验收合格并经第三方或相关部门结算审核后，支付至最终结算价的100%。

发包人向承包人支付的所有费用均须汇入协议书中指定的承包人银行账户。

履约保证金待项目竣工验收合格后15个工作日内无息退还，采用保函形式，则自动失效。

第五条 发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1根据合同有关规定向承包人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2、对承包人的工作方案及人员组成进行审查，对项目技术质量进行监督。

5.1.3、按合同支付承包人勘察费用。

5.1.4、在符合规定的前提下为承包人的工作人员提供必要的配合工作。

5.2 承包人（勘察人）责任

5.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程、地方规定和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责，并根据有关要求自行办理相关手续。承包人应自行负责核实委托方提供的任何资料的准确性和可靠性。在任何情况下均不因发包人提供资料（包括但不限于工程所在区域有关的资料、地质、水文及其他资料）的瑕疵而减轻或免除承包人的责任。承包人对项目工作负有全部的最终技术责任和经济责任。在本合同执行过程中，不因发包人对承包人工作的任何接触、检查、确认与批准而减轻或免除承包人的任何责任。

5.2.2由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部勘察费用；若发包人对承包人的成果有疑义，可委托其他勘察单位进行勘察，若经实际施工或其他情况证明原勘察成果不符合现状，该增加的勘测费及由此造成的损失均由原勘察单位承担；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，需向发包人赔偿由此造成的损失。

5.2.3勘察现场的工作条件和出现的问题（如：现场水电、生活设施、临时便道、废水、废土处理、机械进退场费、机械拆迁费等）由承包人自行解决，相关费用在报价中综合考虑，不再另行计取。承包人的工作人员的生产生活等相关一切费用在报价中自行考虑 ，不再另行计取相关费用。

5.2.4在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.5勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.6在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.7勘察现场的安全由承包人自行管理，相关安全措施等费用在报价中综合考虑，不再另外计取。勘察施工期间所发生的人身安全事故，由承包人负全责。

5.2.8因承包人原因造成工程需要进行机械钻探补勘的，承包人要承担补勘所发生的一切费用和责任，并支付违约金人民币5000元/孔。承包人未按设计要求（如钻探位置、深度取样、土工试验等）勘察的，经查实，无偿返工，并支付违约金人民币5000元/次。

5.2.9承包人不得向第三人扩散、转让发包人提供的技术资料、文件，不得泄露发包人的商业、技术秘密；发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。

5.2.10遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物、地下管线（管道）、文物等。

5.2.11勘察过程中，计算机耕路和临时便道方量所需的道路高程数据由承包人测量，由此产生的费用由承包人自行承担，发包人不再另行支付。

5.2.12在台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（区块一至区块六项目）工程结算审核完成前，承包人应无条件配合发包人修改调整或补充完善报告，由此产生的费用由承包人自行承担，发包人不再另行支付。

5.2.13本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

第六条 违约责任

6.1由于发包人自身原因中止合同, 除应书面通知承包人外，发包人按承包人已完成的工作量比例向承包人支付相应比例的费用, 同时终止合同关系。

6.2由于发包人原因造成停、窝工，工期按实际工日顺延，其他费用一概不予补偿。

6.3承包人交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件并承担返工费。返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费

6.4承包人在合同履约期间，若发现弄虚作假，发包人有权拒付勘察费，有权单方面解除合同。

6.5承包人应按合同工期完成工作任务，若承包人不能及时完成，则违约金按5000元/天扣除。但因不可抗拒的自然灾害造成承包人延误工期，经发包人同意，工期顺延，其他费用一概不予补偿；

6.6合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，承包人未进行勘察工作的，不计费用；已进行勘察工作的，相关费用按实结算。

6.7由于承包人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日历天，应向发包人支付5000元违约金。

6.8本合同签订后，承包人不履行合同或由于承包人原因中止合同时，承包人应全额返还发包人已支付的款项，并没收全部履约保证金，同时承担由此对发包人带来的其他损失。

6.9由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任及相关费用由承包人自负。

6.10双方约定的承包人其他违约责任：

（1）承包人应按照承诺派驻现场管理人员（人员名单需与投标承诺一致并经发包人审核复核），按期完成工作任务，并提交勘察成果。如果因承包人人员、设备、进度中某一项达不到承包人投标承诺或发包人要求，发包人有权拒付勘察费，有权单方面解除合同。

（2）发包人所有往来文件均需加盖发包人公章为有效，否则无效。

（3）本项目在实施过程中，如承包人的队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、与其他分项工程单位的配合，现场文明安全施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，作违约处理，发包人可自行终止合同。

（4）承包人应严格依法经营，严禁将工程转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（5）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条 其它约定事项：本项目在具体实施过程中如需二次进场开展勘察工作，由此发生的相关费用由承包人在投标报价时综合考虑，结算时不作调整。

第九条  如勘查人在本项目有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则勘查人向发包人支付合同价10%的违约金。

第十条 本合同违约金优先在第一笔支付款支付时扣除。第一笔支付款后发生的违约金，由承包人另行支付。

第十一条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人可向工程所在地人民法院起诉。

第十二条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

第十三条 本工程需开具增值税发票。

本合同发包人    份、勘察人     份。

发包人名称：（盖章）                          勘察人名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：                  或委托代理人（签字或盖章）：

住 所：                                       住所：

电 话：                                       电话：

开户银行：                                    开户银行：

银行帐号：                                    银行帐号：

第一节 廉政责任书

工程项目名称：台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察

工程项目地址：本项目选址于台州湾新区

建设单位（甲方）：台州东达资源利用有限公司

勘察单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 如乙方在本项目有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则乙方向甲方支付合同价10%的违约金。

第八条 本责任书甲方执   份，乙方执   份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　           乙方单位：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　　　　　 法定代表人（签字或盖章）：

地址：　　　　　　　　　　　　　             地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　         电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　       年　月　日

# 第五部分  安全生产责任书

工程项目名称：台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察

工程项目地址： 台州湾新区

建设单位（甲方）：台州东达资源利用有限公司

施工单位（乙方）：

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经双方共同协商，同意明确如下责任：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予2000-5000元的经济处理。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理，承包人应积极配合。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59-2011）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专（兼）职安全干部，并报业主备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改，责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受业主在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理有异议的要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本责任书中未涉及的有关条款，双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本责任书作为双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

十四、联系人：       。

发包人：（盖章）　　　　　　　　                 承包人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　　　　　   法定代表人（签字或盖章）：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　             电话：

年　月　日

## 第五章  技术标准和要求

一、技术标准

符合现行国家标准、浙江省标准、有关规范、规定等。

二、总则

(1)本项目的招标人为台州东达资源利用有限公司。

(2)项目成果版权归（招标人）所有。

(3)承接本工程的单位被视为承认本任务书所有条款，并按本任务书规定的条款完成相关工作。

(4)本章所提供的相关资料仅供投标人在投标时参考，不作为编制投标书和编制项目工作的依据，投标人应谨慎引用本章内容，投标人引用本章资料引起的一切后果均由投标人承担，与招标人无关。

### 三、项目说明

（1）项目招标人：台州东达资源利用有限公司

（2）地址：位于台州湾新区

（3）项目名称：台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察

（4）资金来源：财政100%

（5）项目规模、特征：具体详见勘察测量项目图纸。

（6）工期：自所有机耕道路施工完成后进场测量，50天内完成测量并提供相应报告及计算书。

（7）质量要求：符合国家相关规定，对出具的勘察测量结果负责。

四、与本项目相关的其他要求

5.1 本工程发包范围内的工程项目，未经甲方同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

5.2 乙方应严格按已确认设计图纸和施工技术方案完成本项目，并无条件地接受甲方委托的监理单位的监督和管理。

5.3承包方在施工过程中应按业主规定的要求做好各项施工记录，交工技术资料应齐全、完整、准确并签证齐全，工程技术资料及表格应符合业主的规定。

5.4招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

5.5 投标人的报价未按要求报价的，作无效标处理。

- 第六章  投标文件格式

- 附件一：投标函

- 台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察

- 投 标 函

台州东达资源利用有限公司（招标人）：

一、根据你方的台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察（项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1.愿以总报价为人民币      拾      万      仟      佰     拾      元，￥：             元（保留整数，由附件二结转）承包上述工程的石渣测量任务。

2.工期要求：自所有机耕道路施工完成后进场测量，50天内完成测量并提供相应报告及计算书。

3.勘察测量成果：符合国家相关规定，对出具的勘察测量结果负责。

4. 人员设备按本投标文件的部署及时到位；

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：                    投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

- 附件二：报价明细表

- 台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察

- 报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 参数 | 单位 | 暂估工程量 | 全费用综合单价单价上限 （元） | 投标全费用综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械钻探勘察费 | 1、使用金刚石钻头辅以套管护壁等方式钻进； 2、钻孔深度0～10m，钻孔深度需钻透渣层（含石渣层、碎石层等）并向下进入土层再钻1m； 3、暂定钻孔228个（可根据勘察方案调整，工程量按实计）； 4、整个孔的取芯成果需当场拍摄影像资料并进行编号、记录相关的重要数据； 5、含实物工作费、技术工作费、机械进出场费、机械安拆费、放测孔费等一切费用； 6、工程量按孔顶标高至渣层（含石渣层、碎石层等）底标高的长度计取，土层的钻孔深度不计取工程量； 7、具体施工要求及参数描述不详之处详见本工程的技术方案。 | m | 1589 | 380 |  |  |  |
| 2 | 麻花钻勘察费 | 1、钻孔深度1m左右，钻孔深度需钻透渣层（含石渣层、碎石层等）； 2、暂定钻孔416个（可根据勘察方案调整，工程量按实计）； 3、整个孔的取芯成果需当场拍摄影像资料并进行编号、记录相关的重要数据； 4、含实物工作费、技术工作费、机械进出场费、机械安拆费、放测孔费等一切费用； 5、工程量计算规则：不论实际中钻孔的深度多少，每个钻孔均按1m长度计取； 6、具体施工要求及参数描述不详之处详见本工程的技术方案。 | m | 416 | 40 |  |  |  |
| 3 | 地质雷达法探测费 | 1、纵断面11条（可根据勘察方案调整，工程量按实计）； 2、含实物工作费、技术工作费、设备进出场费、设备安拆费等一切费用； 3、工程量按探测线长度计取； 4、具体施工要求及参数描述不详之处详见本工程的技术方案。 | m | 8895 | 11 |  |  |  |
| 4 | 高密度电法（二维）探测费 | 1、横断面374条（可根据勘察方案调整，工程量按实计）； 2、含实物工作费、技术工作费、设备进出场费、设备安拆费等一切费用； 3、工程量按探测线长度计取； 4、具体施工要求及参数描述不详之处详见本工程的技术方案。 | m | 10624 | 26 |  |  |  |
| 总报价合计＝1+2+3+4（结转至附件一投标函）： 元，保留整数，小数点后一位四舍五入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、全费用综合单价不得高于全费用综合单价上限价，投标总报价上限为 994529元，超过上限价（包括全费用综合单价上限价）的作无效标处理。

①本工程可能存在多种材料回填，预计有石渣回填层、碎石回填层等，本次勘察目的是计算石渣层的回填工程量；

②本次勘察采用钻探（机械钻探、麻花钻）+物探（地质雷达、高密度电法（二维））方法进行，确保石渣层的回填工程量计算成果的准确性；

③投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，本项目采用全费用综合单价，包括实物工作费、技术工作费、机械进出场费、机械安拆费、设备进出场费、设备安拆费、放测孔费、施工过程中产生的水电费、勘察所需的附件、脚手架搭设、安全文明措施、清除勘察过程中产生的垃圾、人员临时住宿及餐饮、增值税发票（6%）、出具成果报告、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切所有费用。石渣测量费以人民币“元”计。

2、各投标人根据石渣测量内容、招标文件、技术资料和相关规范规定、市场风险、石渣测量服务期以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

- 3、本合同价款采用固定全费用综合单价方式确定。承包人投标时承诺的全费用综合单价一次性包死，结算时不作任何调整，工程量按审核后的实际完成工作量结算。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：       年     月    日

附件三：台州市建设工程投标人资格自查表

- 台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察

台州市建设工程投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标 要求 | 自查 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 1.4.1 | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 1.4.2（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 | 1.4.2（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 1.4.2（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 1.4.2（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务的 | 1.4.2（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 | 1.4.2（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 | 1.4.2（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 | 1.4.2（8） | 否 |  |
| 10 | 是否被责令停业 | 1.4.2（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.2（10） | 否 |  |
| 12 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.2（11） | 否 |  |
| 13 | 是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销（仅指浙江省省外企业） | 1.4.2（12） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件四：台州市建设工程项目负责人资格自查表

- 台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察

台州市建设工程项目负责人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标 文件 条款号 | 投标 要求 | 自查 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标项目项目负责人专业和等级是否符合 | 1.4.1 | 是 |  |
| 2 | 投标项目项目负责人是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.2（10） | 否 |  |
| 3 | 投标项目项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.2（11） | 否 |  |
| 4 | 投标项目项目负责人证书上的企业名称是否与投标人不一致 | 1.4.2（13） | 否 |  |

我们郑重承诺：自查内容如有虚报瞒报，一经查实，愿意接受下列处罚：在评标过程中被查实的，愿意接受对公司和项目负责人记不良行为记录一次；若是中标候选人被取消中标资格，愿意接受对公司和项目负责人记黑名单一次。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件五：

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

- 一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察 （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；

四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”3.1.2、3.1.3项规定情形之一的）；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年   月    日

附件六：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加台州东达资源利用有限公司（招标人）的台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

附件七：

- 法定代表人身份证明

- （参考样张）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：

身份证号码：

联系电话：

职务：                系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

- 附件八、项目负责人简历表

台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件九、项目实施人员一览表

台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件十：

联合体协议书

(所有成员单位名称）自愿组联合体，共同参加台州湾新区三山涂南区块垦造耕地项目（一区块至六区块）道路填渣方量勘察（以下简称本工程）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。

6、如中标，联合体双方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：

联合体牵头人              （牵头人名称）承担            工作，联合体成员1                       （成员名称）承担                 工作。

7、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

8、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。

9、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执     份。

牵头人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

成员名称1（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月  日