台州湾新区小额工程

招 标 文 件

（采购编号：ZJHD-2025-0605）

招标项目：2025年度海虹街道零星工程

招 标 人：台州市椒江区人民政府海虹街道办事处（盖章）

联 系 人： 陈先生      联系电话：15988981827

招标代理： 浙江洪大工程咨询有限公司 （盖章）

代理项目负责人：陶先生        联系电话：0576-88217718

日 期：2025年06月

# 第一章  招标公告

详见网上招标公告（台州湾新区小额工程交易平台：http://www.tzwztb.com）

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：台州市椒江区人民政府海虹街道办事处 地址：台州市开发大道东段818号梦想加速园区1号楼海虹街道办事处 联系人：陈先生 电话：15988981827 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江洪大工程咨询有限公司 地址：台州市椒江区洪家街道环城东路9号 联系人：陶先生 电话：0576-88217718 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 2025年度海虹街道零星工程 |
| 1.1.5 | 工程概况 | 单个项目金额10万元以下的零星工程（含预算造价10万元以下工程），包括路面破损修补、危房维修、人行道块料铺设、铺种草皮、桥头跳修复等。若本合同履行过程中费用达到70万元时，则本合同自动终止。 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 自筹100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 单个项目金额10万元以下的零星工程（含预算造价10万元以下工程），包括路面破损修补、危房维修、人行道块料铺设、铺种草皮、桥头跳修复等。详见招标需求。 |
| 1.3.2 | 服务期及工期 要求 | 服务期：1年。若服务期限未满，本合同履行过程中费用达到70万元时，则本合同自动终止。 工期：根据项目实际情况，按照发包人要求工期完成。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 投标人资质条件： 1.具备有效的施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态）； 2.具有有效的安全生产许可证； 3.具有《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）电子招标文件； 2）投标报价结算率上限。 |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)。 |
| 2.3 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资格标和商务标组成，通过台州 湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）在线制作。 投标人的投标文件由以下内容组成： - 资格文件包括： （1）台州市建设工程诚信投标承诺书（详见附件）； （2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件加盖公章； （3）证书材料： ①《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）（如有）； ②《建筑业企业资质证书》（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准； ③投标人投标截止日当周的周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。 （4）安全生产许可证复印件加盖公章。 - 商务技术文件包括： （1）商务及技术需求响应表等（详见附件）； （2）其余内容根据评标办法自拟（格式可参考附件）； （3）投标人认为需要提供的其他资料。 - 三、结算率文件包括： （1）投标函（详见附件）； （2）结算单价开标一览表（详见附件）。 注：以上内容均需在台州湾新区小额工程电子交易平台投标工具（在线网页版）中对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档，同时加盖公司电子公章。 |
| 3.2.1 | 投标报价结算率上限 | 本工程设置投标报价结算率上限：100 %。 投标报价结算率高于投标报价结算率上限的作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额：0.7万元人民币。 2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 （1）现金转账 ① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。 ②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位及时返还；中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订合同后招标人返还中标人。 （2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”） ①工程保函的受益人：台州市椒江区人民政府海虹街道办事处（招标人名称）； ②工程保函的有效期为1年（工程保函有效期起始时间最早为招标公告发布之日，最迟为投标截止日）； ③递交方式： 递交方式一（电子保函系统）： 通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。 注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。 递交方式二（非电子保函系统）： 投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。 递交方式：现场递交； 递交时间及地点： 递交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅。 递交时间：投标截止时间当天09:00-09:30。 接收人：浙江洪大工程咨询有限公司（代理机构）； 接收人联系方式：0576-88217718（代理机构联系方式）； 注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知 3.4.4”所列条款。 3、注意事项 ①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金； ②现金转账账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金； ③以现金转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付； ④若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501 ⑤以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。 购买工程电子保函截止时间：投标截止时间前一工作日下午16点前 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它 格式要求 | 投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。商务与技术文件（投标人根据招标文件评标办法内容自行编制,商务与技术文件必须采用A4幅面，1.5倍行距，页数（封面、封底、目录除外）不得超过100面）。 |
| 3.6.2 | 电子签章 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 3.6.3 | 投标文件份数 | 一、投标文件份数： （1）加密电子投标文件一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。 二、纸质投标文件说明: （1）本项目不要求递交纸质投标文件。 三、中标人中标后应在签订合同协议书前补交纸质投标文件 一式4份。（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码需与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致。） |
| 4.1.2 | 投标文件密封 及装订 | 本工程采用不见面电子招投标，不要求递交纸质投标文件。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://gcjs.tzwztb.com/）； |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件 递交要求 | 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买上传电子保函）后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入电子投标文件制作页面。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间与投标截止时间相同，开标地点详见本工程招标公告。（投标人代表一律不参加现场开标，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、进入台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）。 2、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、上传投标文件存在问题等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败等，视为投标人放弃投标；因招标人原因或电子交易平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 3、开评标过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 4、开标程序：先开资格标，待资格标结果公布后再开商务标。 重要事项说明： （1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 （2）如有疑问，请咨询技术服务电话，技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程电子交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 7.1.1 | 中标候选人 | 本项目由评标委员会推荐2名中标候选人 |
| 7.3.1 | 工程担保 | 履约担保金额为10000元，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出，以转账、电汇或银行汇票方式存入招标人指定账户。 |
| 9.1 | 投标制作工具USB加密锁 | 开标后，经核查若不同投标人投标工具软件 USB 加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时提交行业主管部门，并由行业主管部门对投标单位按相应规定进行处理。 |
| 10.3 | 增值税计税方式 | 本工程采用一般计税法 |
| 11.1 | 需要补充的其他内容 | 1.投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 2.招标代理费 7000元，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。 |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人不作在建项目要求：

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。

（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.3项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标代理费 7000元，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com），对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人通过在发布招标公告的媒体上自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在招标公告的媒体上。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1招标控制价及投标总报价结算率上限：见投标人须知前附表。

3.2.2投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、工伤保险费和税金。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还(采用保函的不再进行退款)：

（1）中标人在提交履约担保后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在公示结束后退还；

3.4.4有下列情形之一的，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

（3）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容；

（4）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（5）投标人违反《台州市工程建设投标保函管理规定》（台公管办[2022]2 号）文件规定的。

（6）两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格，并没收投标保证金。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2电子投标文件制作工具（网页版）制作的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人（台州湾新区小额工程电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.2.5逾期未上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.3.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需到场。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会，负责评标活动。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4商务标审查

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核,看其是否有表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

① “台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中投标函内容不一致的，以电子投标文件中投标函为准；

② 投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

③ 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1 招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因 ，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。

7.1.2 属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的 ，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起 3 日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起 3 日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，招标人应当确定第二中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人因违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。

7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订施工合同。

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定 |
|  |  | 投标文件装订 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.5项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，各投标单位委托代理人或法定代表人必须在开评标期间保持电话及网络畅通。投标单位委托代理人或法定代表人所留联系方式在30分钟内无法联系上或未回复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

本工程项目的评标办法采用综合评估法。

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法均为综合评分法，总计均为100分，其中商务与技术分90分、结算率分10分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

三、投标报价结算率得分采用平均值优先法计算，即满足招标文件要求的有效投标报价的平均值作为评标基准价，投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标人的投标报价等于评标基准价的得10分。偏离评标基准价的按直线插入法，每高于或每低于评标基准价1个百分点的均扣1分，即投标报价得分=10-│（投标报价-评标基准价）│/评标基准价×100×1（得分计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入），扣完为止。投标人的结算率报价保留整数。

在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，取总得分最高的为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价结算率低者为先；如综合得分且投标报价结算率相同的，则抽签确定。

五、本次商务与技术文件评分具体分值细化条款如下表：

评分标准（商务与技术标，共90分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业类似 项目业绩 | 1.自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商承担过类似项目施工业绩的（市政工程），每项得1分，最高得1分。 2.自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商承担过类似项目施工业绩的（建筑工程）的，每项得1分，最高得1分。 注：提供合同的复印件加盖公章。未按要求提供的不得分。若是一份合同内容（签订时间满足要求）既有市政工程又有建筑工程的，则该项得2分。 | 2 |
| 2 | 项目 实施人员 | 1、项目技术负责人具有工程类中级工程师职称的得1分；具有工程类高级及以上工程师职称的得2分； 2、造价人员具有注册二级造价师（土建或安装）证书的得1分；具有注册一级造价师（土建或安装）证书的得2分； 注：1.以上人员不可重复得分，1人只能计算1次。 2.提供相关项目人员对应的证书的扫描件及在本单位交纳的2025年5月或6月的社保证明（如造价人员证书能体现投标单位，可不提供社保），未按要求提供的不得分。 | 4 |
| 3 | 施工方案 | 根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位）。 1.施工方案根据项目实际情况编制完善，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位的得10.1-15分； 2.施工方案根据项目实际情况编制较为完善，投入人力、材料和机械设备较为齐全，施工顺序较为明确，各阶段衔接较为到位的得6.1-10分； 3.施工方案根据项目实际情况编制不完善，投入人力、材料和机械设备不齐全，施工顺序不明确，各阶段衔接不到位的下的得0-6分。 | 15 |
| 4 | 项目重点、难点分析 | 根据本项目的采购需求，重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等进行打分。 1、重点、难点分析全面、到位、合理、准确的得10.1-15分； 2、重点、难点分析基本全面、到位、合理、准确的得6.1-10分； 3、重点、难点分析有明显缺陷的得0-6分。 | 15 |
| 5 | 项目施工进度保证措施 | 根据本项目整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确进行打分。 1.进度控制合理节点把握科学准确的且具有针对性的，得10.1-15分； 2.进度控制节点把握不够详细准确的，得6.1-10分； 3.进度控制节点把握一般的得0-6分。 | 15 |
| 6 | 项目施工质量保证措施 | 根据施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠，原材料、半成品的质量保证措施是否可靠等进行打分。 1.施工质量的控制和检验手段科学、可靠，原材料、半成品的质量保证措施可靠性好的得10.1-15分； 2.施工质量的控制和检验手段较为科学、可靠，原材料、半成品的质量保证措施可靠性一般的得6.1-10分； 3.施工质量的控制和检验手段缺乏科学、可靠，原材料、半成品的质量保证措施可靠性差的得0-6分。 | 15 |
| 7 | 安全、文明施工保证措施 | 根据安全文明施工保证措施是否可靠进行打分。 1.安全、文明施工保证措施科学、合理、到位的得10.1-15分； - 2.安全、文明施工保证措施较科学、合理、到位的得6.1-10分； 3.安全、文明施工保证措施基本科学、合理、到位的得0-6分。 | 15 |
| 8 | 应急预案 | 根据针对本项目的应急预案进行打分。 1.应急预案可操作性强、全面的得6.1-9分； 2.应急预案可操作性一般、有待提高的得3.1-6分； 3.应急预案可操作性差，不全面的得0-3分。 | 9 |

第四章 招标需求

- 一、招标项目一览表，具体如下：

| 标段号 | 项目名称 | 简要要求 | 结算率上限 | 服务期及施工工期 | 项目 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度海虹街道零星工程 | 单项合同金额10万元以下的零星工程（含预算造价10万元以下工程），包括零星路面破损修补、危房维修、人行道块料铺设、铺种草皮、桥头跳修复等。 | 100% | 服务期限：1年（若服务期限未满，本合同履行过程中费用达到70万元时，则本合同自动终止。） 工期：根据项目实际情况，按照发包人要求工期完成。 | ## 海虹街道行政区域内 |

二、项目需求

根据工作需要，台州市椒江区人民政府海虹街道办事处拟通过公开招标一家具备有效的施工总承包三级及以上资质的公司负责本单位的零星工程（含预算造价10万元以下工程）。

采购内容：单个项目金额10万元以下的零星工程（含预算造价10万元以下工程），包括路面破损修补、危房维修、人行道块料铺设、铺种草皮、桥头跳修复等。单个项目金额10万元以下零星工程综合单价招标控制价见附件—：《综合单价招标控制价一览表》 。

▲三、技术规范及标准

1.依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《工程测量规范》GB50026-2016

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010

《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011

《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、J220-2012

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006

《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92

《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013

《钢筋机械连接通用技术规程》JBJ107-2010

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 、……

2.以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

四、工程管理的要求

1、本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

五、商务需求：

▲1、服务期限：服务期1年。若服务期限未满，本合同履行过程中费用达到70万元时，则本合同自动终止。

工期：根据项目实际情况，按照发包人要求工期完成。

▲2、本项目投标报价结算率上限：100%。

▲3、付款方式：

①零星工程按实际发生的工程量计量和支付，每月一次；

②预算造价10万元以下工程按照预算所包含的施工内容施工完成且竣工验收合格后支付至结算价款（结算价款=预算造价×结算率）的80%，审核后付至审定结算价的100%，承包人提供工程结算价款的1.5%金额的质量保证金保函。

▲4、履约担保：本项目履约保证金：10000元。可采用现金转账、银行独立保函、保险机构独立保函、保兑支票、银行汇票或现金支票（履约保证金如为现金的，在建项目全部通过竣工验收合格，且扣除相应的违约责任后，28天内退还。采用保函的，应保证其有效期超过项目履行期届满之日28日）。

附件—

综合单价招标控制价一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 （暂定） | 综合单价招标控制价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥混凝土路面修补 | 1.10cm厚凝土路面，4.0Mpa 2.路面刻缝、养护 | m2 | 1 | 75.09 | 包含人工、机 械、材料等所有费用 |
|  | 水泥混凝土路面修补 | 1.15cm厚凝土路面，4.0Mpa 2.路面刻缝、养护 | m2 | 1 | 117.42 | 包含人工、机 械、材料等所有费用 |
|  | 水泥混凝土路面修补 | 1.20cm厚凝土路面，4.0 Mpa 2.路面刻缝、养护 | m2 | 1 | 150.37 | 包含人工、机 械、材料等所有费用 |
|  | 围墙 | 水泥砖，三斗一盖，20mm厚1：2.5水泥砂浆双面抹灰，含脚手架 | m2 | 1 | 193.26 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 围墙 | 水泥砖，三斗一盖，20mm厚1：2.5水泥砂浆单面抹灰，含脚手架 | m2 | 1 | 152.62 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 冷铺沥青砼路面修补 | 人工摊铺5cm细粒式沥青路 面（含路面凿边、清理） | m2 | 1 | 241.17 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 不锈钢管 | 304不锈钢，φ10cm*6m，2mm厚 | 根 | 1 | 612.09 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 圆形标识牌 | 圆形标识牌φ700mm*2.0 mm，二级反光膜 | 块 | 1 | 309.23 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 方形标识牌 | 方形标识牌600*800mm，二级反光膜 | 块 | 1 | 294.94 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 立杆 | 标志杆(单柱式)φ89mm×4mm× 3500mm | 根 | 1 | 283.66 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 立杆 | 标志杆(单柱式)φ89mm×4mm× 2500mm | 根 | 1 | 227.81 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 波形护栏 | 4320*310*85*2.5护拦板，设置要求符合相关规范和标准，含安装，贴反光膜 | m | 1 | 124.1 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 护栏立柱 | φ114*4.5*2100设置要求 符合相关规划和标准，含安装 | 根 | 1 | 167.87 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 护栏底座 | 镀锌钢板底座，厚度3.0mm 以上，含安装 | 个 | 1 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 沥青灌缝 | 沥青路面裂缝处理，热沥青灌缝 | m | 1 | 58.46 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 基础拆除 | 含挖土方、运土、基础拆除、清理现场等 | m3 | 1 | 331.83 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 基础 | C25砼基础，含模板 | m3 | 1 | 683.95 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 补路王修补路面 | 补路王修补路面 | m2 | 1 | 15.26 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 水泥混凝土路面开挖 | 水泥混凝土路面拆除开挖、清理装车、处置 | m2 | 1 | 23 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道路面开挖 | 人行道路面拆除开挖、清理装车、处置 | m2 | 1 | 19.91 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 绿化带开挖 | 挖绿化带草皮及苗木（带 土） | m2 | 1 | 7.53 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 铺种草皮 | 铺满草坪，养护一年 | m2 | 1 | 36.62 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 零星沥青修补坑洞 | 零星补洞 修补零星坑洞细粒式 3cm | m2 | 1 | 74.09 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 零星沥青修补坑洞 | 零星补洞 修补零星坑洞中粒式 5cm | m2 | 1 | 95.54 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 零星沥青修补坑洞 | 零星补洞 修补零星坑洞粗粒式 6cm | m2 | 1 | 106.44 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道块料铺设 | 花岗岩板,3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1 | 168.74 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道块料铺设 | 荷兰砖铺设C40 200× 100× 60，3cmM10水泥砂浆。 | m2 | 1 | 92.75 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道块料铺设 | 透水砖铺设C40 200× 100× 60，3cmM10水泥砂浆。 | m2 | 1 | 103.1 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 道路侧石 | 150*300石质侧石，含100厚C15垫层及粘结层 | m | 1 | 118.12 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 道路平石 | 200宽石质平石，含100厚C15垫层及粘结层 | m | 1 | 48.47 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 普工 | 点工 普工 | 工日 | 1 | 223.45 | 人工不足4小时按半天计量，超过4小时不足8小时的按全天计 |
|  | 技工 | 点工 技工（电工、特种人员，泥水工等） | 工日 | 1 | 337.9 | 人工不足4小时按半天计量，超过4小时不足8小时的按全天计 |
|  | 小青瓦 | 小青瓦屋面查补 (面积)30%以内 | m2 | 1 | 30.9 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 琉璃瓦 | 琉璃瓦屋面查补 面积在30%以内 | m3 | 1 | 40.12 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 水泥砂浆粉刷 | 20厚1：2.5水泥砂浆墙面粉刷 | m3 | 1 | 40.96 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 涂料 | 外墙涂料3遍（搭脚手架） | m2 | 1 | 42.02 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 震荡标线 | 震荡标线（颜色以采购人确定） | m2 | 1 | 96.68 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 热熔型地面标线 | 热熔型地面标线（颜色以采购人确定） | m2 | 1 | 44.09 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 桥头跳（小修） | 凿除原混凝土面层，桥头接坡路段采用18cm厚钢筋混凝土双面层加铺，加铺区域内如原桥头路段沉降较轻时，采用下面层材料填补 | m2 | 1 | 250 | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 桥头跳（大修） | 凿除原混凝土面层时，若发现桥头搭板损坏，应将损坏搭板凿除更换。桥头接坡路段采用22cm厚双面层加铺，加铺区域内如原桥头路段沉降明显时，采用沥青碎石填补 | m2 | 1 | 400 | 含人工、材料、设备等所有费用 |

备注:

1、以上综合单价招标控制价包括人工、施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、垃圾清运处置、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、风险费、保险、利润、规费、危险作业意外伤害保险费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。结算单价（保留整数，小数点后四舍五入）=综合单价招标控制价*结算率。

2、如实际任务中需增加上表中未提到的项目的，按以下方式结算：①材料有信息价的按《台州造价》正刊所对应的台州市区合同签订月当期不含税信息价计取后*结算率*113%作为结算单价，即：结算单价=B*B1*结算率，其中：B=《台州造价》正刊所对应的台州市区合同签订月当期不含税信息价；B1=113%（包括管理费、风险费、保险、利润、规费、税金等一切费用）。若合同续签的按续签合同签订月当期不含税信息价。②材料无信息价的甲乙双方按市场价自行协商确定的单价作为结算单价。③机械费参照台州市财政局 台州市自然资源和规划局 台州市综合行政执法局关于印发《拆违工程费用参考指标（试行）》的通知中机械设备参考单价的最低价为结算单价。

第五章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（以下简称甲方）：台州市椒江区人民政府海虹街道办事处

承包人（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚实信用原则，双方就                                  施工协商一致，达成以下协议：

- 项目概况：海虹街道辖区内单个项目金额10万元以下的零星工程（含预算造价10万元以下工程），包括路面破损修补、危房维修、人行道块料铺设、铺种草皮、桥头跳修复等。

- 二、项目地点：海虹街道辖区范围内

三、合同期限

服务期1年，时间：  2025   年 　 月 　 日　至  2026　  年  　 月 　  日。若服务期限未满，本合同履行过程中费用达到70万元时，则本合同自动终止。

四、工期：根据项目实际情况，在甲方要求的期限内完成。

五、结算率及结算单价

1.本项目结算率为        %，结算率一次性包死。

2.零星工程结算单价：结算单价=综合单价招标控制价×结算率；预算造价10万元以下工程结算价款：结算价款=预算造价×结算率。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 （暂定） | 综合单价招标控制价（元） | 结算单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥混凝土路面修补 | 1.10cm厚凝土路面，4.0Mpa 2.路面刻缝、养护 | m2 | 1 | 75.09 |  | 包含人工、机 械、材料等所有费用 |
|  | 水泥混凝土路面修补 | 1.15cm厚凝土路面，4.0Mpa 2.路面刻缝、养护 | m2 | 1 | 117.42 |  | 包含人工、机 械、材料等所有费用 |
|  | 水泥混凝土路面修补 | 1.20cm厚凝土路面，4.0 Mpa 2.路面刻缝、养护 | m2 | 1 | 150.37 |  | 包含人工、机 械、材料等所有费用 |
|  | 围墙 | 水泥砖，三斗一盖，20mm厚1：2.5水泥砂浆双面抹灰，含脚手架 | m2 | 1 | 193.26 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 围墙 | 水泥砖，三斗一盖，20mm厚1：2.5水泥砂浆单面抹灰，含脚手架 | m2 | 1 | 152.62 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 冷铺沥青砼路面修补 | 人工摊铺5cm细粒式沥青路 面（含路面凿边、清理） | m2 | 1 | 241.17 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 不锈钢管 | 304不锈钢，φ10cm*6m，2mm厚 | 根 | 1 | 612.09 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 圆形标识牌 | 圆形标识牌φ700mm*2.0 mm，二级反光膜 | 块 | 1 | 309.23 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 方形标识牌 | 方形标识牌600*800mm，二级反光膜 | 块 | 1 | 294.94 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 立杆 | 标志杆(单柱式)φ89mm×4mm× 3500mm | 根 | 1 | 283.66 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 立杆 | 标志杆(单柱式)φ89mm×4mm× 2500mm | 根 | 1 | 227.81 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 波形护栏 | 4320*310*85*2.5护拦板，设置要求符合相关规范和标准，含安装，贴反光膜 | m | 1 | 124.1 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 护栏立柱 | φ114*4.5*2100设置要求 符合相关规划和标准，含安装 | 根 | 1 | 167.87 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 护栏底座 | 镀锌钢板底座，厚度3.0mm 以上，含安装 | 个 | 1 | 23.82 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 沥青灌缝 | 沥青路面裂缝处理，热沥青灌缝 | m | 1 | 58.46 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 基础拆除 | 含挖土方、运土、基础拆除、清理现场等 | m3 | 1 | 331.83 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 基础 | C25砼基础，含模板 | m3 | 1 | 683.95 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 补路王修补路面 | 补路王修补路面 | m2 | 1 | 15.26 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 水泥混凝土路面开挖 | 水泥混凝土路面拆除开挖、清理装车、处置 | m2 | 1 | 23 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道路面开挖 | 人行道路面拆除开挖、清理装车、处置 | m2 | 1 | 19.91 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 绿化带开挖 | 挖绿化带草皮及苗木（带 土） | m2 | 1 | 7.53 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 铺种草皮 | 铺满草坪，养护一年 | m2 | 1 | 36.62 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 零星沥青修补坑洞 | 零星补洞 修补零星坑洞细粒式 3cm | m2 | 1 | 74.09 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 零星沥青修补坑洞 | 零星补洞 修补零星坑洞中粒式 5cm | m2 | 1 | 95.54 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 零星沥青修补坑洞 | 零星补洞 修补零星坑洞粗粒式 6cm | m2 | 1 | 106.44 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道块料铺设 | 花岗岩板,3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1 | 168.74 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道块料铺设 | 荷兰砖铺设C40 200× 100× 60，3cmM10水泥砂浆。 | m2 | 1 | 92.75 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道块料铺设 | 透水砖铺设C40 200× 100× 60，3cmM10水泥砂浆。 | m2 | 1 | 103.1 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 道路侧石 | 150*300石质侧石，含100厚C15垫层及粘结层 | m | 1 | 118.12 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 道路平石 | 200宽石质平石，含100厚C15垫层及粘结层 | m | 1 | 48.47 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 普工 | 点工 普工 | 工日 | 1 | 223.45 |  | 人工不足4小时按半天计量，超过4小时不足8小时的按全天计 |
|  | 技工 | 点工 技工（电工、特种人员，泥水工等） | 工日 | 1 | 337.9 |  | 人工不足4小时按半天计量，超过4小时不足8小时的按全天计 |
|  | 小青瓦 | 小青瓦屋面查补(面积)30%以内 | m2 | 1 | 30.9 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 琉璃瓦 | 琉璃瓦屋面查补 面积在30%以内 | m3 | 1 | 40.12 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 水泥砂浆粉刷 | 20厚1：2.5水泥砂浆墙面粉刷 | m3 | 1 | 40.96 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 涂料 | 外墙涂料3遍（搭脚手架） | m2 | 1 | 42.02 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 震荡标线 | 震荡标线（颜色以采购人确定） | m2 | 1 | 96.68 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 热熔型地面标线 | 热熔型地面标线（颜色以采购人确定） | m2 | 1 | 44.09 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 桥头跳（小修） | 凿除原混凝土面层时，若发现桥头搭板损坏，应将损坏搭板凿除更换。桥头接坡路段采用双面层加铺，加铺区域内如原桥头路段沉降较轻时，采用下面层材料填补 | m2 | 1 | 250 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 桥头跳（大修） | 凿除原混凝土面层时，若发现桥头搭板损坏，应将损坏搭板凿除更换。桥头接坡路段采用双面层加铺，加铺区域内如原桥头路段沉降明显时，采用沥青碎石填补 | m2 | 1 | 400 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |

注:

1.以上结算单价包括人工、施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、垃圾清运处置、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、风险费、保险、利润、规费、危险作业意外伤害保险费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。结算单价（保留整数，小数点后四舍五入）=招标控制价*结算率。

2.如实际任务中需增加上表中未提到的项目的，按以下方式结算：①材料有信息价的按《台州造价》正刊所对应的台州市区合同签订月当期不含税信息价计取后*结算率*113%作为结算单价，即：结算单价=B*B1*结算率，其中：B=《台州造价》正刊所对应的台州市区合同签订月当期不含税信息价；B1=113%（包括管理费、风险费、保险、利润、规费、税金等一切费用）。若合同续签的按续签合同签订月当期不含税信息价。②材料无信息价的甲乙双方按市场价自行协商确定的单价作为结算单价。③机械费参照台州市财政局 台州市自然资源和规划局 台州市综合行政执法局关于印发《拆违工程费用参考指标（试行）》的通知中机械设备参考单价的最低价为结算单价。

六、结算和支付

1.零星工程的结算按实际发生的工程量计量和支付，由乙方开具增值税普通发票，每月结算支付一次。结算时乙方须附施工过程及成果的影像资料和加盖单位公章的结算书作为结算依据。甲方对乙方提供的结算资料进行审核确认后一次性付清工程款。结算价款按每项甲方实际签证的数量（或第三方审核的数量）乘以结算单价进行结算。

2.预算造价10万元以下工程的结算：按照预算所包含的施工内容施工完成且竣工验收合格后支付至结算价款（结算价款=预算造价×结算率（    %））的80%，审核后付至审定结算价的100%。承包人提供工程结算价款的1.5%金额的质量保证金保函。

七、甲方的责任和义务：

1.如有需要，甲方要即时进行相关政策处理以方便乙方施工。

2.乙方提交结算申请和增值税普通发票后，甲方须在七个工作日之内完成支付。

3.因政策原因导致无法继续履行合同的，甲方有权解除合同，乙方无条件退出。

八、乙方的责任和义务：

1.在接到甲方下达的施工任务后必须积极配合，在甲方要求的时间内完成任务，如不听从甲方安排或未按要求时间内完成任务达到2次的，甲方有权解除合同并没收履约保证金，乙方无条件服从。

2.项目实施期间，发生一切事故所产生的一切费用与责任由乙方负全责。

3.施工质量、成果达不到甲方要求，乙方无条件进行返工，返工费用不另计。

九、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本协议一式  柒 份，甲、乙双方各执叁份，代理机构执 壹 份，具有同等法律效果。

甲  方：（公章）                    乙方：       （公章）

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

地址：　　　　　　　　　　　　　    地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　电话：

年   月   日                     年    月    日

第二部分  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式五份，由甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　             乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：                       法定代表人或授权委托人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　           电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　           年　月　日

第三部分 安全生产合同

为在                           （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人               (以下简称“甲方”)与承包人                (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。项目实施期间，发生一切事故所产生的一切费用与责任由乙方负全责。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方或乙方的施工总承包单位必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

甲    方：         （盖章）                 乙    方：        （盖章）

法定代表人或                                法定代表人或

其授权委托人（签字或盖章）：                其授权委托人（签字或盖章）：

年   月     日                            年    月     日

第四部分 工程质量保修书

（适用于预算造价10万元以下工程）

发包人（全称）：台州市椒江区人民政府海虹街道办事处

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就中心大道以西、体育场路以北殿后陶地块道路及围墙工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同范围内的所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为    2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：市政工程为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：①工程质量保修期间，发包人已书面文件送达至承包人，即视为承包人已收到发包人的相关通知。②如承包人未按《工程质量保修书》所规定的期限内保修的，发包人可以委托他人修理，由此造成的一切责任（包括安全责任）由承包人承担，所需的保修费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：          承包人（公章）：

地  址：        地  址： 

法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：

电  话：      电  话：

传  真：      传  真：  

开户银行：      开户银行：

账  号：           账  号：

邮政编码：        邮政编码：

# 第六章  投标文件格式

附件1

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

（1）台州市建设工程诚信投标承诺书（详见附件）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件加盖公章；

（3）投标人提供招标公告发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”查询投标所需施工资质的动态核查结果为“合格”的《浙江省建筑业企业资质动态核查证明》加盖公章。(投标人投标截止日当周的周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”)；

（4）提供符合投标人资质条件的有效证书复印件加盖公章，以及需要说明的其他资料。

（5）安全生产许可证复印件加盖公章。

附件2

授权委托书

××（代理机构/采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的                      项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位全称（盖章）：                   日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

邮箱：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加2025年度海虹街道零星工程（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或电子盖章）：

投标人（盖单位电子公章）：

日期：    年   月   日

附件4：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）商务及技术需求响应表等（详见附件）；

（2）其余内容根据评标办法自拟（格式可参考附件）；

（3）投标人认为需要提供的其他资料。

附件5

投标人基本情况表

| 企业 名称 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东 姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有□租賃 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |  |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日  期：   年   月   日

附件6

类似业绩一览表

项目名称及编号：

| 序号 | 合同签订单位 | 合同签订时间 | 合同期限 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、合同复印件附后。其中合同复印件可只提供首页、含金额页、内容页、盖章页并加盖投标人公章

2.投标供应商可参考此表格式。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日  期：   年   月   日

附件7

商务及技术需求响应表

项目名称及编号：

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表参照本招标文件第四章“招标需求”填制，如未提供或未填写均视为完全相应采购需求内容。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日  期：   年   月   日

附件8

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

项目名称及编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.按评标办法要求提供。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日  期：   年   月   日

附件9

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（结算率文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

结算率文件目录

- 投标函（详见附件）；

- （2）结算单价开标一览表（详见附件）。

附件10

2025年度海虹街道零星工程

- 投标函

台州市椒江区人民政府海虹街道办事处（招标人）：

一、根据你方的2025年度海虹街道零星工程 招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1.愿以结算率     %（百分号前保留整数）承包上述工程的施工、竣工和保修。

2.工程质量等级合格；

3.人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

五、施工时间由业主安排，投标人无条件服从，夜间施工增加费及其他费用投标人在报价时需综合考虑此因素。

法定代表人（签字或电子盖章）：

投标人（盖单位电子公章）：

日期：    年   月   日

附件11

结算单价开标一览表

项目名称及编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 （暂定） | 综合单价招标控制价（元） | 结算单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥混凝土路面修补 | 1.10cm厚凝土路面，4.0Mpa 2.路面刻缝、养护 | m2 | 1 | 75.09 |  | 包含人工、机 械、材料等所有费用 |
|  | 水泥混凝土路面修补 | 1.15cm厚凝土路面，4.0Mpa 2.路面刻缝、养护 | m2 | 1 | 117.42 |  | 包含人工、机 械、材料等所有费用 |
|  | 水泥混凝土路面修补 | 1.20cm厚凝土路面，4.0 Mpa 2.路面刻缝、养护 | m2 | 1 | 150.37 |  | 包含人工、机 械、材料等所有费用 |
|  | 围墙 | 水泥砖，三斗一盖，20mm厚1：2.5水泥砂浆双面抹灰，含脚手架 | m2 | 1 | 193.26 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 围墙 | 水泥砖，三斗一盖，20mm厚1：2.5水泥砂浆单面抹灰，含脚手架 | m2 | 1 | 152.62 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 冷铺沥青砼路面修补 | 人工摊铺5cm细粒式沥青路 面（含路面凿边、清理） | m2 | 1 | 241.17 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 不锈钢管 | 304不锈钢，φ10cm*6m，2mm厚 | 根 | 1 | 612.09 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 圆形标识牌 | 圆形标识牌φ700mm*2.0 mm，二级反光膜 | 块 | 1 | 309.23 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 方形标识牌 | 方形标识牌600*800mm，二级反光膜 | 块 | 1 | 294.94 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 立杆 | 标志杆(单柱式)φ89mm×4mm× 3500mm | 根 | 1 | 283.66 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 立杆 | 标志杆(单柱式)φ89mm×4mm× 2500mm | 根 | 1 | 227.81 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 波形护栏 | 4320*310*85*2.5护拦板，设置要求符合相关规范和标准，含安装，贴反光膜 | m | 1 | 124.1 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 护栏立柱 | φ114*4.5*2100设置要求 符合相关规划和标准，含安装 | 根 | 1 | 167.87 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 护栏底座 | 镀锌钢板底座，厚度3.0mm 以上，含安装 | 个 | 1 | 23.82 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 沥青灌缝 | 沥青路面裂缝处理，热沥青灌缝 | m | 1 | 58.46 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 基础拆除 | 含挖土方、运土、基础拆除、清理现场等 | m3 | 1 | 331.83 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 基础 | C25砼基础，含模板 | m3 | 1 | 683.95 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 补路王修补路面 | 补路王修补路面 | m2 | 1 | 15.26 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 水泥混凝土路面开挖 | 水泥混凝土路面拆除开挖、清理装车、处置 | m2 | 1 | 23 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道路面开挖 | 人行道路面拆除开挖、清理装车、处置 | m2 | 1 | 19.91 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 绿化带开挖 | 挖绿化带草皮及苗木（带 土） | m2 | 1 | 7.53 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 铺种草皮 | 铺满草坪，养护一年 | m2 | 1 | 36.62 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 零星沥青修补坑洞 | 零星补洞 修补零星坑洞细粒式 3cm | m2 | 1 | 74.09 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 零星沥青修补坑洞 | 零星补洞 修补零星坑洞中粒式 5cm | m2 | 1 | 95.54 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 零星沥青修补坑洞 | 零星补洞 修补零星坑洞粗粒式 6cm | m2 | 1 | 106.44 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道块料铺设 | 花岗岩板,3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1 | 168.74 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道块料铺设 | 荷兰砖铺设C40 200× 100× 60，3cmM10水泥砂浆。 | m2 | 1 | 92.75 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道块料铺设 | 透水砖铺设C40 200× 100× 60，3cmM10水泥砂浆。 | m2 | 1 | 103.1 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 道路侧石 | 150*300石质侧石，含100厚C15垫层及粘结层 | m | 1 | 118.12 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 道路平石 | 200宽石质平石，含100厚C15垫层及粘结层 | m | 1 | 48.47 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 普工 | 点工 普工 | 工日 | 1 | 223.45 |  | 人工不足4小时按半天计量，超过4小时不足8小时的按全天计 |
|  | 技工 | 点工 技工（电工、特种人员，泥水工等） | 工日 | 1 | 337.9 |  | 人工不足4小时按半天计量，超过4小时不足8小时的按全天计 |
|  | 小青瓦 | 小青瓦屋面查补 (面积)30%以内 | m2 | 1 | 30.9 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 琉璃瓦 | 琉璃瓦屋面查补 面积在30%以内 | m3 | 1 | 40.12 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 水泥砂浆粉刷 | 20厚1：2.5水泥砂浆墙面粉刷 | m3 | 1 | 40.96 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 涂料 | 外墙涂料3遍（搭脚手架） | m2 | 1 | 42.02 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 震荡标线 | 震荡标线（颜色以采购人确定） | m2 | 1 | 96.68 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 热熔型地面标线 | 热熔型地面标线（颜色以采购人确定） | m2 | 1 | 44.09 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 桥头跳（小修） | 凿除原混凝土面层时，若发现桥头搭板损坏，应将损坏搭板凿除更换。桥头接坡路段采用双面层加铺，加铺区域内如原桥头路段沉降较轻时，采用下面层材料填补 | m2 | 1 | 250 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 桥头跳（大修） | 凿除原混凝土面层时，若发现桥头搭板损坏，应将损坏搭板凿除更换。桥头接坡路段采用双面层加铺，加铺区域内如原桥头路段沉降明显时，采用沥青碎石填补 | m2 | 1 | 400 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |

▲1、以上结算单价包括人工、施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、垃圾清运处置、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、风险费、保险、利润、规费、危险作业意外伤害保险费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。结算单价（保留整数，小数点后四舍五入）=招标控制价*结算率。

2、如实际任务中需增加上表中未提到的项目的，按以下方式结算：①材料有信息价的按《台州造价》正刊所对应的台州市区合同签订月当期不含税信息价计取后*结算率*113%作为结算单价，即：结算单价=B*B1*结算率，其中：B=《台州造价》正刊所对应的台州市区合同签订月当期不含税信息价；B1=113%（包括管理费、风险费、保险、利润、规费、税金等一切费用）。若合同续签的按续签合同签订月当期不含税信息价。②材料无信息价的甲乙双方按市场价自行协商确定的单价作为结算单价。③机械费参照台州市财政局 台州市自然资源和规划局 台州市综合行政执法局关于印发《拆违工程费用参考指标（试行）》的通知中机械设备参考单价的最低价为结算单价。

▲3、结算单价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则作无效标处理。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人(盖章或签字)：

日  期：   年   月   日